ДОКУМЕНТ №49

Codex Build Graph / Implementation Work Packages

Граф реализации, зависимостей, work packages и quality gates

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Implementation Architecture / Execution Specification |
| Версия | 1.0 |
| Основание | Scope Freeze №48 + Reconciliation Pack №47 + документы №1–46 |
| Архитектурный принцип | LOCAL_PRIMARY / mobile-first / offline-first / API-first / modular monolith |
| Назначение | Пошаговая реализация платформы через Codex без потери traceability и нарушения module boundaries |

Ключевой принцип: Codex реализует Work Package, а не “модуль вообще”.

# 1. Назначение документа

№49 преобразует зафиксированный в №48 Product Scope в исполнимый граф разработки. Документ задаёт недвусмысленный порядок реализации, зависимости между пакетами, разрешённые области изменения репозитория, обязательные артефакты и quality gates. Он не меняет функциональный scope: любые новые функции после freeze проходят change-control №48.

Codex не имеет права самостоятельно добавлять новые бизнес-правила, сущности или release scope.

Каждый Work Package (WP49-xxx) должен завершаться миграциями, API/events, permissions, offline-контрактом, audit и тестами — если это применимо.

Ни один пакет не может напрямую писать в таблицы чужого bounded context.

Все write-path на предприятии сохраняют LOCAL_PRIMARY и idempotency.

AI, IoT, telemetry и analytics не обходят domain command layer.

# 2. Входы и авторитет спецификаций

| Источник | Роль | Использование в WP |
| --- | --- | --- |
| №48 | Scope Freeze / RTM | Определяет что строим, release и traceability. |
| №47 | Revision/Reconciliation | Определяет precedence и закрытые конфликты. |
| №33 | Master/Market Delta | Идентификаторы MASTER/CAND и решения scope. |
| №2,10,11 | Domain/Data/Rules | Сущности, атрибуты, инварианты. |
| №3 | Permissions | Роли и действия. |
| №4 | Workflows | State machines и переходы. |
| №12 | Offline/Sync | ProvisionalCommand, conflict, replay. |
| №14 | OpenAPI | HTTP contract. |
| №15 | Events | Domain/integration events. |
| №21 | Testing | Acceptance/negative/chaos strategy. |
| №22 | Deployment | Local Server/cloud/deployment. |
| №23 | Data Governance | SoT, provenance, DQ, merge. |
| №25,31,44 | IoT/Hardware/SDK | Evidence, edge, extension contracts. |
| №27 | Demo Data | Deterministic fixtures and scenario runner. |
| №34–46 | Domain packages | Расширенные domain-specific contracts. |

# 3. Исполнительная модель Codex

WP49 manifest -> prerequisite check -> branch/worktree -> tests RED -> migrations/contracts -> implementation -> tests GREEN -> integration/contract tests -> demo scenario -> evidence report -> merge gate

Получить ровно один WP49 manifest и его specRefs.

Проверить prerequisites и версии schema/API/event catalog.

Создать/обновить только файлы из allowedPaths; попытка изменить deniedPaths считается fail.

Сначала добавить/уточнить тесты и контрактные fixtures.

Внести минимальную реализацию вертикального slice.

Запустить package tests, cross-module contract tests, migrations up/down-policy checks, offline/permission negative paths.

Запустить deterministic demo scenario из №27.

Сформировать Completion Report с evidence, изменёнными файлами, миграциями, API/events и известными ограничениями.

Следующий WP разблокируется только после merge gate.

# 4. Формат Work Package Manifest

id: WP49-021
title: FieldSeason Core
release: MVP
wave: W3
specRefs: [DOC02, DOC10, DOC11, DOC24, DOC34, DOC48]
masterRefs: [MASTER-...]
dependsOn: [WP49-004, WP49-011, WP49-019]
allowedPaths: [...]
deniedPaths: [...]
dbChanges: required
apiChanges: required
events: required
permissions: required
offline: required
demoScenario: DEMO27-...
acceptance: [AT..., RT48...]
exitEvidence: [migration, openapi, tests, audit, demo]

| Поле | Требование |
| --- | --- |
| id | Уникальный WP49-xxx; никогда не переиспользуется. |
| title | Конкретный вертикальный результат, не название огромного домена. |
| release | MVP/V1/V1.5/V2/FUTURE из №48. |
| wave | Build wave W0–W11. |
| specRefs | Точные документы/разделы-authority. |
| masterRefs | MASTER/CAND refs, если применимо. |
| dependsOn | Только hard prerequisites; граф должен быть DAG. |
| allowedPaths | Разрешённые корни/файлы. |
| deniedPaths | Явные protected paths. |
| dbChanges | none/required/optional. |
| apiChanges | none/required/optional. |
| events | none/required/optional. |
| permissions | none/required/optional. |
| offline | none/required/optional. |
| demoScenario | Сценарий №27 или новый deterministic scenario. |
| acceptance | AT/RTM refs. |
| exitEvidence | Машиночитаемые доказательства завершения. |

# 5. Build Waves

| Wave | Название | Содержание |
| --- | --- | --- |
| W0 | Repository & Toolchain | Репозиторий, Compose, CI, lint/typecheck, schema tooling, codegen. |
| W1 | Platform Foundation | Identity, org, permissions, audit, files, idempotency, outbox/inbox. |
| W2 | Offline & Integration Foundation | mobile local store, sync queue, conflict UX, connector framework. |
| W3 | Master Data & GIS Core | master data, land/field/season, geometry/versioning, map/offline map. |
| W4 | Agronomy & Work Execution | tasks, tech maps, scouting, agrochemistry, weather/remote sensing. |
| W5 | Fleet & Harvest | machinery, operator mobile, telemetry evidence, fuel, harvest transfer. |
| W6 | Warehouse/Weighing/Grain | inventory, weighing, grain KKU, lab quality, elevator operations. |
| W7 | Production & Maintenance | MES-lite, recipe, downtime/OEE, maintenance, quality holds. |
| W8 | Logistics & Commercial Ops | Yard, WMS-lite, TMS-lite, supply/sales/order fulfillment. |
| W9 | Economics/Workforce/Analytics | costing, S&OP-lite, workforce, Control Tower/reporting. |
| W10 | AI/Extensions/Verticals | AI gateway, plugin SDK, optional vertical packages. |
| W11 | Hardening & Release | performance, security, DR, migration, regression, packaging, release baseline. |

# 6. Dependency Graph — крупный уровень

W0
 -> W1 Foundation
    -> W2 Offline/Integration
    -> W3 Master/GIS
       -> W4 Agronomy
       -> W5 Fleet/Harvest
          -> W6 Warehouse/Weighing/Grain
             -> W7 Production/Maintenance
             -> W8 Logistics/Commercial Ops
                -> W9 Economics/Workforce/Analytics
                   -> W10 AI/Extensions/Verticals
                      -> W11 Hardening/Release

Cross-cutting gates: Security, Audit, Permissions, Offline, Events, Demo, NFR.

## 7. Work Package Catalog — Реестр Work Packages WP49-001…094

| ID | Work Package | Wave | Release | Depends on | Allowed paths (сокр.) | Exit criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP49-001 | Monorepo bootstrap | W0 | MVP | — | /apps /packages /database /openapi /events /tests | Repo builds; Compose boots; CI smoke passes. |
| WP49-002 | Shared configuration & environment model | W0 | MVP | 001 | /packages/config /deployment | Typed config; env validation; no secrets in repo. |
| WP49-003 | Database baseline & migration runner | W0 | MVP | 001 | /database /apps/api | PostgreSQL/PostGIS migrations reproducible; schema version exposed. |
| WP49-004 | Contract codegen pipeline | W0 | MVP | 001 | /openapi /events /packages/contracts | OpenAPI/event schemas validate; TS/Dart clients generated. |
| WP49-005 | CI quality gates | W0 | MVP | 001-004 | /.github /tests /scripts | lint/typecheck/unit/contract/migration gates block merge. |
| WP49-006 | Observability foundation | W0 | MVP | 001-003 | /packages/observability /apps/api | structured logs, correlationId, metrics, health endpoints. |
| WP49-007 | Dev CLI agroctl foundation | W0 | MVP | 001-005 | /tools/agroctl | bootstrap, migrate, seed, verify commands. |
| WP49-008 | Demo fixture loader skeleton | W0 | MVP | 003,007 | /demo /tools/agroctl | MINIMAL seed idempotent and deterministic. |
| WP49-009 | Security baseline & secret handling | W0 | MVP | 001-006 | /security /packages/config | secret scan, baseline headers, key handling. |
| WP49-010 | Architecture guard tests | W0 | MVP | 001-005 | /tests/architecture | module dependency rules executable. |
| WP49-011 | Organization/site hierarchy | W1 | MVP | 003,004 | /apps/api/modules/org /database | Enterprise/Site hierarchy, API/events/audit. |
| WP49-012 | Identity/authentication | W1 | MVP | 011 | /apps/api/modules/identity /apps/web /apps/mobile | login/token/session/local auth policy. |
| WP49-013 | RBAC/permissions engine | W1 | MVP | 011,012 | /apps/api/modules/permissions /permissions | server-side permission checks + tests. |
| WP49-014 | Audit & correction framework | W1 | MVP | 011-013 | /apps/api/modules/audit | immutable audit, correction/supersession links. |
| WP49-015 | Idempotency & command envelope | W1 | MVP | 011-014 | /apps/api/common | idempotency key, commandId, optimistic version. |
| WP49-016 | Transactional outbox/inbox | W1 | MVP | 003,015 | /apps/api/modules/events /events | domain events atomic with writes; replay safe. |
| WP49-017 | Files/attachments service | W1 | MVP | 011,014 | /apps/api/modules/files /packages/storage | MinIO metadata, hashes, offline upload refs. |
| WP49-018 | Notification/rules skeleton | W1 | V1 | 016 | /apps/api/modules/notifications | rules consume events; no direct domain mutation. |
| WP49-019 | Mobile local persistence | W2 | MVP | 004,012,015 | /apps/mobile | local DB adapter, command queue, attachment queue. |
| WP49-020 | Sync protocol & conflict model | W2 | MVP | 015,016,019 | /apps/api/modules/sync /apps/mobile | push/pull, cursor, conflicts, retries, 14-day offline tests. |
| WP49-021 | Connector framework core | W2 | MVP | 016 | /apps/api/modules/integrations /packages/connectors | retries, DLQ, mapping, external IDs. |
| WP49-022 | 1C connector skeleton | W2 | MVP | 021 | /apps/api/modules/integrations/1c | mock-backed import/export, reconciliation shell. |
| WP49-023 | External provider abstraction | W2 | V1 | 021 | /apps/api/modules/providers | weather/satellite/cadastre provider contracts. |
| WP49-024 | Cloud replication pipeline | W2 | V1 | 016,020 | /apps/api/modules/replication | async local->cloud, cloud cannot overwrite local authority. |
| WP49-025 | Master Data core | W3 | MVP | 011,014-016 | /apps/api/modules/master-data | materials, products, units, external codes, provenance. |
| WP49-026 | GIS spatial foundation | W3 | MVP | 003,011,017 | /apps/api/modules/gis /apps/web /apps/mobile | PostGIS, geometry versions, MapLibre base, imports. |
| WP49-027 | LandPlot | W3 | MVP | 025,026 | /apps/api/modules/land | cadastre refs, geometry history, rights metadata. |
| WP49-028 | Field & FieldSeason | W3 | MVP | 027 | /apps/api/modules/farm | LandPlot != Field != FieldSeason; split/merge history. |
| WP49-029 | Offline GIS package | W3 | MVP | 019,020,026-028 | /apps/mobile/features/map | offline fields/maps/tasks with sync. |
| WP49-030 | QR identity foundation | W3 | MVP | 017,025 | /apps/api/modules/identity-tags /apps/mobile | QR payload/version/resolution for entities. |
| WP49-031 | Task/work order core | W4 | MVP | 013,020,028 | /apps/api/modules/tasks /apps/mobile | task lifecycle, assignee, offline execution. |
| WP49-032 | SeasonPlan & TechMap | W4 | V1 | 025,028,031 | /apps/api/modules/agronomy | versioned tech map, planned operations/resources. |
| WP49-033 | Agronomy actual operation fact | W4 | MVP | 031,032 | /apps/api/modules/agronomy | manual/mobile actual fact + material/labor refs. |
| WP49-034 | Scouting | W4 | V1 | 026,028,031 | /apps/api/modules/scouting /apps/mobile | GPS/photo/voice observations, anomaly->task loop. |
| WP49-035 | Weather/GDD provider | W4 | V1 | 023,028 | /apps/api/modules/agronomy/providers | weather snapshots, GDD, provenance/freshness. |
| WP49-036 | Remote sensing/Sentinel | W4 | V1 | 023,026,028 | /apps/api/modules/remote-sensing | scene catalog, cloud mask, indices, anomaly zones. |
| WP49-037 | Agrochemical sampling & lab handoff | W4 | V1.5 | 026,028,031 | /apps/api/modules/agrochemistry | grid/route/sample/chain-of-custody to Quality. |
| WP49-038 | Prescription maps | W4 | V1.5 | 032,036,037 | /apps/api/modules/agronomy /apps/web | management zones and prescription versioning. |
| WP49-039 | Equipment/Fleet master | W5 | MVP | 025,030 | /apps/api/modules/fleet | machine, implement, composition, QR identity. |
| WP49-040 | Mechanizer mobile workspace | W5 | MVP | 019,031,039 | /apps/mobile/features/mechanizer | shift tasks, start/stop, material QR, downtime. |
| WP49-041 | Telemetry evidence adapter | W5 | V1 | 021,039 | /apps/api/modules/iot-evidence | GPS/fuel/counter normalized evidence, no business writes. |
| WP49-042 | Automatic work fact candidate | W5 | V1.5 | 033,041 | /apps/api/modules/fleet | rule-derived candidate, operator confirmation workflow. |
| WP49-043 | Fuel/АЗС operational core | W5 | V1.5 | 025,039,041 | /apps/api/modules/fuel | storage/issue/refill/reconciliation/anomaly. |
| WP49-044 | WorkNorm/LaborFact/PieceworkPreview | W5 | V1.5 | 033,040 | /apps/api/modules/workforce | norm, labor fact, preview for 1C; no payroll. |
| WP49-045 | Harvest transfer & trip | W5 | MVP | 028,039,040 | /apps/api/modules/harvest | combine unload -> truck -> trip -> destination. |
| WP49-046 | Harvest reconciliation | W5 | V1 | 041,045 | /apps/api/modules/harvest | yield/unload/delivery/weighing discrepancy views. |
| WP49-047 | ISOBUS/J1939/RTK adapters | W5 | V2 | 041 | /services/edge /packages/device-drivers | read-only evidence adapters; optional hardware. |
| WP49-048 | Warehouse inventory ledger | W6 | MVP | 025,030 | /apps/api/modules/warehouse | locations, lots, movements, reservations, immutable facts. |
| WP49-049 | Weighing transaction | W6 | MVP | 021,045,048 | /apps/api/modules/weighing | gross/tare/net, manual/device, offline, corrections. |
| WP49-050 | Batch genealogy core | W6 | MVP | 033,045,048,049 | /apps/api/modules/traceability | split/merge genealogy and reverse trace. |
| WP49-051 | Quality/LIMS foundation | W6 | V1 | 017,025,050 | /apps/api/modules/quality | spec/sample/test/result/disposition/hold. |
| WP49-052 | Grain lot & quality snapshot | W6 | V1 | 049-051 | /apps/api/modules/grain | mass + quality + owner + location identity. |
| WP49-053 | Elevator storage/silo board | W6 | V1.5 | 048,052 | /apps/api/modules/grain | silo/cell placement, compatibility, balances. |
| WP49-054 | Grain processing operations | W6 | V1.5 | 052,053 | /apps/api/modules/grain | drying/cleaning/loss/waste/regrade with mass balance. |
| WP49-055 | Grain shipping & cleanup | W6 | V1.5 | 052-054 | /apps/api/modules/grain | shipment, ownership, cleanup, reconciliation. |
| WP49-056 | ProductionOrder/Run manual-first | W7 | MVP | 025,048,050 | /apps/api/modules/production | manual MES run lifecycle, inputs/outputs. |
| WP49-057 | Recipe/versioned specs | W7 | V1 | 051,056 | /apps/api/modules/production | RecipeDefinition/Version and parameter specs. |
| WP49-058 | Downtime/manual reason workflow | W7 | MVP | 039,056 | /apps/api/modules/production | downtime lifecycle, reason catalog, audit. |
| WP49-059 | Machine state resolver | W7 | V1.5 | 041,056,058 | /apps/api/modules/production/state | RUN/IDLE/STOP resolver, hysteresis/stale/conflicts. |
| WP49-060 | OEE engine | W7 | V1 | 056,058 | /apps/api/modules/production/oee | versioned policy, A/P/Q, provisional/final provenance. |
| WP49-061 | Quality integration in production | W7 | V1 | 051,056,057 | /apps/api/modules/production | holds/disposition/late reject and final OEE. |
| WP49-062 | Maintenance core | W7 | V1 | 039,058 | /apps/api/modules/maintenance | requests/workorders/plans/equipment history. |
| WP49-063 | Retrofit onboarding | W7 | V2 | 041,059,062 | /apps/api/modules/iot /services/edge | node/signal/binding/calibration/shadow/active. |
| WP49-064 | Yard core | W8 | V1 | 049 | /apps/api/modules/yard | appointment/visit/checkpoint/queue/gate states. |
| WP49-065 | ALPR/RFID gate adapters | W8 | V1.5 | 021,064 | /packages/device-drivers /apps/api/modules/yard | evidence only, manual fallback. |
| WP49-066 | WMS-lite tasks | W8 | V1 | 048,064 | /apps/api/modules/warehouse | putaway/pick/replenishment/count/staging. |
| WP49-067 | Handling Units | W8 | V1 | 030,048,066 | /apps/api/modules/warehouse | HU/pallet/container QR/RFID. |
| WP49-068 | TMS-lite transport requests/trips | W8 | V1 | 045,064 | /apps/api/modules/logistics | request/assign/route/ETA/POD. |
| WP49-069 | Driver mobile workspace | W8 | V1 | 019,020,068 | /apps/mobile/features/driver | offline trip execution, checkpoints, POD. |
| WP49-070 | Supply/procurement operational layer | W8 | V1 | 021,048,051 | /apps/api/modules/supply | requirements/PR/inbound/receipt/discrepancy. |
| WP49-071 | Sales/order fulfillment | W8 | V1 | 048,051,068 | /apps/api/modules/sales | order ref/allocation/shipment/returns. |
| WP49-072 | Operational costing foundation | W9 | V1 | 025,033,043,048,056 | /apps/api/modules/economics | plan/forecast/operational actual layers. |
| WP49-073 | Plan/Fact & allocation | W9 | V1.5 | 072 | /apps/api/modules/economics | allocation rules and variance explainability. |
| WP49-074 | MRP/S&OP-lite | W9 | V1.5 | 032,070-073 | /apps/api/modules/economics | demand/capacity/material scenarios. |
| WP49-075 | Workforce operations core | W9 | V1 | 011,031,044 | /apps/api/modules/workforce | crew/shift/qualification/instructions/handover. |
| WP49-076 | Control Tower read models | W9 | V1 | 016,028,039,048,056,064,072 | /apps/api/modules/analytics | cross-domain read models with freshness/provenance. |
| WP49-077 | Search/Saved Views | W9 | V1 | 076 | /apps/api/modules/search /apps/web | permission-filtered cross-domain search/views. |
| WP49-078 | Reporting engine | W9 | V1 | 076,077 | /apps/api/modules/reporting | XLSX/CSV/PDF, schedules, audit. |
| WP49-079 | AI Gateway & Model Registry | W10 | V1.5 | 006,009,016,076 | /apps/ai /apps/api/modules/ai | advisory layer, model/prompt registry, provenance. |
| WP49-080 | RAG/knowledge assistant | W10 | V1.5 | 079 | /apps/ai | permission-aware retrieval, citations, no direct mutation. |
| WP49-081 | Agronomy AI use cases | W10 | V2 | 034-038,079 | /apps/ai | anomaly explanation/recommendation only. |
| WP49-082 | Operations AI use cases | W10 | V2 | 060,062,076,079 | /apps/ai | OEE/downtime/maintenance advisory. |
| WP49-083 | Plugin SDK core | W10 | V1.5 | 010,016,021 | /packages/sdk /apps/api/modules/extensions | manifest/capabilities/lifecycle/sandbox. |
| WP49-084 | Integration SDK | W10 | V1.5 | 021,083 | /packages/sdk/integration | connector kit + contract tests. |
| WP49-085 | Device Driver SDK | W10 | V2 | 041,083 | /packages/sdk/device /services/edge | driver kit, evidence schema, HIL fixtures. |
| WP49-086 | Vertical extension framework | W10 | V2 | 083 | /packages/sdk/vertical | vertical package boundaries and activation. |
| WP49-087 | Performance/load suite | W11 | MVP | 005,008 | /tests/performance | enterprise profiles incl. 5M telemetry/day and burst. |
| WP49-088 | Security hardening suite | W11 | MVP | 009,013,083 | /security /tests/security | SAST/SCA/secret/authz/tenant isolation tests. |
| WP49-089 | Backup/restore/DR validation | W11 | MVP | 003,022,024 | /deployment /tests/dr | RPO/RTO restore drills, PITR, object restore. |
| WP49-090 | Migration/onboarding tooling | W11 | V1 | 007,025,043 | /apps/api/modules/onboarding /tools | staging/map/reconcile/cutover/rollback. |
| WP49-091 | Full deterministic demo pack | W11 | MVP | all required MVP | /demo | DEMO profile and golden end-to-end stories pass. |
| WP49-092 | Cross-domain regression pack | W11 | MVP | all merged | /tests/e2e | scope-freeze RTM scenarios pass; no UNMAPPED. |
| WP49-093 | Packaging & signed release bundle | W11 | MVP | 087-092 | /deployment /release | Local Server bundle, migrations, manifests, SBOM. |
| WP49-094 | Production readiness gate | W11 | MVP | 087-093 | /release | Go-live checklist, rollback, support runbook, final evidence. |

# 8. Правила границ изменений

| Rule | Требование |
| --- | --- |
| BG-001 | Codex меняет только allowedPaths текущего WP. |
| BG-002 | Любая необходимость изменить deniedPaths останавливает WP и создаёт change request. |
| BG-003 | Cross-module read разрешён только через public application/query contract или read model. |
| BG-004 | Cross-module write возможен только через command/API/event contract владельца домена. |
| BG-005 | Прямой UPDATE чужой таблицы запрещён даже внутри одной PostgreSQL БД. |
| BG-006 | Новый event требует schema, version, producer, consumers и contract tests. |
| BG-007 | Новый endpoint требует OpenAPI и permission mapping. |
| BG-008 | Новая authoritative сущность требует SoT/provenance/retention/audit решения. |
| BG-009 | Новый offline write требует ProvisionalCommand/idempotency/conflict policy. |
| BG-010 | Новый device signal сначала становится evidence; бизнес-факт создаётся domain workflow. |
| BG-011 | Новый AI output — recommendation/proposal; authoritative mutation только доменной командой. |
| BG-012 | Схема БД не меняется ORM auto-sync; только versioned migrations. |
| BG-013 | Каждый breaking change проходит expand/migrate/contract или совместимый эквивалент. |
| BG-014 | Generated clients обновляются из канонических contracts, а не вручную. |
| BG-015 | Нельзя ослаблять acceptance test ради прохождения реализации без отдельного approved change. |

# 9. Quality Gates на каждый WP

| Gate | Условие |
| --- | --- |
| G0 Prerequisites | Все dependsOn merged; schema/catalog versions совместимы. |
| G1 Static | format/lint/typecheck/architecture rules PASS. |
| G2 Migration | migration applies cleanly; rollback/forward strategy documented; seed compatibility PASS. |
| G3 Unit | domain/business-rule tests PASS. |
| G4 Contract | OpenAPI/event/connector contracts PASS. |
| G5 Permission | positive + negative authorization paths PASS. |
| G6 Offline | если applicable: queue/idempotency/reconnect/conflict/duplicate tests PASS. |
| G7 Integration | Postgres/Redis/MinIO/BullMQ/external mocks integration PASS. |
| G8 E2E | vertical scenario PASS. |
| G9 Audit/Provenance | audit, source refs, correction semantics проверены. |
| G10 Demo | deterministic scenario runner PASS. |
| G11 NFR | если затронут critical path: performance/security budgets PASS. |
| G12 Evidence | completion report + test artifacts + schema/API diff сохранены. |

# 10. Completion Report

WP49 Completion Report
- WP id / commit / branch
- prerequisites verified
- specRefs/masterRefs implemented
- changed files
- DB migrations
- OpenAPI diff
- Event catalog diff
- Permission diff
- Offline behavior
- Tests executed + results
- Demo scenario + result
- Known limitations
- Deferred items (must reference approved change)
- Evidence artifacts
- Exit gate: PASS/FAIL

# 11. Concurrency и параллельная реализация

Параллелить разрешено только WP без пересекающихся authoritative write-path и без общих незавершённых migrations/contracts. Граф должен оставаться детерминированным.

| Режим | Правило |
| --- | --- |
| Можно параллельно | WP34 Scouting и WP35 Weather после общего GIS/Field foundation. |
| Можно параллельно | WP39 Fleet master и WP48 Warehouse ledger после Master Data/QR. |
| Можно параллельно | UI workspace package и backend read-only queries при замороженном API contract. |
| Нельзя | Два WP одновременно редактируют один aggregate/state machine. |
| Нельзя | Один WP меняет event schema, пока другой строит consumer на незамороженной версии. |
| Нельзя | Параллельные DB migrations с зависимыми FK/enum changes без ordering plan. |

# 12. Migration & Compatibility Policy

Forward-only production migration является нормой; rollback реализуется через восстановление/compensating migration по утверждённой стратегии, а не импровизированный DOWN на production.

Expand -> dual-compatible -> backfill -> switch -> contract для breaking schema/API changes.

Local Server и cloud replica должны иметь совместимую schema window; cloud не инициирует authoritative migration enterprise facts.

Mobile schema migration должна поддерживать offline upgrade и незавершённую sync queue.

Event consumers должны терпеть additive fields; breaking event получает новую major schema version.

# 13. Test/Fixture Contract

| Слой | Обязательный подход |
| --- | --- |
| Unit | чистые domain rules и value objects; без внешней инфраструктуры. |
| Integration | реальные Postgres/PostGIS/Redis/MinIO/BullMQ через test Compose. |
| Contract | OpenAPI, events, connector/device schemas. |
| State machine | каждый разрешённый/запрещённый transition. |
| Offline | duplicate, stale version, 14-day queue, attachment retry, multi-user conflict. |
| Security | permission deny-by-default, tenant/site scope, object authorization. |
| E2E | reference dataset №27, deterministic clock/seed. |
| Performance | ENTERPRISE profile и целевые NFR №20. |
| Chaos | external timeout/429/500, gateway offline, replay, cloud unavailable. |
| DR | backup/restore/PITR/object restore/rebuild local node. |

# 14. Definition of Ready (DoR) для Work Package

WP имеет owner, release, wave и specRefs.

Зависимости merged и версии contracts зафиксированы.

Acceptance criteria однозначны и тестируемы.

Allowed/denied paths определены.

Нужные demo fixtures существуют либо их создание входит в WP.

Решены SoT, permission, offline и audit вопросы.

Нет открытого архитектурного конфликта REV47/CR48 по затрагиваемой области.

# 15. Definition of Done (DoD) для Work Package

Код и миграции соответствуют module boundaries.

API/events contracts обновлены и codegen синхронизирован.

Permissions deny-by-default и negative tests проходят.

Offline/idempotency/conflict paths реализованы, если применимо.

Audit/provenance/corrections реализованы для authoritative facts.

Unit/integration/contract/E2E tests PASS.

Demo scenario PASS на фиксированном seed/clock.

Нет новых UNMAPPED требований в RTM.

Completion Report сформирован.

Никаких TODO, меняющих scope, без approved change request.

## 16. Build Graph Requirements — Реестр BGR49-001…120

| ID | Requirement |
| --- | --- |
| BGR49-001 | Граф Work Packages должен быть DAG без циклических hard dependencies. |
| BGR49-002 | Каждый WP должен иметь ровно один primary owner module. |
| BGR49-003 | Каждый committed MASTER requirement должен маппиться минимум на один WP. |
| BGR49-004 | Каждый accepted market delta должен маппиться на WP либо FUTURE/extension decision. |
| BGR49-005 | Каждый WP должен иметь хотя бы один acceptance reference. |
| BGR49-006 | Каждый authoritative write WP должен включать audit и idempotency requirements. |
| BGR49-007 | Каждый mobile write WP должен иметь offline/conflict contract. |
| BGR49-008 | Каждый integration WP должен иметь mock/failure fixtures. |
| BGR49-009 | Каждый device WP должен подтверждать evidence-only boundary. |
| BGR49-010 | Каждый AI WP должен подтверждать advisory-only authority. |
| BGR49-011 | Каждый migration WP должен иметь compatibility plan. |
| BGR49-012 | Каждый event producer WP должен иметь contract test для consumers. |
| BGR49-013 | Каждый permission-protected action должен иметь deny test. |
| BGR49-014 | Каждый report/KPI WP должен иметь provenance/freshness semantics. |
| BGR49-015 | Каждый cross-domain workflow должен иметь explicit orchestration owner. |
| BGR49-016 | Каждый performance-critical WP должен иметь NFR budget. |
| BGR49-017 | Каждый package merge должен сохранять deterministic demo seed. |
| BGR49-018 | Каждый schema change должен быть versioned migration. |
| BGR49-019 | Каждый API breaking change до V2 запрещён без approved exception. |
| BGR49-020 | Каждый WP должен сохранять LOCAL_PRIMARY invariants. |
| BGR49-021 | Контроль build graph #021: repository boundary должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-022 | Контроль build graph #022: database ownership должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-023 | Контроль build graph #023: OpenAPI compatibility должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-024 | Контроль build graph #024: event versioning должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-025 | Контроль build graph #025: permission coverage должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-026 | Контроль build graph #026: offline replay должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-027 | Контроль build graph #027: audit provenance должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-028 | Контроль build graph #028: demo determinism должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-029 | Контроль build graph #029: integration retry должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-030 | Контроль build graph #030: performance budget должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-031 | Контроль build graph #031: security negative path должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-032 | Контроль build graph #032: migration safety должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-033 | Контроль build graph #033: repository boundary должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-034 | Контроль build graph #034: database ownership должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-035 | Контроль build graph #035: OpenAPI compatibility должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-036 | Контроль build graph #036: event versioning должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-037 | Контроль build graph #037: permission coverage должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-038 | Контроль build graph #038: offline replay должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-039 | Контроль build graph #039: audit provenance должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-040 | Контроль build graph #040: demo determinism должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-041 | Контроль build graph #041: integration retry должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-042 | Контроль build graph #042: performance budget должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-043 | Контроль build graph #043: security negative path должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-044 | Контроль build graph #044: migration safety должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-045 | Контроль build graph #045: repository boundary должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-046 | Контроль build graph #046: database ownership должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-047 | Контроль build graph #047: OpenAPI compatibility должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-048 | Контроль build graph #048: event versioning должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-049 | Контроль build graph #049: permission coverage должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-050 | Контроль build graph #050: offline replay должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-051 | Контроль build graph #051: audit provenance должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-052 | Контроль build graph #052: demo determinism должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-053 | Контроль build graph #053: integration retry должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-054 | Контроль build graph #054: performance budget должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-055 | Контроль build graph #055: security negative path должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-056 | Контроль build graph #056: migration safety должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-057 | Контроль build graph #057: repository boundary должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-058 | Контроль build graph #058: database ownership должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-059 | Контроль build graph #059: OpenAPI compatibility должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-060 | Контроль build graph #060: event versioning должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-061 | Контроль build graph #061: permission coverage должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-062 | Контроль build graph #062: offline replay должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-063 | Контроль build graph #063: audit provenance должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-064 | Контроль build graph #064: demo determinism должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-065 | Контроль build graph #065: integration retry должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-066 | Контроль build graph #066: performance budget должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-067 | Контроль build graph #067: security negative path должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-068 | Контроль build graph #068: migration safety должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-069 | Контроль build graph #069: repository boundary должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-070 | Контроль build graph #070: database ownership должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-071 | Контроль build graph #071: OpenAPI compatibility должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-072 | Контроль build graph #072: event versioning должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-073 | Контроль build graph #073: permission coverage должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-074 | Контроль build graph #074: offline replay должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-075 | Контроль build graph #075: audit provenance должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-076 | Контроль build graph #076: demo determinism должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-077 | Контроль build graph #077: integration retry должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-078 | Контроль build graph #078: performance budget должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-079 | Контроль build graph #079: security negative path должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-080 | Контроль build graph #080: migration safety должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-081 | Контроль build graph #081: repository boundary должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-082 | Контроль build graph #082: database ownership должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-083 | Контроль build graph #083: OpenAPI compatibility должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-084 | Контроль build graph #084: event versioning должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-085 | Контроль build graph #085: permission coverage должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-086 | Контроль build graph #086: offline replay должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-087 | Контроль build graph #087: audit provenance должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-088 | Контроль build graph #088: demo determinism должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-089 | Контроль build graph #089: integration retry должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-090 | Контроль build graph #090: performance budget должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-091 | Контроль build graph #091: security negative path должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-092 | Контроль build graph #092: migration safety должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-093 | Контроль build graph #093: repository boundary должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-094 | Контроль build graph #094: database ownership должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-095 | Контроль build graph #095: OpenAPI compatibility должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-096 | Контроль build graph #096: event versioning должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-097 | Контроль build graph #097: permission coverage должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-098 | Контроль build graph #098: offline replay должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-099 | Контроль build graph #099: audit provenance должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-100 | Контроль build graph #100: demo determinism должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-101 | Контроль build graph #101: integration retry должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-102 | Контроль build graph #102: performance budget должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-103 | Контроль build graph #103: security negative path должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-104 | Контроль build graph #104: migration safety должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-105 | Контроль build graph #105: repository boundary должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-106 | Контроль build graph #106: database ownership должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-107 | Контроль build graph #107: OpenAPI compatibility должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-108 | Контроль build graph #108: event versioning должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-109 | Контроль build graph #109: permission coverage должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-110 | Контроль build graph #110: offline replay должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-111 | Контроль build graph #111: audit provenance должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-112 | Контроль build graph #112: demo determinism должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-113 | Контроль build graph #113: integration retry должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-114 | Контроль build graph #114: performance budget должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-115 | Контроль build graph #115: security negative path должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-116 | Контроль build graph #116: migration safety должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-117 | Контроль build graph #117: repository boundary должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-118 | Контроль build graph #118: database ownership должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-119 | Контроль build graph #119: OpenAPI compatibility должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |
| BGR49-120 | Контроль build graph #120: event versioning должен быть явно проверяемым gate текущего WP и иметь машинно-читаемое evidence. |

# 17. Acceptance Registry

| ID | Проверка | Expected |
| --- | --- | --- |
| AT49-001 | Все 94 WP образуют DAG; cycle detector возвращает PASS. | PASS |
| AT49-002 | 315/315 MASTER refs имеют WP mapping. | PASS |
| AT49-003 | 133/133 market delta имеют WP либо frozen non-build status. | PASS |
| AT49-004 | WP manifest без specRefs отклоняется валидатором. | PASS |
| AT49-005 | WP manifest с denied path change отклоняется. | PASS |
| AT49-006 | WP с DB change без migration отклоняется. | PASS |
| AT49-007 | WP с endpoint без OpenAPI diff отклоняется. | PASS |
| AT49-008 | WP с event без schema/producer metadata отклоняется. | PASS |
| AT49-009 | WP с protected action без permission tests отклоняется. | PASS |
| AT49-010 | Mobile write без offline/idempotency tests отклоняется. | PASS |
| AT49-011 | IoT package, пытающийся писать business fact напрямую, отклоняется architecture test. | PASS |
| AT49-012 | AI package, пытающийся mutate canonical fact, отклоняется architecture test. | PASS |
| AT49-013 | Cloud replica не может overwrite LOCAL_PRIMARY fact. | PASS |
| AT49-014 | Cross-module repository write ловится architecture test. | PASS |
| AT49-015 | Generated clients воспроизводимо строятся из contracts. | PASS |
| AT49-016 | MINIMAL demo seed повторяем и idempotent. | PASS |
| AT49-017 | MVP path может быть собран без V2 hardware/AI packages. | PASS |
| AT49-018 | Manual-only production workflow проходит без PLC/IoT. | PASS |
| AT49-019 | Weighing работает при недоступном внешнем терминале в manual fallback. | PASS |
| AT49-020 | Full genealogy demo проходит field->finished batch->shipment. | PASS |
| AT49-021 | 1C unavailable не блокирует local operations. | PASS |
| AT49-022 | 14-day offline queue синхронизируется без duplicate facts. | PASS |
| AT49-023 | Permission deny path проверен для каждого command family. | PASS |
| AT49-024 | Migration compatibility check обнаруживает breaking rename/drop. | PASS |
| AT49-025 | Event consumer contract сохраняется при additive producer field. | PASS |
| AT49-026 | Performance suite использует profile №20. | PASS |
| AT49-027 | DR package подтверждает RPO/RTO restore drill. | PASS |
| AT49-028 | Completion Report содержит изменённые files/contracts/tests/evidence. | PASS |
| AT49-029 | WP нельзя пометить Done при FAIL любого mandatory gate. | PASS |
| AT49-030 | Final production readiness gate зависит от 087–093. | PASS |
| AT49-031 | Регрессионная проверка build graph #031: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-032 | Регрессионная проверка build graph #032: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-033 | Регрессионная проверка build graph #033: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-034 | Регрессионная проверка build graph #034: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-035 | Регрессионная проверка build graph #035: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-036 | Регрессионная проверка build graph #036: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-037 | Регрессионная проверка build graph #037: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-038 | Регрессионная проверка build graph #038: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-039 | Регрессионная проверка build graph #039: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-040 | Регрессионная проверка build graph #040: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-041 | Регрессионная проверка build graph #041: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-042 | Регрессионная проверка build graph #042: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-043 | Регрессионная проверка build graph #043: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-044 | Регрессионная проверка build graph #044: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-045 | Регрессионная проверка build graph #045: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-046 | Регрессионная проверка build graph #046: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-047 | Регрессионная проверка build graph #047: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-048 | Регрессионная проверка build graph #048: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-049 | Регрессионная проверка build graph #049: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-050 | Регрессионная проверка build graph #050: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-051 | Регрессионная проверка build graph #051: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-052 | Регрессионная проверка build graph #052: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-053 | Регрессионная проверка build graph #053: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-054 | Регрессионная проверка build graph #054: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-055 | Регрессионная проверка build graph #055: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-056 | Регрессионная проверка build graph #056: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-057 | Регрессионная проверка build graph #057: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-058 | Регрессионная проверка build graph #058: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-059 | Регрессионная проверка build graph #059: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-060 | Регрессионная проверка build graph #060: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-061 | Регрессионная проверка build graph #061: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-062 | Регрессионная проверка build graph #062: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-063 | Регрессионная проверка build graph #063: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-064 | Регрессионная проверка build graph #064: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-065 | Регрессионная проверка build graph #065: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-066 | Регрессионная проверка build graph #066: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-067 | Регрессионная проверка build graph #067: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-068 | Регрессионная проверка build graph #068: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-069 | Регрессионная проверка build graph #069: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-070 | Регрессионная проверка build graph #070: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-071 | Регрессионная проверка build graph #071: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-072 | Регрессионная проверка build graph #072: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-073 | Регрессионная проверка build graph #073: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-074 | Регрессионная проверка build graph #074: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-075 | Регрессионная проверка build graph #075: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-076 | Регрессионная проверка build graph #076: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-077 | Регрессионная проверка build graph #077: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-078 | Регрессионная проверка build graph #078: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-079 | Регрессионная проверка build graph #079: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |
| AT49-080 | Регрессионная проверка build graph #080: package validator, dependency resolver и merge gate сохраняют deterministic результат при повторном запуске. | PASS |

# 18. Machine-readable artifacts, которые обязан породить №49

| Artifact | Назначение |
| --- | --- |
| /codex/work-packages/*.yaml | 94 manifests WP49-001…094. |
| /codex/build-graph.yaml | DAG nodes/edges, wave, release, gating. |
| /codex/path-ownership.yaml | module/path owner + denied cross-boundary writes. |
| /codex/quality-gates.yaml | G0–G12 и applicability rules. |
| /codex/spec-map.yaml | WP -> documents/MASTER/CAND/RT48 refs. |
| /codex/release-graph.yaml | MVP/V1/V1.5/V2 subset graph. |
| /codex/completion-schema.json | Completion Report JSON schema. |
| /codex/change-request-schema.json | Scope/architecture exception schema. |
| /tests/architecture/build_graph_test.* | Cycle/mapping/path ownership validations. |
| /demo/scenarios/wp-smoke/* | Минимальные deterministic scenario manifests. |

# 19. Рекомендуемый порядок MVP

001–017: repository + platform foundation

019–022: offline/sync + 1C skeleton

025–031: master/GIS/land/field/task/QR

033: agronomy actual fact

039–040: fleet + mechanizer mobile

045: harvest transfer/trip

048–050: warehouse/weighing/traceability

056,058: manual MES + downtime

087–094: performance/security/DR/demo/regression/release

V1/V1.5/V2 пакеты могут разрабатываться параллельно только после разблокировки зависимостей, но не должны задерживать MVP release graph.

# 20. Release Gates

| Release | Gate |
| --- | --- |
| MVP | Core chain работает offline/local-first: field -> task -> harvest -> weighing -> warehouse -> production -> finished batch; permissions/audit/1C skeleton/demo/DR PASS. |
| V1 | Planning, remote sensing, fuel, quality, OEE, maintenance, yard/WMS/TMS-lite, supply/sales, economics/workforce/control tower operationally complete. |
| V1.5 | Advanced grain, agrochemistry, auto work fact, S&OP, AI gateway, SDKs and more automation accepted. |
| V2 | ISOBUS/J1939/RTK, richer retrofit/AI/device SDK/vertical packages after separate acceptance. |
| FUTURE | Only frozen hooks/contracts; not blocking release. |

# 21. Final Definition of Done №49

Build graph содержит WP49-001…094 и не имеет циклов.

Каждый committed scope item из №48 имеет build mapping.

Каждый WP имеет prerequisites, allowed paths, acceptance и exit evidence.

Границы модулей и ownership не допускают прямых cross-domain writes.

MVP graph не зависит от optional IoT/AI/vertical packages.

Quality gates G0–G12 формализованы.

Acceptance AT49-001…080 определён.

Machine-readable artifact list сформирован для №50.

Codex может исполнять граф пошагово без необходимости заново интерпретировать 48 документов.

Статус №49: BUILD GRAPH BASELINE — READY FOR FINAL TZ / CODEX PACK №50