ДОКУМЕНТ №28

Development Roadmap + Repository / Coding Rules

Операционный контракт разработки: структура репозитория, module boundaries, coding conventions, CI/CD, vertical slices и правила реализации через Codex

Архитектурный профиль mobile-first · offline-first · local-first · API-first · LOCAL_PRIMARY

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Architecture / Development / Testing Specification |
| Версия | 1.0 |
| Дата | 26.09.2026 |
| Стек | NestJS · Next.js · Flutter · PostgreSQL/PostGIS · Redis/BullMQ · MinIO/S3 · MapLibre · FastAPI · Docker Compose |

# 1. Назначение

Документ определяет, как спецификации №1–27 превращаются в поддерживаемый исходный код. Он задаёт repository topology, module boundaries, правила API/events/database/offline, coding conventions для TypeScript/Dart/Python/SQL, CI/CD и последовательность реализации.

Главный принцип №28 Codex и разработчики реализуют систему module-by-module и vertical-slice-by-vertical-slice. Ни один агент не получает задачу «реализовать всю платформу». Каждая поставка должна иметь ограниченную доменную границу и проверяемый Definition of Done.

# 2. Инженерные инварианты

LOCAL_PRIMARY остаётся архитектурным инвариантом: Local Server — write authority, cloud — async replica/analytics.

Domain module не читает и не изменяет таблицы другого domain напрямую; взаимодействие через public application contract/events.

Ни UI, ни integration adapter, ни IoT worker не пишут canonical business tables напрямую.

API-first: внешний/межмодульный контракт описан до UI wiring; OpenAPI/Event Catalog являются versioned artifacts.

Offline-first: mobile command должен иметь idempotency, local persistence и sync semantics до того, как workflow считается готовым.

AI не обладает скрытым write-path в canonical business domain.

Generated code не редактируется вручную. Изменяется source specification/generator.

Никакого global mutable shared state между modules; каждый module владеет собственными invariants.

# 3. Repository strategy

Reference topology — единый product monorepo. Это упрощает атомарные изменения контрактов, generated clients, migrations и cross-module acceptance. Разделение на отдельные repositories допускается только ADR после появления организационной/безопасностной причины.

| Слой | Reference choice | Правило |
| --- | --- | --- |
| Workspace | pnpm workspaces | единое управление Node dependencies |
| Task graph | Nx (reference) | build/test/lint graph; замена только ADR |
| Backend | NestJS / TypeScript | modular monolith first; services split only when justified |
| Web | Next.js / React | director/admin/analytics/large tables |
| Mobile | Flutter / Dart | primary operational UI, offline-first |
| AI/analytics | Python / FastAPI | derived/recommendation plane, no hidden canonical writes |
| Deployment | Docker Compose | Local Server + cloud reference |

# 4. Canonical repository tree

/apps /api # NestJS HTTP/application host /web # Next.js /mobile # Flutter /ai # FastAPI / analytics /workers # async workers where separated from api /packages /contracts # generated/shared schemas, no domain logic /typescript-config /eslint-config /testkit /ui-web # optional shared web primitives /modules /identity /organization /master-data /farm /gis /machinery /warehouse /weighing /production /quality /maintenance /iot /integrations /database /migrations /views /reference /spec /openapi /events /permissions /workflows /tests /security /nfr /iot /gis /deployment /demo /codex /tools

Папки из финальной цели №33 существуют в repository как first-class artifacts; они не прячутся в wiki.

# 5. Module boundary model

Module ├── domain/ entities, value objects, invariants, domain events ├── application/ commands, queries, handlers, policies ├── infrastructure/ repositories, adapters, DB mappings, external clients ├── interfaces/ HTTP/controllers, event consumers, DTO mapping └── tests/ unit + integration + contract fixtures

Другой module импортирует только публичный application/interface contract, а не internal repository/entity implementation.

Cross-module foreign keys допустимы только если связь принадлежит owning domain и описана архитектурой; бизнес-операции всё равно проходят через application service.

Read models могут денормализовывать несколько domains, но не становятся write-authority.

Modular monolith является default: network microservice boundary создаётся только при отдельной эксплуатационной необходимости.

# 6. Backend NestJS conventions

| Элемент | Правило |
| --- | --- |
| Controller | тонкий: parse/auth/dispatch/map response; без бизнес-логики |
| Command handler | одна business intention; transaction boundary явна |
| Query handler | не изменяет canonical state |
| Entity/Aggregate | инварианты и state transition; без Nest/HTTP dependencies |
| Repository interface | application/domain-facing port |
| Repository implementation | PostgreSQL/infrastructure only |
| DTO | interface contract; не используется как domain entity |
| Mapper | явное преобразование DTO <-> domain <-> persistence |
| Exception | typed domain/application errors → central HTTP mapping |

Запрет Controller/worker/integration adapter не выполняет SQL UPDATE canonical table в обход owning application service.

# 7. Commands, Queries и transactions

Command имеет stable name, schema/version, idempotency key где возможны retries/offline/external delivery.

Каждый command явно определяет actor, tenant/site context, permission, preconditions и expected events.

Transaction охватывает canonical state change + transactional outbox insert. Publication в broker/queue происходит после commit.

Query может читать read model, materialized view или owning repository; command-side decision не опирается на eventual cloud replica.

Optimistic locking/version field используется для mutable aggregates, подверженных concurrent edits.

# 8. PostgreSQL / PostGIS coding rules

| Область | Правило |
| --- | --- |
| Identifiers | UUID/UUIDv7-like strategy per platform contract; внешние IDs отдельно |
| Time | timestamptz; site timezone only for presentation/grouping |
| Quantities | numeric с domain-defined precision; float не является canonical accounting quantity |
| Money | numeric + currency |
| Enums | предпочтительно controlled code tables / check constraints по migration policy |
| Geometry | PostGIS geometry/geography с explicit SRID |
| Soft delete | не default; только если domain semantics требует |
| Audit columns | created_at/created_by + version; updated_* where mutable |
| JSONB | только для extensible metadata/evidence, не вместо core schema |

Migration является append-only artifact. Уже применённая shared migration не переписывается.

Schema change с data backfill делится на expand → migrate → contract, если требуется zero/low-downtime compatibility.

Index создаётся под конкретный query/NFR и проверяется EXPLAIN/realistic dataset; «индекс на всё» запрещён.

DDL должен быть совместим с backup/PITR/restore contract №22.

# 9. Database ownership

Каждая canonical table имеет owner module. Другие modules не используют её как удобный shared storage. Допустимы database views/read models для аналитики, но write path остаётся у owner.

| Пример | Owner | Запрещённый обход |
| --- | --- | --- |
| production_run | production | warehouse worker UPDATE production_run |
| warehouse_movement | warehouse | MES прямое изменение stock balance |
| iot_raw_measurement | iot | production treating raw row as output |
| field_geometry_version | gis/farm contract | web direct mutation bypassing geometry workflow |

# 10. OpenAPI / API contract rules

OpenAPI versioned в /openapi и проходит lint в CI.

Breaking change требует explicit API version/deprecation plan; silently changing field meaning запрещено.

Request/response timestamps ISO-8601 with timezone/UTC contract; IDs never overloaded with display codes.

Pagination, filtering, sorting, error envelope и idempotency headers унифицированы platform-wide.

TypeScript/Dart clients генерируются из approved contract; generated code не редактируется вручную.

Internal APIs всё равно имеют контракт, даже если consumer находится в том же monorepo.

# 11. Event Catalog / Outbox rules

business transaction ├── canonical DB change └── outbox event ↓ commit publisher/worker ↓ consumers / cloud replication / notifications

Event envelope: eventId, eventType, eventVersion, aggregateType/id, occurredAt, recordedAt, actor, siteId, correlationId, causationId, sourceSystem.

Consumer обязан быть idempotent; event delivery может быть at-least-once.

Event name отражает свершившийся факт, а не команду: production.run.started, не startProductionRun.

Event schema evolution backward-compatible либо получает new event version.

Queue/BullMQ job не считается business source-of-truth; потерянная job восстанавливается из outbox/state.

# 12. Offline / Synchronization implementation rules

Mobile сохраняет provisional command локально до canonical acceptance Local Server.

Client-generated stable command/idempotency IDs обязательны для offline actions.

Sync engine различает command status: LOCAL_PENDING, SENT, ACCEPTED, REJECTED, CONFLICT.

Server never uses generic last-write-wins для business facts.

Attachments имеют отдельную upload queue и могут синхронизироваться независимо от command metadata.

UI обязан показывать pending/conflict state; offline success не маскируется под confirmed server fact.

Любой новый mobile-critical workflow не готов, пока нет offline acceptance test из №21/27.

# 13. Flutter mobile rules

Mobile является primary operational interface. Архитектура должна сохранять domain/UI isolation и поддерживать offline storage/sync независимо от конкретной UI страницы.

| Слой | Ответственность |
| --- | --- |
| presentation | screens/widgets, navigation, view state |
| application | use cases / commands / orchestration |
| domain | mobile-side value rules where needed; no server authority duplication |
| data | API client, local database/cache, repositories, sync queue |
| platform | camera, GPS, NFC, QR/barcode, files, connectivity |

Reference local persistence — SQLite-compatible implementation (например Drift) только через repository/sync abstractions; library может быть заменена ADR без изменения workflow contracts.

UI не делает ad-hoc HTTP calls из Widget; network/local data проходит через repositories/use cases.

State management/library фиксируется в bootstrap ADR; внутри продукта запрещено смешивать несколько competing patterns без причины.

QR/GPS/photo/voice/NFC сокращают keyboard input; ручной ввод остаётся fallback.

# 14. Next.js web rules

Web предназначен для director/admin/analytics/configuration и больших таблиц; не дублирует mobile-first workflow без причины.

Server/client component boundary выбирается по data/security requirement, а не случайно.

Forms используют typed API client и shared validation schemas там, где это безопасно; server remains authority.

Большие таблицы используют server-side pagination/filtering; не загружается весь enterprise dataset в browser.

MapLibre layers отделены от domain data adapters; geometry modifications идут через GIS API/workflow.

# 15. Python / FastAPI / AI rules

Python services получают canonical/read-model inputs через documented API/event/data export, а не через прямой произвольный доступ ко всем production tables.

AI output хранится как recommendation/derived artifact с provenance, model/version и source references.

LLM не рассчитывает authoritative KPI, OEE, stock, mass balance или legal status; для этого существуют deterministic engines.

AI mutation требует explicit domain command + permission + policy; скрытый autonomous write-path запрещён.

Training/evaluation datasets из production требуют отдельной governance policy; Demo/QA используют synthetic data.

# 16. GIS implementation rules

LandPlot, Field и FieldSeason остаются отдельными entities во всех layers.

Geometry history append/versioned; destructive overwrite исторической geometry запрещён.

Canonical CRS и import CRS handling соответствуют №24; every geometry carries explicit SRID.

Spatial operations выполняются PostGIS, а не вручную в UI.

Large raster/satellite assets размещаются в object storage; DB хранит metadata/index/provenance.

# 17. IoT / Retrofit coding rules

raw measurement → normalized measurement → evidence → derived state/candidate → domain command → business fact

Device protocol adapter никогда не импортирует production/warehouse repositories.

Raw payload сохраняется/ссылается согласно retention policy; normalized semantic mapping versioned.

Every signal имеет device timestamp, receivedAt, quality/health и mapping version.

Control plane/actuator writes disabled/read-only by default; enablement требует отдельного security/safety design.

Safety PLC/E-stop logic вне scope application control.

# 18. Integration adapter rules

Каждая внешняя система имеет adapter boundary, mapping и reconciliation state.

External DTO не просачивается в canonical domain entity.

Attribute-level Source of Truth из №23 применяется в mapper, а не через blanket overwrite всей сущности.

Retries используют idempotency/external version; no blind retry for non-idempotent remote action.

Integration failure не блокирует core local workflow, если business rule прямо не требует внешнего подтверждения.

# 19. Security coding rules

Permission check выполняется server-side на command/query boundary; UI visibility не является security control.

Tenant/site/enterprise scope проверяется до repository access.

Secrets не хранятся в repository, demo fixtures или Docker image layers.

Sensitive actions audit mandatory; security events имеют correlation ID.

Input validation + allowlist for file types/size; object upload проходит malware/security policy при внедрении соответствующего scanner.

SQL interpolation запрещена; только parameterized queries/query builder.

Dependency supply-chain scan и license policy входят в CI.

# 20. Observability

| Signal | Minimum fields / rule |
| --- | --- |
| Logs | timestamp, level, service/module, correlationId, actor/site where allowed, event/error code |
| Metrics | API latency, DB pool, queue depth, sync backlog, replication lag, telemetry ingest, DQ counts |
| Tracing | HTTP → command → DB/outbox → worker/integration where practical |
| Health | liveness, readiness, dependency status separated |
| Business observability | workflow stuck counts, unresolved conflicts, failed integrations, unclassified downtime |

PII/secrets/raw credentials не должны попадать в logs. Error stack сохраняется для engineering context, но user response получает stable error code.

# 21. Testing rules

Модуль считается готовым только после проверки DB state + events + audit + permissions + offline + integrations + negative paths согласно №21.

| Level | Purpose |
| --- | --- |
| Unit | domain invariants, formulas, pure policies |
| Integration | PostgreSQL/PostGIS, repository, outbox, Redis/MinIO adapters |
| Contract | OpenAPI/events/external adapter mappings |
| State-machine | valid + invalid transitions |
| Permission | allow/deny + scope |
| Offline/sync | queue/idempotency/conflict/reconnect |
| E2E | cross-module golden scenarios №27 |
| Load/chaos | NFR №20 and deployment №22 |

Flaky test не переводится в ignored без owner/issue; acceptance suite должен быть deterministic.

Golden values обновляются только explicit review/version bump, не автоматически после failure.

# 22. CI pipeline

PR pipeline 1 lint / format / typecheck 2 unit tests 3 migration/schema validation 4 OpenAPI + Event Catalog lint 5 integration tests (Postgres/PostGIS, Redis, MinIO) 6 MINIMAL demo seed + verify 7 targeted module E2E 8 security/dependency checks 9 build artifacts Nightly → QA profile + wider E2E + chaos subset + performance smoke

Main branch всегда deployable. Broken main считается incident для команды.

Generated artifacts сравниваются в CI: contract changed but generated client stale → fail.

Migration ordering/conflict проверяется до merge.

# 23. Branching and review

Reference workflow — trunk-based development с короткоживущими branches и обязательным PR review. Long-lived feature branches не являются default.

PR соответствует одному bounded slice и имеет связанный requirement/scenario IDs.

Commit/PR title должен позволять понять module и intention; reference convention — Conventional Commits, если не заменено ADR.

Generated changes отделяются логически от handwritten logic, чтобы review видел реальное изменение.

Refactor и behavior change по возможности разделяются.

Merge запрещён при red CI, unresolved security blocker или отсутствующем migration/contract update.

# 24. Versioning and compatibility

Product release использует SemVer-like policy для public contracts; internal build version хранится отдельно.

OpenAPI/event schema/database migration/dataset version связаны с release metadata.

Mobile backward compatibility учитывает, что устройства могут обновляться позже Local Server.

Offline queue from previous app version имеет migration/compatibility test.

Cloud replica допускает version skew только в явно поддерживаемом compatibility window.

# 25. TypeScript coding rules

strict TypeScript enabled; any требует локального justification и не используется как обычный escape hatch.

No default export для domain/application code; explicit named exports облегчают refactor/search.

Business identifiers оформляются typed aliases/value objects там, где смешение IDs опасно.

Dates внутри domain/application передаются как Date/Instant abstraction, не случайные locale strings.

Unhandled Promise, floating async и implicit error swallowing запрещены lint rules.

Domain code не зависит от Nest decorators.

# 26. Dart / Flutter coding rules

Null safety mandatory; dynamic минимизируется на serialization boundary.

DTO/generated API models не становятся UI state model автоматически.

Local database migrations versioned и имеют upgrade test.

Connectivity status не используется как доказательство server reachability; sync engine опирается на actual requests.

Background sync не меняет visible confirmed state без reconciliation/audit semantics.

# 27. Python coding rules

Type hints обязательны для public functions/services; mypy/pyright-equivalent check выбирается bootstrap ADR.

Pydantic models отделяются от core analytical logic там, где это упрощает testing.

Notebook не является production implementation; production algorithms живут в packages/modules с tests.

Random ML/analytics pipelines фиксируют seed, data version и model version для reproducibility.

Python service не имеет privileged DB credentials шире необходимого.

# 28. SQL / migration rules

Migration filename/ID monotonically ordered and immutable after shared merge.

Каждая destructive migration имеет documented backup/rollback/recovery plan; rollback SQL не притворяется безопасным, если потеря данных необратима.

Data backfill выполняется батчами при больших объёмах и измеряется на PERFORMANCE dataset.

Migration не зависит от internet/external API.

PostGIS extension/version prerequisites проверяются deployment health check.

# 29. Documentation / ADR / specs-as-code

/spec human/system specifications /openapi HTTP contracts /events event schemas/catalog /permissions permission registry /workflows state machines /tests acceptance registry/mappings /codex executable implementation tasks /adr architecture decision records

Архитектурное отклонение от №1–28 требует ADR с context, decision, alternatives, consequences и migration impact.

README модуля описывает owner boundary, public commands/queries/events и local run/test commands.

Документация, противоречащая executable contract/test, считается defect.

# 30. agroctl development CLI

agroctl должен стать стабильным entry point для repeatable operations developer/local-server lifecycle.

agroctl dev bootstrap agroctl db migrate agroctl demo seed --profile DEMO agroctl demo verify agroctl scenario run DEMO27-MES-005 agroctl backup create agroctl restore verify

CLI команды должны быть non-interactive-capable для CI и иметь environment guards для destructive actions.

# 31. Development Roadmap

| Phase | Scope / exit direction |
| --- | --- |
| P0 Foundation | monorepo, toolchain, Docker Compose, CI, base API/web/mobile shells, migrations, observability, agroctl bootstrap |
| P1 Identity & Governance Core | organization, users, roles/permissions, audit, master data, provenance/source-of-truth primitives |
| P2 Offline Mobile Foundation | local persistence, command queue, idempotency, sync/conflict UI, attachments, 14-day critical offline tests |
| P3 GIS / Farm Core | LandPlot/Field/FieldSeason, geometry versions, MapLibre, imports, field tasks, QR/GPS workflows |
| P4 Machinery / Warehouse / Weighing | assets, task execution, batches, warehouse movements, weighing, initial traceability |
| P5 Integrations Base | 1C adapter/mapping/reconciliation, external statuses, mock services, notification/rules engine |
| P6 Production MES-lite | ProductionOrder/Run, recipe, consumption/output, downtime, OEE, quality/maintenance links |
| P7 IoT / Retrofit | IoT evidence contract, gateway adapters, RUN/IDLE/STOP resolver, Modbus/OPC UA read-only, telemetry buffering |
| P8 Remote Sensing | satellite provider, cloud mask, indices, anomaly zones, scouting loop, prescription maps |
| P9 Analytics / AI | cross-domain analytics, explainable recommendations, anomaly/root-cause assistants with controlled commands |
| P10 Enterprise Hardening | performance to NFR, DR/restore drills, security hardening, upgrade compatibility, observability/SRE runbooks |

Фазы не означают waterfall. Внутри каждой используется vertical slicing, а dependent slices следующей фазы могут начинаться после stabilisation необходимых contracts. Но foundation/invariants не обходятся ради demo speed.

# 32. Vertical slice template

Slice X.Y INPUT - requirement IDs - workflow/state machine - data dictionary/business rules - API/event/permission contracts - demo scenario IMPLEMENT - migration/schema - domain/application - API/event - audit/permissions - offline/integration behavior where relevant - tests DONE - DB + events + audit + permissions + negative paths - demo/golden scenario green - docs/contracts updated

Codex scope guard Одна задача Codex не должна одновременно создавать несколько независимых domains, менять архитектуру, интеграции и UI «по своему усмотрению». Любое обнаруженное противоречие фиксируется как issue/ADR request, а не обходится новой скрытой архитектурой.

# 33. Codex task contract

Каждая задача содержит allowed_paths и forbidden_paths либо эквивалентную boundary policy.

Codex читает relevant specs прежде, чем писать код; минимум: Data Dictionary, Business Rules, workflow, API/event, permissions, tests, NFR для slice.

Codex не переименовывает canonical concepts без изменения спецификаций.

Codex не добавляет dependency, migration pattern или shared abstraction глобального уровня без explicit task/ADR.

Codex обязан запускать targeted tests и report failed/unimplemented acceptance IDs.

Если slice нельзя закончить, partial implementation маркируется feature flag/disabled path, а не имитируется fake success.

# 34. Module implementation order for Codex

28.1 Repository/toolchain/bootstrap

28.2 Organization + identity + permissions + audit

28.3 Master data/provenance base

28.4 Offline mobile command/sync kernel

28.5 GIS LandPlot/Field/FieldSeason

28.6 Field tasks/mobile execution

28.7 Machinery/assets

28.8 Warehouse + batch

28.9 Weighing

28.10 Traceability core

28.11 1C integration skeleton/reconciliation

28.12 ProductionOrder/ProductionRun

28.13 Production material/output/genealogy

28.14 Downtime/OEE

28.15 Quality/maintenance integration

28.16 IoT evidence + state resolver

28.17 Retrofit Modbus/OPC UA read-only

28.18 Satellite/scouting

28.19 Analytics/AI controlled recommendations

28.20 enterprise hardening/performance/DR

# 35. Feature flags and incomplete modules

Незавершённая capability скрывается explicit feature flag/config, а не dead UI button.

Feature flag не используется как постоянная замена permission или domain state.

Disabled feature не должна регистрировать consumers/jobs, которые corrupt state.

Removal old flag входит в Definition of Done после rollout stabilisation.

# 36. Pull Request Definition

Каждый PR должен быть reviewable как один bounded change. Он содержит requirement/scenario IDs, impact summary, migration/API/event notes, test evidence и rollback/compatibility notes при необходимости.

| Review question | Expected answer |
| --- | --- |
| Boundary | Каким module владеет change? |
| State | Какие canonical facts меняются? |
| Contracts | Какие API/events/permissions изменены? |
| Offline | Есть ли mobile/offline impact? |
| Migration | Можно ли обновить существующую установку? |
| Audit | Кто/что фиксируется? |
| Tests | Какие acceptance IDs закрыты? |
| Security | Новые permissions/secrets/input surfaces? |
| NFR | Есть performance/availability impact? |

# 37. Definition of Done for implementation slice

Schema/migration versioned and tested on clean + upgrade DB.

Domain invariants and state transitions implemented without UI-specific logic.

API/OpenAPI updated; generated clients regenerated.

Events/outbox and consumers idempotent.

Permission and scope checks server-side.

Audit/provenance implemented for required changes.

Offline/sync implemented and tested when workflow mobile-critical.

Integration failure/negative path covered where relevant.

Unit + integration + contract + acceptance tests green.

Demo/QA fixture/scenario added or updated.

Observability/error codes sufficient for support.

Docs/ADR updated; no unexplained TODO on critical path.

# 38. Acceptance registry №28

AT28-001 Repository bootstrap выполняется одной documented command chain.

AT28-002 Main branch builds API/web/mobile/AI shells.

AT28-003 Module boundary lint/test предотвращает forbidden internal imports.

AT28-004 Controller не содержит domain transaction logic.

AT28-005 Cross-module direct canonical table write отсутствует.

AT28-006 Transactional outbox создаётся atomically with business fact.

AT28-007 Duplicate event delivery idempotent.

AT28-008 Applied migration не изменяется inplace.

AT28-009 Clean DB migrates from zero.

AT28-010 Existing reference DB upgrades successfully.

AT28-011 timestamptz rule проверяется schema lint/review.

AT28-012 canonical quantity не хранится float.

AT28-013 PostGIS geometries имеют SRID.

AT28-014 OpenAPI lint проходит.

AT28-015 Breaking API change требует version/deprecation.

AT28-016 Generated client stale → CI fail.

AT28-017 Event schema version присутствует.

AT28-018 Event envelope содержит correlation/causation IDs.

AT28-019 Command retries не создают duplicate facts.

AT28-020 Offline queue сохраняется при app restart.

AT28-021 Offline conflict не разрешается LWW.

AT28-022 Pending mobile fact визуально отличим от confirmed.

AT28-023 Attachments sync independently and idempotently.

AT28-024 Web large table uses server-side pagination.

AT28-025 UI cannot bypass server permission.

AT28-026 AI recommendation cannot directly mutate canonical fact.

AT28-027 GIS history not destructively overwritten.

AT28-028 IoT adapter cannot import production repository.

AT28-029 Raw telemetry chain preserves source timestamp.

AT28-030 Default PLC control path disabled/read-only.

AT28-031 External adapter maps to canonical model, not vice versa.

AT28-032 1C conflict creates reconciliation state.

AT28-033 Secrets absent from repository/demo artifacts.

AT28-034 SQL parameterization enforced.

AT28-035 Logs contain correlationId for request/workflow.

AT28-036 Logs do not include secret fields in security fixture.

AT28-037 PR pipeline runs lint/typecheck/unit.

AT28-038 PR pipeline validates migrations.

AT28-039 PR pipeline validates OpenAPI/events.

AT28-040 PR pipeline runs MINIMAL seed + verify.

AT28-041 Nightly runs QA profile.

AT28-042 Targeted golden scenario required for module slice.

AT28-043 Flaky acceptance test cannot be silently skipped.

AT28-044 Main remains deployable after merge.

AT28-045 Mobile DB migration has upgrade test.

AT28-046 Old mobile command queue compatibility tested.

AT28-047 Cloud/local version skew follows compatibility policy.

AT28-048 TypeScript strict enabled.

AT28-049 Domain package has no Nest dependency.

AT28-050 Dart null-safety maintained.

AT28-051 Python public service layer typed.

AT28-052 Production notebook dependency prohibited.

AT28-053 Data generator uses stable seed.

AT28-054 agroctl destructive commands blocked in production.

AT28-055 ADR required for repo topology change.

AT28-056 Feature flag is not used as permission.

AT28-057 Disabled module does not run mutating background consumers.

AT28-058 PR identifies requirement/scenario IDs.

AT28-059 PR documents migration/API/event impact.

AT28-060 Definition of Done checks DB+events+audit+permissions+negative paths.

AT28-061 Local Server works without WAN during relevant slice E2E.

AT28-062 Cloud code cannot overwrite LOCAL_PRIMARY via hidden path.

AT28-063 Redis/BullMQ unavailable does not redefine canonical source-of-truth.

AT28-064 Object storage failure produces controlled error/retry, not DB corruption.

AT28-065 Performance slice uses №27 PERFORMANCE generator.

AT28-066 NFR regressions fail dedicated pipeline thresholds.

AT28-067 Restore/upgrade scripts are versioned.

AT28-068 Module README exposes public contracts and test commands.

AT28-069 Canonical terminology matches Data Dictionary.

AT28-070 Codex task cannot modify forbidden paths without explicit scope update.

# 39. Repository readiness gate before Document №33

repo bootstrap green + module boundaries enforced + migrations from zero + upgrade green + OpenAPI/events/permissions versioned + MINIMAL/DEMO seeds green + offline kernel green + CI/security checks green + Codex slice template proven on at least one vertical module + Local Server Docker Compose reproducible

# 40. Final principle №28

Engineering contract Архитектура продукта защищается не только документами, но и repository boundaries, CI checks, migrations, generated contracts, acceptance scenarios и Codex scope guards. Чем важнее инвариант, тем меньше он должен зависеть от памяти конкретного разработчика.

Документ №28 превращает серию спецификаций в повторяемый инженерный процесс. После него следующие research/AI/hardware документы могут расширять capabilities, не разрушая базовые domain boundaries и способ поставки.