ДОКУМЕНТ №43

# Platform Configuration / Customer Onboarding / Migration / Implementation

Спецификация конфигурации, внедрения, миграции и управляемого запуска платформы

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Architecture / Domain / Functional / Implementation Specification |
| Версия | 1.0 |
| Дата | 27.09.2026 |
| Назначение | Сделать внедрение повторяемым продуктовым процессом, а не отдельной разработкой под каждого заказчика |
| Базовые принципы | LOCAL_PRIMARY • offline-first • configuration-first • API-first • auditable migration • reversible cutover |
| Связанные документы | №2, 3, 10-15, 19-23, 27-28, 31, 33-42, будущие №44-50 |

Главный принцип: новый заказчик должен запускаться через конфигурацию, импорт и extension contracts. Форк core-кода под отдельное хозяйство запрещён.

# 1. Назначение и цели

Определить продуктовый процесс от первого обследования хозяйства до промышленного go-live и последующего масштабирования.

Разделить конфигурацию, расширение платформы, интеграцию и кастомную разработку, чтобы сохранить обновляемость продукта.

Дать Codex однозначные сущности, state machines, API, события, проверки, migration pipeline и acceptance criteria.

Сделать миграцию данных воспроизводимой, проверяемой, идемпотентной и обратимой до момента окончательного cutover.

Обеспечить локальную эксплуатацию предприятия независимо от WAN и безопасную асинхронную репликацию в облако.

# 2. Неизменяемые архитектурные инварианты

| ID | Инвариант | Правило |
| --- | --- | --- |
| CFG-01 | LOCAL_PRIMARY | Бизнес-конфигурация, влияющая на локальные операции, публикуется на Local Server; облако не может молча перезаписать локальную активную версию. |
| CFG-02 | Configuration-first | Customer-specific различия сначала реализуются декларативной конфигурацией, затем plugin/extension, затем connector. Изменение core — только если capability универсальна. |
| CFG-03 | Versioned & effective-dated | Каждая значимая конфигурация имеет version, status, validFrom/validTo, author, approver, checksum и audit trail. |
| CFG-04 | No arbitrary code | Пользовательские формулы/правила выполняются только в ограниченном DSL/Rule Engine. Произвольные скрипты из UI запрещены. |
| CFG-05 | Migration staging | Импорт никогда не пишет непроверенные строки напрямую в canonical tables. |
| CFG-06 | Reconciliation | Каждая миграция заканчивается количественным и качественным reconciliation по типам сущностей. |
| CFG-07 | Reversible cutover | До подтверждённого go-live должно существовать документированное решение rollback. |
| CFG-08 | Offline config snapshot | Мобильное приложение использует подписанный/версионированный snapshot конфигурации и умеет работать offline. |
| CFG-09 | External IDs | Идентификаторы старых систем сохраняются через ExternalIdentity/SourceKeyMap, а не становятся primary key canonical domain. |
| CFG-10 | Auditability | Изменения конфигурации, импортов, mapping, override и cutover решений полностью аудируются. |

# 3. Граница Configuration / Extension / Integration / Core

| Уровень | Когда использовать | Примеры | Запрещено |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIGURATION | Различие задаётся данными/правилами без нового алгоритма | справочники причин, маршруты согласования, роли, формы, KPI thresholds, numbering | копировать backend-модуль под клиента |
| PLUGIN / EXTENSION | Нужен новый reusable capability с изолированным контрактом | vertical package, custom report provider, UI extension point | напрямую писать чужие таблицы |
| INTEGRATION / CONNECTOR | Нужен обмен с внешней системой/устройством | 1С, OEM telemetry, LIMS, WMS, весовой терминал | встраивать vendor-specific логику в domain core |
| CORE CHANGE | Capability действительно универсальна и входит в Product Scope | новый canonical rule, общий aggregate, общий state machine | customer-only condition без product decision |

Need -> Can configuration express it? yes -> CONFIG
     -> no -> Is it reusable inside platform? yes -> PLUGIN/EXTENSION
     -> no -> Is it external system specific? yes -> CONNECTOR
     -> no -> Product Architecture Review -> possible CORE CHANGE

# 4. Configuration hierarchy и precedence

Precedence должно быть явным и объяснимым. Любой runtime value обязан уметь показать: откуда он взялся, какая версия его определила и какой override победил.

| Уровень | Пример | Может override | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| SYSTEM_DEFAULT | таймауты, стандартные статусы | — | поставляется продуктом |
| DEPLOYMENT_PROFILE | PILOT / ENTERPRISE | SYSTEM_DEFAULT | инфраструктурный профиль |
| ORGANIZATION | справочники, политика OEE, quality policy | выше | общая политика предприятия |
| SITE | смены, локальные склады, gate rules | ORGANIZATION | только разрешённые поля |
| MODULE | MES/WMS/Fleet параметры | SITE | в пределах schema |
| ROLE | представления/доступные действия | UI defaults | не меняет бизнес-факт |
| USER_PREFERENCE | фильтры, layout | ROLE UI | никогда не меняет бизнес-правила |

# 5. Ключевые сущности конфигурационного домена

| Сущность | Назначение |
| --- | --- |
| CustomerTenant | коммерческий/лицензионный контекст заказчика; не заменяет Enterprise domain |
| ImplementationProject | проект внедрения и его фазы |
| DeploymentProfile | PILOT/ENTERPRISE/GROWTH и инфраструктурные параметры |
| ModuleActivation | включение модуля с версией и dependencies |
| FeatureFlag | управляемый rollout capability |
| ConfigurationSet | логически целостный набор параметров |
| ConfigurationVersion | immutable published version |
| OrganizationTemplate | стартовый шаблон структуры/справочников |
| ReferenceCatalogConfig | настраиваемый справочник/причины/коды |
| CustomFieldDefinition | разрешённое расширение схемы UI/API metadata |
| FormDefinition | декларативная форма |
| WorkflowTemplate | разрешённая конфигурация процесса |
| RuleSetVersion | версия rule engine/DSL |
| NumberingScheme | нумерация документов/партий/задач |
| PrintTemplate | версионированная печатная форма |
| ImportJob | единый импорт/миграция |
| ImportBatch | порция входных данных |
| StagingRecord | сырой/нормализованный staging record |
| ValidationIssue | ошибка/предупреждение миграции |
| SourceKeyMap | source system key -> canonical UUID |
| DuplicateCandidate | кандидат на merge/match |
| MigrationRun | управляемый прогон миграции |
| ReconciliationReport | результат сверки |
| CutoverPlan | план перехода |
| CutoverCheckpoint | контрольная точка |
| RollbackPlan | обратный сценарий |
| GoLiveDecision | формальное решение |
| ImplementationEvidence | доказательства теста/обучения/готовности |
| EnvironmentPromotionPackage | подписанный пакет конфигурации между средами |

# 6. State machines

ConfigurationVersion: DRAFT -> REVIEW -> APPROVED -> PUBLISHED -> SUPERSEDED
                                     \-> REJECTED

ImportJob: CREATED -> UPLOADED -> PARSING -> VALIDATING -> READY -> APPLYING -> APPLIED -> RECONCILED -> CLOSED
                                      \-> FAILED / CANCELLED

ImplementationProject: DISCOVERY -> DESIGN -> CONFIGURE -> MIGRATE -> PILOT -> PARALLEL_RUN -> CUTOVER_READY -> LIVE -> HYPERCARE -> CLOSED

Cutover: PLANNED -> READY -> STARTED -> VALIDATING -> ACCEPTED
                                   \-> ROLLED_BACK

# 7. Customer onboarding wizard

| Шаг | Блок | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Customer profile | реквизиты, отрасль, масштабы, sites, выбранные modules |
| 2 | Deployment | Local Server profile, cloud replica, environments, network assumptions |
| 3 | Organization | Enterprise/Site/Workshop/Warehouse/Field hierarchy |
| 4 | Identity | админы, роли, группы, SSO/local identity policy |
| 5 | Master data | культуры, материалы, техника, склады, продукты, единицы |
| 6 | GIS | поля/участки/геометрии/CRS/import |
| 7 | Integrations | 1С, FGIS adapters, telemetry, weighbridge, LIMS, external APIs |
| 8 | Operational policies | shifts, reasons, quality/OEE, numbering, alerts |
| 9 | Migration | sources, mapping, rehearsal, reconciliation |
| 10 | Pilot | scope, users, scenarios, readiness |
| 11 | Cutover | freeze windows, final delta, rollback, sign-off |
| 12 | Hypercare | SLA, issue triage, adoption and DQ monitoring |

# 8. OrganizationTemplate и отраслевые starter packs

Шаблон никогда не создаёт необратимый customer-specific код; он создаёт обычные versioned domain/configuration records.

Starter packs: CROP_FARM, MIXED_AGRO, ELEVATOR, FEED_MILL, GREENHOUSE_EXTENSION, LIVESTOCK_EXTENSION.

Шаблон включает рекомендуемые роли, справочники, формы, KPI, reason catalogs, notification rules, demo mappings и onboarding checklist.

После применения каждая созданная запись принадлежит предприятию и имеет provenance templateId/templateVersion.

# 9. Module activation и dependencies

| Модуль | Типовые prerequisites | Activation check |
| --- | --- | --- |
| GIS / Land | CORE | PostGIS ready, CRS policy |
| Agronomy | GIS + Master Data | crops/seasons configured |
| Fleet | CORE + Master Data | equipment classes |
| Weighing | Warehouse optional | device/manual flow |
| Grain/Elevator | Weighing + Quality + Warehouse | grain specs, storage places |
| Production/MES | Warehouse + Quality | products/recipes/work centers |
| WMS-lite | Warehouse | topology/locations |
| TMS-lite | Counterparties + Fleet optional | routes/driver policy |
| AI | canonical data + security policy | model/provider approval |
| Vertical package | shared core APIs | extension compatibility manifest |

# 10. Feature flags

FeatureFlag не заменяет RBAC и не должен использоваться как постоянная бизнес-конфигурация.

Поддержать rollout scopes: deployment, tenant, enterprise, site, role, cohort; user-level только для controlled beta.

Каждый flag имеет owner, reason, createdAt, expiresAt/reviewAt и cleanup task.

Опасные write-capabilities по умолчанию OFF; включение требует compatibility/readiness checks.

Offline mobile получает snapshot flags; критические права повторно проверяются сервером при sync.

# 11. Справочники, custom fields и формы

Configurable не означает бесконтрольный. Расширения данных допускаются только через метаданные с типами, validation, permissions, indexing policy и migration policy.

| Capability | Поддержать | Не поддерживать |
| --- | --- | --- |
| Reason Catalog | иерархия, effective dates, локализация, mapping | удаление использованного reason |
| Custom Field | string/decimal/date/enum/reference/boolean, required, visibility | произвольный SQL datatype |
| Dynamic Form | sections, fields, conditions, validation, offline cache | arbitrary JS |
| Checklist | versioned items, mandatory evidence, signatures/ack | тихое изменение опубликованной версии |
| Workflow config | allowed transitions/approvals/SLA within guardrails | создание неизвестных domain states |
| Formula config | safe DSL + versioning + test cases | eval/python/js из UI |

# 12. Workflow configuration guardrails

Канонические state machines из документов №4/26/36/37/39/41/42 остаются authoritative.

Настройка может выбирать optional approval steps, SLA, assignee strategy, escalation и allowed reason sets, но не нарушать запрещённые переходы.

WorkflowTemplate публикуется только после static validation, simulation tests и dependency check.

Каждый runtime transition хранит workflowTemplateVersion.

# 13. Numbering / documents / print templates

NumberingScheme поддерживает prefix/site/year/sequence и reserved offline ranges только там, где это безопасно.

Business identity UUID не зависит от печатного номера.

PrintTemplate versioned, previewable, approvable; старые документы рендерятся с исторической версией.

Шаблоны не могут выполнять произвольный код или скрыто менять domain state.

# 14. Notifications и rules onboarding

Поставлять baseline rules из №16, но activation и thresholds настраиваются по организации/site.

Rule package имеет dry-run режим на исторических данных перед публикацией.

Notification destinations валидируются; demo/pilot среда использует mock sink по умолчанию.

Все overrides имеют provenance и expiry/review date.

# 15. Integration onboarding

| Этап | Действия | Артефакт |
| --- | --- | --- |
| DISCOVER | endpoint/auth/version/capabilities/SoT | IntegrationProfile |
| MAP | external IDs, units, statuses, nomenclature | MappingSet |
| CONNECT | secret, network, certificate, allowlist | ConnectionConfig |
| TEST | read/write sandbox, idempotency, retries, errors | IntegrationTestReport |
| SHADOW | получать/сравнивать без authoritative write | ShadowRunReport |
| ACTIVATE | включить production routes | ActivationDecision |
| MONITOR | lag, errors, reconciliation | IntegrationHealth |

# 16. Device / edge onboarding

RetrofitNode/device provisioning использует №31: inventory -> identity -> certificate -> binding -> signal map -> calibration -> shadow -> approve -> active.

Customer onboarding хранит только configuration references; device telemetry остаётся IoT evidence.

Смена устройства не должна менять business entity identity: DeviceBinding version supersedes previous binding.

Никакой commissioning не включает actuator/control без отдельного будущего safety-approved contract.

# 17. Migration architecture

Source system/file
  -> raw landing (immutable)
  -> parser
  -> staging schema
  -> normalization
  -> validation + DQ
  -> duplicate/matching
  -> mapping review
  -> canonical apply through application services
  -> event/audit/provenance
  -> reconciliation
  -> sign-off

# 18. Поддерживаемые migration sources

| Источник | Примеры | Способ |
| --- | --- | --- |
| Files | XLSX/CSV/JSON/XML | schema templates + mapping |
| GIS | GeoJSON/KML/KMZ/GPKG/SHP/GPX | №24 import pipeline |
| 1С | НСИ, остатки/ссылки, заказы | connector/export package |
| Legacy DB | PostgreSQL/MSSQL/other | extract adapter/read-only dump |
| Telematics | equipment/history identifiers | connector/import |
| Object storage | photos/docs/certificates | manifest + checksum |
| External LIMS/WMS | samples/lots/mappings | connector/export |
| Manual register | small reference data | guided import |

# 19. Raw landing и staging

Raw input immutable; хранить checksum, source filename/system, receivedAt, encoding, parser version.

Staging schema отделена от canonical schema и не используется UI как operational SoT.

Каждая staging row имеет source row locator, normalized payload, validation status и mapping status.

Повторная обработка того же ImportBatch идемпотентна.

# 20. Validation и Data Quality

| Класс | Пример | Политика |
| --- | --- | --- |
| STRUCTURAL | нет обязательной колонки | BLOCK |
| TYPE | невалидная дата/decimal | BLOCK |
| REFERENCE | неизвестный material/equipment | BLOCK или MAP_REQUIRED |
| DOMAIN | FieldSeason вне Field | BLOCK |
| DUPLICATE | похожий контрагент/материал | REVIEW |
| GEOMETRY | self-intersection/CRS unknown | BLOCK/REPAIR_QUEUE |
| QUALITY | подозрительное значение, но допустимо | WARNING |
| HISTORY | событие раньше создания объекта | REVIEW/BLOCK per entity |

# 21. External identity и mapping

Canonical UUID всегда генерируется платформой. Старые коды сохраняются как external identities с sourceSystem/sourceKey и validity.

SourceKeyMap уникален по (sourceSystem, entityType, sourceKey).

MappingSet versioned; массовое изменение mapping после go-live требует impact analysis.

One-to-many / many-to-one mapping допускается только для явно поддержанных сценариев split/merge и хранит provenance.

При export обратно во внешнюю систему используется её внешний код, а не попытка навязать canonical UUID.

# 22. Duplicate detection / Golden Record

Использовать правила №23: exact keys -> normalized keys -> fuzzy candidate -> human review.

Автослияние разрешено только для безопасных deterministic cases.

Merge никогда не уничтожает lineage исходных записей.

DuplicateCandidate хранит score, matched attributes, algorithm/version и decision.

# 23. Canonical apply

Где возможно, импорт вызывает те же application services/commands, что обычный UI/API.

Прямой DB insert разрешается только для согласованных bulk/performance путей с отдельным validator и post-check.

Каждый canonical объект получает provenance MIGRATION и source references.

Исторические события, если импортируются, маркируются historicalImport=true и не должны повторно запускать текущие side-effects без политики.

# 24. Migration reconciliation

| Измерение | Пример |
| --- | --- |
| COUNT | 10 000 legacy materials -> 9 850 created + 150 merged = 10 000 accounted |
| SUM | остатки по складам/материалам до и после |
| GEOMETRY | площадь/число полигонов/invalid geometry |
| RELATIONSHIP | orphan references = 0 |
| STATUS | распределение по состояниям |
| HASH/SAMPLE | контрольные выборки и checksums |
| BUSINESS TOTAL | поголовье/поля/техника/партии/остатки/заказы |
| AUDIT | 100% migrated canonical objects имеют provenance |

# 25. GIS migration

Использовать №24 как authoritative spatial contract.

CRS должен быть определён или явно выбран оператором; guess без фиксации запрещён.

LandPlot, Field и FieldSeason не объединяются в одну сущность при импорте.

Geometry history сохраняется, если источник содержит временные версии.

Площадь declared и geometric не переписывают друг друга.

# 26. Attachments / object storage migration

Использовать manifest: source URI/path, target entity, media type, size, checksum, createdAt, source metadata.

Файл считается мигрированным только после object-store write + checksum verify + canonical Attachment record.

Недоступные файлы попадают в exception report, а не тихо пропускаются.

Антивирус/allowlist MIME и максимальные размеры применяются до публикации.

# 27. Historical facts и events

Не каждую legacy строку нужно превращать в domain event; различать imported snapshot и reconstructed history.

Если восстанавливается event stream, eventTime и importedAt хранятся отдельно.

Outbox текущей системы не должен повторно отправлять исторические интеграционные side-effects без explicit replay mode.

Final migration report перечисляет сущности, для которых история была усечена.

# 28. Migration rehearsal

Получить immutable extract / snapshot source.

Запустить полный parser + validation + mapping.

Разобрать BLOCK/REVIEW issues.

Применить в TEST/UAT environment.

Выполнить reconciliation + E2E scenarios.

Измерить длительность и определить freeze/delta strategy.

Повторить до достижения readiness thresholds.

# 29. Pilot

Pilot имеет ограниченный scope по site/module/users и заранее определённые success criteria.

Pilot не должен использовать production external writes без отдельного разрешения; по умолчанию integration mock/shadow.

Demo data и real pilot data разделяются.

Проблемы классифицируются product defect / config issue / data issue / training issue / integration issue.

# 30. Parallel run

Старая и новая системы работают параллельно только для заранее определённых процессов и ограниченный срок.

Для каждого business fact назначается authoritative system during parallel run.

Сравнение автоматизируется ReconciliationRule, а не ручным Excel где возможно.

Запрещено bidirectional uncontrolled sync между двумя authoritative systems.

# 31. Cutover planning

| Блок | Что должно быть определено |
| --- | --- |
| Freeze | какие данные/операции и на какой срок замораживаются |
| Delta load | как забираются изменения после rehearsal extract |
| Identity | пользователи/роли/SSO/local accounts готовы |
| Config | published versions и checksums зафиксированы |
| Integrations | production credentials/routes validated |
| Backups | source snapshot + Local Server backup + restore check |
| Validation | go-live checklist + smoke/E2E |
| Rollback | точка решения, действия, ответственность |
| Communication | кто и когда получает статус |
| Sign-off | бизнес-владелец + тех. владелец |

# 32. Cutover / rollback

PREPARE -> FREEZE -> FINAL_DELTA -> RECONCILE -> ENABLE -> SMOKE_TEST -> BUSINESS_VALIDATE -> ACCEPT
                                                            \-> ROLLBACK_DECISION -> RESTORE/REVERT -> VALIDATE

Rollback trigger должен быть измеримым: data loss/reconciliation breach/critical workflow failure/security issue/integration failure beyond threshold.

Rollback не должен зависеть от памяти одного инженера: runbook versioned и отрепетирован.

После ACCEPT rollback превращается в обычный recovery procedure, а не в возврат на legacy систему без отдельного решения.

# 33. Environment model и promotion

| Среда | Назначение | Данные |
| --- | --- | --- |
| DEV | разработка | synthetic/demo |
| TEST | integration/regression | generated/anonymized |
| UAT | business acceptance | controlled migrated copy/anonymized where needed |
| PILOT | ограниченное production usage | real authorized |
| PROD | authoritative operation | real |

Configuration promotion выполняется пакетом, а не ручным повторным вводом.

EnvironmentPromotionPackage содержит configuration versions, mappings, template refs, dependencies, checksums и migration scripts references.

Secrets никогда не входят в export package; в target environment они связываются через SecretRef.

PROD import package требует signature/approval и compatibility check.

# 34. Configuration package export/import

PackageManifest
- packageId / version / sourceEnvironment
- requiredPlatformVersion
- modules[] / configs[] / rules[] / templates[]
- mapping metadata (no secrets)
- checksums
- dependencies
- preconditions
- post-validation
- signature

# 35. Local Server / cloud configuration sync

Operational configuration, применяемая к LOCAL_PRIMARY, публикуется на Local Server.

Cloud может предложить package/update, но activation локально проходит validation и audit.

Cloud analytics/read-model config отделена от business-write config.

При WAN outage локальная последняя PUBLISHED версия продолжает действовать.

Конфликт concurrent changes решается explicit configuration merge/review, а не last-write-wins.

# 36. Mobile configuration snapshot

MobileSyncSnapshot содержит relevant forms, dictionaries, workflow metadata, feature flags, validation rules, reason catalogs и permissions projection.

Snapshot version/checksum хранится вместе с offline commands для воспроизводимости.

При устаревшем snapshot сервер может принять безопасную команду, пересчитать/провалидировать или вернуть explicit conflict.

Критическое изменение permission/state rule не доверяет только mobile snapshot.

# 37. Implementation Workbench

Единый экран статуса проекта внедрения: modules, config readiness, users, mappings, migration issues, integrations, tests, training, cutover checklist.

Каждый readiness item имеет owner, due date, status, evidence, blocker severity.

Workbench не заменяет Jira/PM tool; он хранит product-specific implementation state.

Поддержать export implementation report для заказчика.

# 38. Training / adoption / readiness

| Persona | Минимальная готовность |
| --- | --- |
| Admin | users/roles/config/import/support runbooks |
| Agronomist | fields/seasons/tasks/scouting/offline |
| Mechanizer | assignment/QR/offline/downtime/material fact |
| Weighbridge | gross/tare/net/exceptions |
| Warehouse | receiving/move/count/QR |
| Production | run/output/downtime/quality hold |
| Quality/Lab | samples/results/specifications/holds |
| Maintenance | request/work order/equipment history |
| Director | dashboards/exceptions/plan-fact |

TrainingCompletion — operational evidence, не HR diploma.

Go-live readiness требует role-based scenario pass, а не только факт просмотра инструкции.

Новые критические инструкции после go-live могут требовать acknowledgement по №42.

# 39. Go-live readiness gates

| Gate | Критерий |
| --- | --- |
| DATA | blocker validation issues = 0; reconciliation within thresholds |
| CONFIG | all required configs PUBLISHED and checksummed |
| SECURITY | admin/roles/secrets/certificates/backup verified |
| INTEGRATION | critical production routes tested or approved fallback |
| OFFLINE | critical mobile workflows pass offline |
| OPERATIONS | UAT scenarios passed |
| TRAINING | critical personas readiness complete |
| SUPPORT | contacts/SLA/runbooks/escalation ready |
| DR | backup/restore evidence current |
| ROLLBACK | decision point + runbook tested |

# 40. Hypercare и handover в support

Hypercare window имеет повышенный monitoring и agreed response matrix.

Issues ежедневно классифицируются и trend-анализируются.

Customer-specific config changes в hypercare проходят тот же versioned approval path.

Закрытие ImplementationProject возможно только после передачи runbooks, mappings, config baseline, open issues и ownership support team.

# 41. Decommission legacy system

Decommission только после business sign-off и retention/export decision.

Определить read-only archive, legal retention, credentials revocation, integration shutdown и hardware reassignment.

External IDs/source lineage сохраняются, даже если legacy система выключена.

Последний source backup и описание формата хранения регистрируются как evidence.

# 42. Security и secrets

Secrets хранятся только в approved secret storage/config mechanism; не в migration spreadsheets и packages.

Import files считаются недоверенными: size limits, MIME, malware scan where applicable, parser hardening.

PII минимизируется; production extracts не используются в DEV без разрешения/anonymization.

Implementation admins имеют time-bound elevated permissions; все privileged actions аудируются.

Customer data никогда не смешиваются между tenants/environments.

# 43. Observability и implementation health

| Metric | Смысл |
| --- | --- |
| migration_records_total | объём по entity/source |
| migration_validation_errors | block/warn по типу |
| migration_apply_rate | скорость apply |
| reconciliation_delta | расхождения |
| integration_shadow_diff | отклонения shadow |
| config_publish_failures | ошибки публикации |
| mobile_config_age | возраст snapshot |
| onboarding_gate_status | готовность go-live |
| post_go_live_incidents | стабильность hypercare |

# 44. KPI внедрения

Time to first usable site; Time to first successful offline workflow; % master data mapped automatically; migration issue rate; reconciliation accuracy; training scenario pass rate; critical incident count first 14 days; config-vs-code customization ratio; upgrade compatibility rate.

Отдельно измерять количество customer requirements, решённых configuration/plugin/connector/core-change — это ключевой показатель здоровья платформы.

# 45. API contract

| Method | Endpoint | Назначение |
| --- | --- | --- |
| POST | /config/sets | создать набор конфигурации |
| POST | /config/versions/{id}/publish | опубликовать версию |
| GET | /config/effective | объяснимое effective config |
| POST | /modules/{code}/activate | активация модуля |
| POST | /imports | создать ImportJob |
| POST | /imports/{id}/upload | загрузка источника |
| POST | /imports/{id}/validate | валидация |
| POST | /imports/{id}/apply | canonical apply |
| GET | /imports/{id}/issues | ошибки/предупреждения |
| GET | /imports/{id}/reconciliation | сверка |
| POST | /mapping-sets | mapping |
| POST | /implementation-projects | проект |
| POST | /cutovers/{id}/start | cutover |
| POST | /cutovers/{id}/rollback | rollback |
| POST | /promotion-packages/export | export package |
| POST | /promotion-packages/import | import/validate package |

# 46. Event catalog additions

ConfigurationVersionApproved

ConfigurationPublished

ConfigurationSuperseded

ModuleActivated

FeatureFlagChanged

ImportJobStarted

ImportValidationCompleted

ImportApplied

MigrationReconciled

DuplicateCandidateCreated

MappingChanged

ImplementationPhaseChanged

PilotStarted

ParallelRunStarted

CutoverReady

CutoverStarted

CutoverAccepted

CutoverRolledBack

PromotionPackageImported

GoLiveAccepted

HypercareClosed

# 47. Permissions

| Permission | Назначение |
| --- | --- |
| configuration.read | просмотр effective config |
| configuration.edit | редактирование draft |
| configuration.approve | approval |
| configuration.publish | production publish |
| module.activate | модули |
| feature_flag.manage | rollout |
| migration.create | создание imports |
| migration.map | mapping/duplicates |
| migration.apply | canonical apply |
| migration.reconcile | reconciliation sign-off |
| implementation.manage | проект внедрения |
| cutover.prepare | подготовка |
| cutover.execute | старт cutover |
| cutover.rollback | rollback |
| promotion.export | package export |
| promotion.import | package import |
| secrets.bind | bind secret refs |

# 48. Implementation RACI

| Роль | Ответственность |
| --- | --- |
| Customer Product Owner | scope/acceptance/go-live business sign-off |
| Implementation Lead | план, gates, coordination |
| Solution Architect | configuration/extension/integration boundaries |
| Data Migration Lead | extract/mapping/reconciliation |
| Integration Engineer | connectors/shadow/production routes |
| Customer Admin | org/users/local config |
| Key Users | UAT/training/pilot |
| Infrastructure/IT | Local Server/network/backup/secrets |
| Support Lead | hypercare handover |

# 49. Functional requirements registry

| ID | Area | Requirement | Release | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR43-001 | CORE | вести ImplementationProject с фазами и владельцами | MVP | HIGH |
| FR43-002 | CORE | вести CustomerTenant/DeploymentProfile без смешения с Enterprise domain | MVP | HIGH |
| FR43-003 | CORE | обеспечить configuration-first policy | MVP | HIGH |
| FR43-004 | CORE | запретить customer fork core в standard delivery | MVP | HIGH |
| FR43-005 | CORE | показывать provenance effective configuration | MVP | HIGH |
| FR43-006 | CORE | поддержать version/effective dates/checksum config | MVP | HIGH |
| FR43-007 | CORE | поддержать approval/publish/supersede config | MVP | HIGH |
| FR43-008 | CORE | не допускать arbitrary executable code in config | MVP | HIGH |
| FR43-009 | CORE | аудировать все configuration changes | MVP | HIGH |
| FR43-010 | CORE | проверять platform compatibility перед publish | MVP | HIGH |
| FR43-011 | HIERARCHY | поддержать SYSTEM_DEFAULT | MVP | HIGH |
| FR43-012 | HIERARCHY | поддержать DEPLOYMENT_PROFILE overrides | MVP | HIGH |
| FR43-013 | HIERARCHY | поддержать ORGANIZATION overrides | MVP | HIGH |
| FR43-014 | HIERARCHY | поддержать SITE overrides | MVP | HIGH |
| FR43-015 | HIERARCHY | поддержать MODULE overrides | MVP | HIGH |
| FR43-016 | HIERARCHY | отделить ROLE/UI preferences от business rules | MVP | HIGH |
| FR43-017 | HIERARCHY | объяснять winning override | MVP | HIGH |
| FR43-018 | HIERARCHY | валидировать запрещённые override fields | MVP | HIGH |
| FR43-019 | MODULES | вести ModuleActivation | MVP | HIGH |
| FR43-020 | MODULES | проверять dependencies | MVP | HIGH |
| FR43-021 | MODULES | поддержать starter packs | MVP | HIGH |
| FR43-022 | MODULES | поддержать feature flags | MVP | HIGH |
| FR43-023 | MODULES | поддержать scoped rollout | MVP | HIGH |
| FR43-024 | MODULES | вести expiry/review feature flags | MVP | HIGH |
| FR43-025 | MODULES | запретить feature flag как RBAC replacement | MVP | HIGH |
| FR43-026 | MODULES | поддержать deactivate только при safe check | MVP | HIGH |
| FR43-027 | CONFIG | конфигурировать reason catalogs | MVP | HIGH |
| FR43-028 | CONFIG | конфигурировать custom fields typed schema | MVP | HIGH |
| FR43-029 | CONFIG | конфигурировать forms декларативно | MVP | HIGH |
| FR43-030 | CONFIG | конфигурировать checklist versions | MVP | HIGH |
| FR43-031 | CONFIG | конфигурировать allowed workflow options | MVP | HIGH |
| FR43-032 | CONFIG | конфигурировать safe DSL rules | MVP | HIGH |
| FR43-033 | CONFIG | конфигурировать numbering schemes | MVP | HIGH |
| FR43-034 | CONFIG | конфигурировать print templates | MVP | HIGH |
| FR43-035 | CONFIG | конфигурировать notification thresholds | MVP | HIGH |
| FR43-036 | CONFIG | валидировать config cross-dependencies | MVP | HIGH |
| FR43-037 | CONFIG | иметь draft preview/simulation | MVP | HIGH |
| FR43-038 | CONFIG | хранить runtime config version reference | MVP | HIGH |
| FR43-039 | ONBOARDING | wizard customer profile | MVP | HIGH |
| FR43-040 | ONBOARDING | wizard deployment | MVP | HIGH |
| FR43-041 | ONBOARDING | wizard organization | MVP | HIGH |
| FR43-042 | ONBOARDING | wizard identity | MVP | HIGH |
| FR43-043 | ONBOARDING | wizard master data | MVP | HIGH |
| FR43-044 | ONBOARDING | wizard GIS | MVP | HIGH |
| FR43-045 | ONBOARDING | wizard integrations | MVP | HIGH |
| FR43-046 | ONBOARDING | wizard policies | MVP | HIGH |
| FR43-047 | ONBOARDING | wizard migration | MVP | HIGH |
| FR43-048 | ONBOARDING | wizard pilot | MVP | HIGH |
| FR43-049 | ONBOARDING | wizard cutover | MVP | HIGH |
| FR43-050 | ONBOARDING | wizard hypercare | MVP | HIGH |
| FR43-051 | ONBOARDING | позволить resume onboarding | MVP | HIGH |
| FR43-052 | ONBOARDING | показывать blockers/readiness | MVP | HIGH |
| FR43-053 | INTEGRATION | создавать IntegrationProfile | MVP | HIGH |
| FR43-054 | INTEGRATION | вести MappingSet | MVP | HIGH |
| FR43-055 | INTEGRATION | bind SecretRef без export secret | MVP | HIGH |
| FR43-056 | INTEGRATION | тестировать connectivity/capabilities | MVP | HIGH |
| FR43-057 | INTEGRATION | поддержать shadow mode | MVP | HIGH |
| FR43-058 | INTEGRATION | активировать production route после sign-off | MVP | HIGH |
| FR43-059 | INTEGRATION | мониторить lag/errors/reconciliation | MVP | HIGH |
| FR43-060 | INTEGRATION | version connector config | MVP | HIGH |
| FR43-061 | INTEGRATION | поддержать fallback/manual mode | MVP | HIGH |
| FR43-062 | DEVICE | вести onboarding devices через №31 | V1 | HIGH |
| FR43-063 | DEVICE | version DeviceBinding | V1 | HIGH |
| FR43-064 | DEVICE | требовать calibration where applicable | V1 | HIGH |
| FR43-065 | DEVICE | shadow telemetry before activate | V1 | HIGH |
| FR43-066 | DEVICE | не разрешать actuator control V1 | V1 | HIGH |
| FR43-067 | DEVICE | показывать signal health readiness | V1 | HIGH |
| FR43-068 | MIGRATION | создавать ImportJob/Batch | MVP | HIGH |
| FR43-069 | MIGRATION | сохранять raw immutable input | MVP | HIGH |
| FR43-070 | MIGRATION | вычислять checksum | MVP | HIGH |
| FR43-071 | MIGRATION | парсить в staging | MVP | HIGH |
| FR43-072 | MIGRATION | нормализовать staging | MVP | HIGH |
| FR43-073 | MIGRATION | валидировать structure | MVP | HIGH |
| FR43-074 | MIGRATION | валидировать types | MVP | HIGH |
| FR43-075 | MIGRATION | валидировать references | MVP | HIGH |
| FR43-076 | MIGRATION | валидировать domain rules | MVP | HIGH |
| FR43-077 | MIGRATION | создавать ValidationIssue | MVP | HIGH |
| FR43-078 | MIGRATION | поддержать warnings vs blockers | MVP | HIGH |
| FR43-079 | MIGRATION | идемпотентно rerun import | MVP | HIGH |
| FR43-080 | MIGRATION | поддержать templates XLSX/CSV/JSON/XML | MVP | HIGH |
| FR43-081 | MIGRATION | поддержать GIS formats через №24 | MVP | HIGH |
| FR43-082 | MIGRATION | поддержать legacy DB extracts | MVP | HIGH |
| FR43-083 | MIGRATION | поддержать object manifest | MVP | HIGH |
| FR43-084 | MIGRATION | хранить parser version | MVP | HIGH |
| FR43-085 | MIGRATION | хранить source row locator | MVP | HIGH |
| FR43-086 | MAPPING | вести SourceKeyMap | MVP | HIGH |
| FR43-087 | MAPPING | не использовать source key как canonical PK | MVP | HIGH |
| FR43-088 | MAPPING | поддержать exact mapping | MVP | HIGH |
| FR43-089 | MAPPING | создавать duplicate candidates | MVP | HIGH |
| FR43-090 | MAPPING | поддержать fuzzy review | MVP | HIGH |
| FR43-091 | MAPPING | запретить unsafe automerge | MVP | HIGH |
| FR43-092 | MAPPING | сохранять merge lineage | MVP | HIGH |
| FR43-093 | MAPPING | version MappingSet | MVP | HIGH |
| FR43-094 | MAPPING | impact check mapping changes | MVP | HIGH |
| FR43-095 | MAPPING | поддержать external code on export | MVP | HIGH |
| FR43-096 | APPLY | применять через application services где возможно | MVP | HIGH |
| FR43-097 | APPLY | маркировать provenance MIGRATION | MVP | HIGH |
| FR43-098 | APPLY | разделять imported snapshot/history | MVP | HIGH |
| FR43-099 | APPLY | не повторять side effects historical import | MVP | HIGH |
| FR43-100 | APPLY | поддержать controlled bulk path | MVP | HIGH |
| FR43-101 | APPLY | выполнять post-apply integrity checks | MVP | HIGH |
| FR43-102 | RECON | count reconciliation | MVP | HIGH |
| FR43-103 | RECON | sum reconciliation | MVP | HIGH |
| FR43-104 | RECON | geometry reconciliation | MVP | HIGH |
| FR43-105 | RECON | relationship/orphan reconciliation | MVP | HIGH |
| FR43-106 | RECON | status distribution reconciliation | MVP | HIGH |
| FR43-107 | RECON | business totals reconciliation | MVP | HIGH |
| FR43-108 | RECON | audit/provenance reconciliation | MVP | HIGH |
| FR43-109 | RECON | сохранять ReconciliationReport | MVP | HIGH |
| FR43-110 | RECON | требовать sign-off before cutover | MVP | HIGH |
| FR43-111 | GIS | определять CRS explicitly | MVP | HIGH |
| FR43-112 | GIS | валидировать geometry | MVP | HIGH |
| FR43-113 | GIS | не смешивать LandPlot/Field/FieldSeason | MVP | HIGH |
| FR43-114 | GIS | сохранять geometry history | MVP | HIGH |
| FR43-115 | GIS | разделять declared/geometric area | MVP | HIGH |
| FR43-116 | GIS | report invalid spatial rows | MVP | HIGH |
| FR43-117 | ATTACH | manifest attachment migration | MVP | HIGH |
| FR43-118 | ATTACH | checksum object writes | MVP | HIGH |
| FR43-119 | ATTACH | не пропускать missing objects silently | MVP | HIGH |
| FR43-120 | ATTACH | scan/validate MIME/size | MVP | HIGH |
| FR43-121 | ATTACH | link provenance attachment | MVP | HIGH |
| FR43-122 | REHEARSAL | поддержать full rehearsal | MVP | HIGH |
| FR43-123 | REHEARSAL | измерять migration duration | MVP | HIGH |
| FR43-124 | REHEARSAL | поддержать delta strategy | MVP | HIGH |
| FR43-125 | REHEARSAL | повторять rehearsal until thresholds | MVP | HIGH |
| FR43-126 | REHEARSAL | version rehearsal results | MVP | HIGH |
| FR43-127 | PILOT | ограничивать pilot scope | MVP | HIGH |
| FR43-128 | PILOT | использовать shadow/mock external writes default | MVP | HIGH |
| FR43-129 | PILOT | разделять demo/real pilot data | MVP | HIGH |
| FR43-130 | PILOT | классифицировать pilot issues | MVP | HIGH |
| FR43-131 | PILOT | фиксировать success criteria | MVP | HIGH |
| FR43-132 | PARALLEL | задавать authority per fact | MVP | HIGH |
| FR43-133 | PARALLEL | сравнивать old/new facts | MVP | HIGH |
| FR43-134 | PARALLEL | автоматизировать reconciliation rules | MVP | HIGH |
| FR43-135 | PARALLEL | запретить uncontrolled bidirectional authority | MVP | HIGH |
| FR43-136 | PARALLEL | ограничивать parallel run duration | MVP | HIGH |
| FR43-137 | CUTOVER | вести CutoverPlan | MVP | HIGH |
| FR43-138 | CUTOVER | определять freeze | MVP | HIGH |
| FR43-139 | CUTOVER | определять final delta | MVP | HIGH |
| FR43-140 | CUTOVER | фиксировать config baseline | MVP | HIGH |
| FR43-141 | CUTOVER | проверять backups | MVP | HIGH |
| FR43-142 | CUTOVER | выполнять smoke test | MVP | HIGH |
| FR43-143 | CUTOVER | выполнять business validation | MVP | HIGH |
| FR43-144 | CUTOVER | формализовать GoLiveDecision | MVP | HIGH |
| FR43-145 | CUTOVER | иметь RollbackPlan | MVP | HIGH |
| FR43-146 | CUTOVER | определять rollback triggers | MVP | HIGH |
| FR43-147 | CUTOVER | логировать cutover timeline | MVP | HIGH |
| FR43-148 | CUTOVER | запрещать accept при critical blockers | MVP | HIGH |
| FR43-149 | ENV | разделять DEV/TEST/UAT/PILOT/PROD | MVP | HIGH |
| FR43-150 | ENV | не переносить secrets в packages | MVP | HIGH |
| FR43-151 | ENV | экспортировать EnvironmentPromotionPackage | MVP | HIGH |
| FR43-152 | ENV | валидировать dependencies/checksums | MVP | HIGH |
| FR43-153 | ENV | требовать approval production import | MVP | HIGH |
| FR43-154 | ENV | поддерживать post-validation | MVP | HIGH |
| FR43-155 | ENV | проверять required platform version | MVP | HIGH |
| FR43-156 | LOCAL | публиковать operational config на Local Server | MVP | HIGH |
| FR43-157 | LOCAL | не допускать cloud silent overwrite | MVP | HIGH |
| FR43-158 | LOCAL | работать на последней published config без WAN | MVP | HIGH |
| FR43-159 | LOCAL | явно решать config conflicts | MVP | HIGH |
| FR43-160 | LOCAL | отделять cloud analytics config | MVP | HIGH |
| FR43-161 | MOBILE | синхронизировать config snapshot | MVP | HIGH |
| FR43-162 | MOBILE | хранить snapshot version/checksum | MVP | HIGH |
| FR43-163 | MOBILE | кэшировать forms/dictionaries/reasons | MVP | HIGH |
| FR43-164 | MOBILE | повторно валидировать critical command server-side | MVP | HIGH |
| FR43-165 | MOBILE | обрабатывать stale config conflicts | MVP | HIGH |
| FR43-166 | MOBILE | обеспечить offline operation | MVP | HIGH |
| FR43-167 | WORKBENCH | показывать implementation dashboard | MVP | HIGH |
| FR43-168 | WORKBENCH | вести readiness items | MVP | HIGH |
| FR43-169 | WORKBENCH | вести owner/due/status/evidence | MVP | HIGH |
| FR43-170 | WORKBENCH | показывать blockers | MVP | HIGH |
| FR43-171 | WORKBENCH | экспортировать implementation report | MVP | HIGH |
| FR43-172 | WORKBENCH | не заменять external PM system | MVP | HIGH |
| FR43-173 | TRAINING | вести role scenario readiness | MVP | HIGH |
| FR43-174 | TRAINING | не считать просмотр файла достаточным обучением | MVP | HIGH |
| FR43-175 | TRAINING | связывать critical instruction acknowledgement | MVP | HIGH |
| FR43-176 | TRAINING | хранить training evidence | MVP | HIGH |
| FR43-177 | TRAINING | проверять readiness before go-live | MVP | HIGH |
| FR43-178 | GOLIVE | data gate | MVP | HIGH |
| FR43-179 | GOLIVE | configuration gate | MVP | HIGH |
| FR43-180 | GOLIVE | security gate | MVP | HIGH |
| FR43-181 | GOLIVE | integration gate | MVP | HIGH |
| FR43-182 | GOLIVE | offline gate | MVP | HIGH |
| FR43-183 | GOLIVE | UAT gate | MVP | HIGH |
| FR43-184 | GOLIVE | training gate | MVP | HIGH |
| FR43-185 | GOLIVE | support gate | MVP | HIGH |
| FR43-186 | GOLIVE | DR gate | MVP | HIGH |
| FR43-187 | GOLIVE | rollback gate | MVP | HIGH |
| FR43-188 | HYPERCARE | вести hypercare window | MVP | HIGH |
| FR43-189 | HYPERCARE | мониторить incidents/adoption/DQ | MVP | HIGH |
| FR43-190 | HYPERCARE | классифицировать issue causes | MVP | HIGH |
| FR43-191 | HYPERCARE | version config changes in hypercare | MVP | HIGH |
| FR43-192 | HYPERCARE | handover support package | MVP | HIGH |
| FR43-193 | HYPERCARE | закрывать project только после handover | MVP | HIGH |
| FR43-194 | DECOM | formal legacy decommission decision | V1.5 | HIGH |
| FR43-195 | DECOM | read-only archive/retention plan | V1.5 | HIGH |
| FR43-196 | DECOM | revoke credentials/integrations | V1.5 | HIGH |
| FR43-197 | DECOM | сохранять source lineage | V1.5 | HIGH |
| FR43-198 | DECOM | хранить final source backup evidence | V1.5 | HIGH |
| FR43-199 | SECURITY | time-bound implementation admin | MVP | HIGH |
| FR43-200 | SECURITY | audit privileged actions | MVP | HIGH |
| FR43-201 | SECURITY | изолировать tenant/environment data | MVP | HIGH |
| FR43-202 | SECURITY | не использовать production data in DEV без approval | MVP | HIGH |
| FR43-203 | SECURITY | защищать import parsers | MVP | HIGH |
| FR43-204 | SECURITY | хранить secrets отдельно | MVP | HIGH |
| FR43-205 | OBS | метрики migration volume/errors/rate | MVP | HIGH |
| FR43-206 | OBS | метрика reconciliation delta | MVP | HIGH |
| FR43-207 | OBS | метрика config publish failures | MVP | HIGH |
| FR43-208 | OBS | метрика mobile config age | MVP | HIGH |
| FR43-209 | OBS | метрика integration shadow diff | MVP | HIGH |
| FR43-210 | OBS | метрика onboarding gates | MVP | HIGH |
| FR43-211 | OBS | метрика post-live incidents | MVP | HIGH |
| FR43-212 | API | предоставить config APIs | MVP | HIGH |
| FR43-213 | API | предоставить import APIs | MVP | HIGH |
| FR43-214 | API | предоставить mapping APIs | MVP | HIGH |
| FR43-215 | API | предоставить implementation/cutover APIs | MVP | HIGH |
| FR43-216 | API | предоставить promotion package APIs | MVP | HIGH |
| FR43-217 | API | идемпотентность write endpoints | MVP | HIGH |
| FR43-218 | EVENT | публиковать config lifecycle events | MVP | HIGH |
| FR43-219 | EVENT | публиковать migration lifecycle events | MVP | HIGH |
| FR43-220 | EVENT | публиковать implementation phase events | MVP | HIGH |
| FR43-221 | EVENT | публиковать cutover events | MVP | HIGH |
| FR43-222 | EVENT | публиковать promotion/go-live events | MVP | HIGH |
| FR43-223 | PERM | ввести granular configuration permissions | MVP | HIGH |
| FR43-224 | PERM | ввести migration permissions | MVP | HIGH |
| FR43-225 | PERM | ввести cutover permissions | MVP | HIGH |
| FR43-226 | PERM | ввести promotion permissions | MVP | HIGH |
| FR43-227 | PERM | separate secret bind permission | MVP | HIGH |
| FR43-228 | KPI | измерять time-to-first-site | MVP | HIGH |
| FR43-229 | KPI | измерять automatic mapping ratio | MVP | HIGH |
| FR43-230 | KPI | измерять migration issue rate | MVP | HIGH |
| FR43-231 | KPI | измерять training pass rate | MVP | HIGH |
| FR43-232 | KPI | измерять config-vs-code customization ratio | MVP | HIGH |
| FR43-233 | KPI | измерять upgrade compatibility rate | MVP | HIGH |

# 50. Acceptance criteria registry

| ID | Area | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT43-001 | CONFIG | есть DRAFT config | approve+publish | effective config меняется только на PUBLISHED и хранит version/checksum |
| AT43-002 | CONFIG | есть использованный reason | попытка hard delete | операция запрещена; допускается retire/supersede |
| AT43-003 | CONFIG | есть запрещённый override | site пытается override | publish block с понятной ошибкой |
| AT43-004 | CONFIG | workflow config создаёт неизвестный state | validate | publish block |
| AT43-005 | CONFIG | formula содержит forbidden function | validate | rule rejected |
| AT43-006 | CONFIG | feature flag expired | runtime | flag считается invalid/default policy + alert |
| AT43-007 | CONFIG | два overrides | read effective | возвращён winning source/provenance |
| AT43-008 | MODULE | нет prerequisite | activate module | activation rejected |
| AT43-009 | MODULE | prerequisite выполнен | activate | module active + event + audit |
| AT43-010 | IMPORT | один файл загружен дважды | rerun same batch | нет дублей canonical |
| AT43-011 | IMPORT | неверная дата | validate | BLOCK issue with row locator |
| AT43-012 | IMPORT | неизвестная reference | validate | MAP_REQUIRED/BLOCK |
| AT43-013 | IMPORT | warning-only anomaly | validate | job READY with warning |
| AT43-014 | IMPORT | checksum mismatch object | apply | attachment not published |
| AT43-015 | IMPORT | parser restart | resume | staging deterministic |
| AT43-016 | MAPPING | source key already mapped | new conflicting map | conflict rejected |
| AT43-017 | MAPPING | fuzzy duplicate candidate | review merge | lineage preserved |
| AT43-018 | MAPPING | low-confidence duplicate | automatch attempt | no automatic merge |
| AT43-019 | MAPPING | external code exists | export entity | original external key used |
| AT43-020 | APPLY | valid staging | apply | canonical via application service + audit/provenance |
| AT43-021 | APPLY | historical event imported | apply | current side-effect not re-triggered |
| AT43-022 | APPLY | bulk path | post check fails | run marked failed/not reconciled |
| AT43-023 | RECON | 1000 rows with 20 merges | reconcile count | 1000 accounted |
| AT43-024 | RECON | inventory sums differ | reconcile | cutover blocker |
| AT43-025 | RECON | orphan exists | relationship check | cutover blocker |
| AT43-026 | RECON | GIS CRS wrong | spatial reconciliation | block/report |
| AT43-027 | RECON | all checks pass | sign-off | report RECONCILED |
| AT43-028 | GIS | LandPlot and Field source same geometry | import | two correct domain entities, not one |
| AT43-029 | GIS | unknown CRS | import | requires explicit mapping |
| AT43-030 | GIS | declared area differs | import | both values preserved |
| AT43-031 | PILOT | pilot integration external write not approved | execute | mock/shadow used |
| AT43-032 | PILOT | pilot success criteria fail | finish | cannot mark pilot accepted |
| AT43-033 | PARALLEL | old and new both authoritative same fact | configure | configuration rejected |
| AT43-034 | PARALLEL | fact differs | compare | reconciliation issue created |
| AT43-035 | CUTOVER | critical blocker exists | start | cutover rejected |
| AT43-036 | CUTOVER | freeze started | final delta | only defined delta accepted |
| AT43-037 | CUTOVER | smoke test fails rollback threshold | validate | rollback path offered/started |
| AT43-038 | CUTOVER | all gates pass | accept | GoLiveDecision ACCEPTED |
| AT43-039 | CUTOVER | rollback invoked | execute | config/routes restored per plan + audit |
| AT43-040 | PROMOTION | package contains secret | export | secret excluded |
| AT43-041 | PROMOTION | checksum broken | import | package rejected |
| AT43-042 | PROMOTION | target platform incompatible | import | package rejected |
| AT43-043 | PROMOTION | approved package | import PROD | configs imported and post-validation recorded |
| AT43-044 | LOCAL | WAN unavailable | operate | last PUBLISHED local config works |
| AT43-045 | LOCAL | cloud newer config exists | sync | no silent overwrite local active |
| AT43-046 | LOCAL | concurrent edit conflict | merge | explicit review required |
| AT43-047 | MOBILE | device offline | open configured form | cached snapshot works |
| AT43-048 | MOBILE | snapshot stale and critical rule changed | sync command | server revalidates and may conflict |
| AT43-049 | MOBILE | permission revoked while offline | sync write | server rejects unauthorized command |
| AT43-050 | SECURITY | prod extract requested for DEV | without approval | blocked |
| AT43-051 | SECURITY | temporary admin expired | privileged action | denied |
| AT43-052 | SECURITY | import has malicious/unsupported file | upload | rejected/quarantined per policy |
| AT43-053 | SECURITY | user exports promotion package | inspect | no credentials/secrets |
| AT43-054 | INTEGRATION | connector configured | shadow run | diff report produced |
| AT43-055 | INTEGRATION | shadow error above threshold | activate | activation blocked |
| AT43-056 | INTEGRATION | production route down | fallback policy | manual/fallback available where specified |
| AT43-057 | INTEGRATION | mapping changed after go-live | publish | impact review required |
| AT43-058 | TRAINING | user viewed manual only | readiness | not complete |
| AT43-059 | TRAINING | user passes role scenario | record | readiness evidence stored |
| AT43-060 | GOLIVE | backup not verified | gate | go-live blocked |
| AT43-061 | GOLIVE | offline critical scenario fails | gate | go-live blocked |
| AT43-062 | GOLIVE | all gates green | decision | ready for cutover |
| AT43-063 | HYPERCARE | incident logged | triage | cause class + owner + severity |
| AT43-064 | HYPERCARE | config hotfix needed | publish | normal version/approval retained |
| AT43-065 | HYPERCARE | handover incomplete | close project | closure blocked |
| AT43-066 | DECOM | legacy decommission requested | before retention decision | blocked |
| AT43-067 | DECOM | legacy disabled | audit | source identity lineage remains |
| AT43-068 | OBS | migration runs | observe | records/errors/rate metrics emitted |
| AT43-069 | OBS | mobile config old | observe | age metric/alert available |
| AT43-070 | OBS | post-live incidents spike | dashboard | trend visible |
| AT43-071 | PERM | migration mapper without apply right | attempt apply | denied |
| AT43-072 | PERM | config editor without publish | attempt publish | denied |
| AT43-073 | PERM | cutover operator without rollback right | attempt rollback | denied |
| AT43-074 | IMPORT | empty required sheet | validate | block |
| AT43-075 | IMPORT | duplicate rows exact | validate | duplicate issue |
| AT43-076 | IMPORT | decimal uses comma | parse configured locale | normalized value |
| AT43-077 | IMPORT | unknown unit | validate | mapping issue |
| AT43-078 | IMPORT | very large batch | process | bounded memory/batched processing |
| AT43-079 | IMPORT | cancel before apply | cancel | no canonical writes |
| AT43-080 | IMPORT | cancel during safe checkpoint | cancel | state consistent |
| AT43-081 | RECON | attachment count mismatch | reconcile | issue |
| AT43-082 | RECON | source totals documented exception | approve exception | exception signed and report records it |
| AT43-083 | CONFIG | published config edited | edit | new DRAFT version created |
| AT43-084 | CONFIG | old config requested historically | read by version | historical version retrievable |
| AT43-085 | MODULE | module deactivation would orphan data | deactivate | blocked/read-only policy |
| AT43-086 | FEATURE | beta cohort disabled | runtime | feature hidden |
| AT43-087 | ONBOARD | wizard interrupted | resume | continues from persisted step |
| AT43-088 | ONBOARD | starter template applied twice | apply | idempotent/no duplicates |
| AT43-089 | DEVICE | sensor binding replaced | activate new | old binding superseded, entity identity unchanged |
| AT43-090 | DEVICE | calibration missing | activate | blocked where required |
| AT43-091 | GIS | self-intersect geometry | validate | block/repair queue |
| AT43-092 | ATTACH | missing file | apply | exception report |
| AT43-093 | ATTACH | same checksum repeated | migration | dedupe per storage policy without losing refs |
| AT43-094 | PILOT | real and demo datasets | query | no cross-contamination |
| AT43-095 | PARALLEL | parallel period exceeded | monitor | alert/review |
| AT43-096 | CUTOVER | final delta duplicate rerun | rerun | idempotent |
| AT43-097 | CUTOVER | clock/timezone mismatch | validate | block/warn according to rule |
| AT43-098 | PROMOTION | dependency omitted | import | rejected |
| AT43-099 | PROMOTION | package imported twice | import | idempotent |
| AT43-100 | LOCAL | Local Server reboot | recover | published config restored |
| AT43-101 | MOBILE | config snapshot checksum corrupted | open | snapshot rejected/refetch when possible |
| AT43-102 | WORKBENCH | blocker overdue | dashboard | visible/escalatable |
| AT43-103 | WORKBENCH | evidence attached | complete readiness | traceable |
| AT43-104 | TRAINING | instruction superseded | user opens task | current required version shown |
| AT43-105 | SECURITY | cross-tenant mapping id | apply | blocked |
| AT43-106 | SECURITY | secret logged | scan/test | test fails and secret redacted |
| AT43-107 | API | same idempotency key repeated | POST import apply | same result/no duplicate |
| AT43-108 | EVENT | migration applied | commit | event/outbox emitted exactly once |
| AT43-109 | EVENT | transaction rollback | publish event | no false event |
| AT43-110 | PERF | 100k master rows | validate | completes within configured batch SLA |
| AT43-111 | PERF | large GIS import | process | stream/batch without service crash |
| AT43-112 | DR | backup before cutover | restore drill | restored environment passes smoke |
| AT43-113 | AUDIT | mapping decision changed | inspect audit | who/when/from/to visible |

# 51. Codex implementation slices

| Slice | Название | Scope |
| --- | --- | --- |
| C43-01 | Configuration kernel | ConfigurationSet/Version/effective resolver |
| C43-02 | Approval & publish | lifecycle/audit/events |
| C43-03 | Hierarchy & overrides | precedence/explainability |
| C43-04 | Module activation | dependencies/feature flags |
| C43-05 | Reference catalogs | reason catalogs/effective dates |
| C43-06 | Custom fields/forms | typed metadata/offline schema |
| C43-07 | Workflow config guardrails | safe transition configuration |
| C43-08 | Rule DSL integration | version/test/publish |
| C43-09 | Templates & numbering | print/numbering versions |
| C43-10 | Onboarding wizard | steps/readiness |
| C43-11 | ImplementationProject | phases/workbench |
| C43-12 | Import raw/staging | upload/parser/checksum |
| C43-13 | Validation engine | structural/type/reference/domain |
| C43-14 | Mapping & duplicates | SourceKeyMap/DuplicateCandidate |
| C43-15 | Canonical apply | application services/provenance |
| C43-16 | Reconciliation | count/sum/relationship/business totals |
| C43-17 | GIS migration adapter | №24 pipeline |
| C43-18 | Attachment migration | manifest/checksum/object store |
| C43-19 | Migration rehearsal | runs/duration/delta |
| C43-20 | Integration onboarding | shadow/activation/health |
| C43-21 | Promotion package | export/import/signature/dependencies |
| C43-22 | Local/cloud config sync | LOCAL_PRIMARY conflict handling |
| C43-23 | Mobile config snapshot | offline config/version conflict |
| C43-24 | Pilot/parallel run | authority/reconciliation |
| C43-25 | Cutover/rollback | gates/runbook/state machine |
| C43-26 | Training/readiness/hypercare | evidence/go-live/support handover |

# 52. Codex Task Manifest для implementation slice

id: C43-XX
goal:
specRefs: [DOC43, DOC12, DOC22, DOC23, DOC28]
allowedPaths:
dbChanges:
apiChanges:
events:
permissions:
offline:
fixtures:
acceptance: [AT43-...]
outOfScope:
rollback:
observability:
doneWhen:

# 53. Definition of Done

Все FR43, относящиеся к slice, имеют код/миграцию/API/event/permission/audit/test там, где применимо.

Configuration versioned, объяснима и не содержит customer-only hardcode в core.

Import идемпотентен, staging изолирован, canonical apply имеет provenance.

Reconciliation воспроизводим и machine-readable.

Offline/local-first сценарии проходят без WAN.

Production promotion/cutover имеет approval, backup, validation и rollback path.

Нет secrets в repo/config packages/logs.

Negative tests подтверждают отсутствие direct DB bypass и unauthorized publish/apply.

Demo/Test Farm №27 содержит onboarding + migration fixture для воспроизведения.

# 54. Связь с последующими документами

| Документ | Что получает из №43 |
| --- | --- |
| №44 Extensibility / Plugin SDK | границу config vs extension vs connector и package model |
| №45 Control Tower | implementation/config health и operational readiness signals |
| №46 UX System v2 | onboarding/admin/import/conflict UX |
| №47 Revision Pack | список старых документов, которые должны принять новые configuration/migration contracts |
| №48 Traceability | FR43/AT43 -> entity/API/event/test/Codex slice |
| №49 Build Graph | C43-01..26 dependencies |
| №50 Final TZ | deployment/onboarding/migration как обязательный production capability |

# 55. Архитектурное заключение

Платформа считается внедряемым продуктом только тогда, когда новое предприятие можно провести от пустого окружения до go-live через versioned configuration, migration, validation, reconciliation, training и cutover — без форка core и без ручного изменения production БД.

Реестр: 233 функциональных требований • 113 acceptance tests • 26 Codex slices