# Документ №33
Commercial Market Delta / Master Functional Baseline / Functional Gap Register 2026

Scope Contract перед реализацией Codex

Дата фиксации: 26.09.2026
Статус: Product Scope / Market Benchmark / Architecture Decision

MASTER FUNCTIONAL — обязательный продуктовый baseline. Коммерческий рынок — источник benchmark и delta; новая функция не попадает в core без явного scope-решения.

MASTER-001..315  ->  immutable product requirements
MD-001..MD-xxx   ->  market-derived deltas
Decision         ->  COMMITTED / ENHANCE / OPTIONAL_MODULE / VERTICAL_EXTENSION / INTEGRATION_ONLY / FUTURE / REJECTED
Final target     ->  Document 50 / Codex Implementation Pack

# 1. Назначение и положение документа

Документ №33 объединяет три слоя требований: утверждённый мастер-функционал приложения; функции коммерческих решений российского рынка; архитектурные ограничения и контракты документов №1–32. Его задача — зафиксировать полный продуктовый scope и не допустить ни потери утверждённых функций, ни неконтролируемого разрастания монолита.

Все 315 функций мастер-функционала считаются COMMITTED и сохраняют исходные ID.

Market Delta получает независимые MD-ID и никогда не переписывает исходный MASTER-ID.

OPTIONAL_MODULE входит в продуктовую платформу, но может быть отключён на конкретном предприятии.

VERTICAL_EXTENSION использует shared core, но не загрязняет растениеводческое/производственное ядро отраслевой моделью.

INTEGRATION_ONLY означает: платформа знает operational facts и контракт обмена, но не строит параллельную ERP/госсистему/специализированный optimiser.

# 2. Источники и правила доказательности

Базовые материалы: «Мастер_функционал_агроплатформы_сравнение_АгроСигнал.xlsx» и «Обзор_ПО_для_АПК_России_2026.docx». Рыночный обзор содержит 88 коммерческих решений после исключения раздела государственных систем. Ключевые продуктовые паттерны дополнительно сверены по официальным страницам поставщиков на дату документа.

Source-derived: состав master, исходные этапы, приоритеты, функционал и описания продуктов из предоставленных файлов.

Web-verified: отдельные актуальные capability patterns официальных сайтов АгроСигнал, ExactFarming, SmartAGRO, Ростсельмаш, ИС Заготовка 36и6, АдептИС, 1С, AXELOT, Solvo, Gros.farm, М-комплекс.

Architectural decision: наша классификация scope, module boundary и release placement.

# 3. Неподвижные архитектурные инварианты

Mobile-first: основной рабочий интерфейс исполнителя — мобильное приложение; web — управление, аналитика и большие таблицы.

Offline-first: критические mobile workflows сохраняются локально и синхронизируются idempotent-командами.

Local-first / LOCAL_PRIMARY: Local Server — единственный write-authority предприятия; cloud — асинхронная реплика/аналитика.

PostgreSQL multi-master local↔cloud запрещён.

Данные вводятся один раз и повторно используются во всех контурах через canonical entities/facts.

1С и внешние обязательные системы — интеграционные контуры, а не параллельный operational domain.

Hardware optional: приложение обязано работать без PLC/датчиков; hardware повышает автоматизацию и качество evidence.

Sensor/PLC evidence не пишет business facts напрямую.

AI recommendation не является authoritative business fact и проходит guardrails/domain command.

Safety PLC/E-stop/interlocks приложение не заменяет.

# 4. Scope taxonomy

| Статус | Когда применяется | Правило |
| --- | --- | --- |
| COMMITTED | Есть в MASTER-001..315 | Обязательная функция продукта; исходный ID неизменен. |
| ENHANCE | Рынок показал более глубокий вариант уже существующей функции | Уточнить доменную модель/API/tests, не создавая дубликат. |
| OPTIONAL_MODULE | Новый законченный контур универсальной платформы | Разрабатывается как модуль; tenant может отключить. |
| VERTICAL_EXTENSION | Специализация конкретного вида производства | Shared core + vertical entities/workflows/plugins. |
| INTEGRATION_ONLY | Функция лучше остаётся во внешней системе | API/events/reconciliation; no duplicate domain. |
| FUTURE | Архитектурно предусматривается, реализация после базовых релизов | Не блокирует MVP/V1. |
| REJECTED | Сознательно не строим | Зафиксированная граница продукта. |

# 5. Master Functional Baseline

Мастер-функционал содержит 315 функций в 21 функциональном блоке. Все строки ниже являются COMMITTED. Приоритет и исходный этап сохраняются без интерпретационного изменения; дополнительно вводится normalized release только для планирования документов и Codex build graph.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Всего MASTER-функций | 315 |
| Функциональных блоков | 21 |
| Высокий приоритет | 249 |
| Исходные строки с MVP в этапе | 125 |
| IoT «после приложения» | 14 |

| MASTER block | ID range | Functions | MVP-tagged | Primary specification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORE | 1–12 | 12 | 12 | №1–23, №43, №46 |
| Поля и земельный банк | 13–26 | 14 | 14 | №24, №34 |
| Агрооперации | 27–42 | 16 | 16 | №34 |
| Склад и ТМЦ | 43–58 | 16 | 0 | №37 |
| Планирование | 59–74 | 16 | 0 | №34, №40 |
| Скаутинг и агроном | 75–90 | 16 | 0 | №34 |
| Погода и спутник | 91–97 | 7 | 0 | №24, №34 |
| Картирование | 98–109 | 12 | 0 | №24, №34 |
| Техника и телематика | 110–124 | 15 | 0 | №35 |
| Мобильный исполнитель | 125–140 | 16 | 0 | №35, №42, №46 |
| ГСМ и АЗС | 141–151 | 11 | 0 | №35 |
| Весовая | 152–170 | 19 | 0 | №35, №36, №37 |
| ТОиР | 171–184 | 14 | 0 | №26, №35 |
| Производство (наше расширение) | 185–213 | 29 | 29 | №26, №39, №40 |
| Аналитика и отчёты | 214–237 | 24 | 24 | №45 |
| Уведомления | 238–253 | 16 | 16 | №16, №45 |
| Интеграция 1С | 254–268 | 15 | 0 | №13, №40, №41 |
| ФГИС и внешние интеграции | 269–281 | 13 | 0 | №13, №44 |
| AI-помощник | 282–287 | 6 | 0 | №30 |
| Offline / безопасность / DevOps | 288–301 | 14 | 14 | №12, №19, №20, №22, №28 |
| IoT — после приложения | 302–315 | 14 | 0 | №25, №31, №35, №36 |

# 6. Market benchmark — что уже является рыночным минимумом

Farm Management: Карта полей, севооборот, техкарты, планирование ресурсов, offline mobile, scouting, satellite indices, telematics, запас/затраты и plan-fact уже встречаются в комплексных российских решениях. Поэтому дифференциация платформы не может строиться только на этих функциях.

Fleet/MTP: Рыночные решения связывают GPS/ГЛОНАСС, выработку, технологические параметры, топливо, путевые/сменные факты и интеграцию с 1С. OEM-контур постепенно включает ISOBUS/RTK/карты урожайности.

Grain/Elevator: Специализированные системы ведут не просто складской остаток, а количественно-качественный учёт, лабораторию, зачётный вес, владельца, сушку/очистку, отходы, силосы и весовую. Это самостоятельный domain module.

Logistics/WMS: YMS/WMS/TMS разделяют двор, склад и транспорт. Для нашей платформы нужен WMS/TMS-lite в operational цепочке, но full enterprise optimiser/robotics остаётся интеграцией.

Livestock/Greenhouse: Эти сегменты обладают отдельными сущностями и workflows. Универсальность достигается extension architecture, а не добавлением Animal/Greenhouse полей в core entities.

ERP: 1С уже покрывает финансы, бухгалтерию, закупки, производство, склад, ремонты и payroll. Платформа должна быть сильнее в realtime operational execution, offline/mobile, evidence и traceability, а не строить вторую бухгалтерию.

# 7. Market Delta decision summary

В Market Delta Register зафиксировано 133 нормализованных capability-кандидатов/усилений. Это не замена MASTER-315: записи описывают найденную на рынке глубину и принятое архитектурное решение.

| Decision | Count | Meaning |
| --- | --- | --- |
| ENHANCE | 48 | Уточнить доменную модель/API/tests, не создавая дубликат. |
| OPTIONAL_MODULE | 57 | Разрабатывается как модуль; tenant может отключить. |
| VERTICAL_EXTENSION | 12 | Shared core + vertical entities/workflows/plugins. |
| INTEGRATION_ONLY | 8 | API/events/reconciliation; no duplicate domain. |
| FUTURE | 5 | Не блокирует MVP/V1. |
| REJECTED | 3 | Зафиксированная граница продукта. |

# 8. Final Product Scope v1.0

Product Scope = 315 COMMITTED master functions + accepted ENHANCE deltas + committed OPTIONAL_MODULE contracts. Не каждый модуль обязан быть активирован у каждого клиента.

## 8.1 Core platform

Organization/roles/permissions/audit/master data

Local Server + offline/sync

GIS/Field/LandPlot/FieldSeason

Tasks/workflows/notifications

API/events/integrations/governance/security

Mobile/Web UX

Analytics foundation

## 8.2 Core operational domains

Agronomy/TechMaps/Scouting/Remote sensing

Fleet/MTP/Fuel/Harvest

Weighing

Warehouse/Materials/Batch

Maintenance

MES-lite/OEE

Quality base

1С/external integration

## 8.3 Committed optional modules

Grain/Elevator/quantitative-quality accounting

Yard/WMS-lite/TMS-lite

LIMS/Quality Management

Operational Economics/S&OP-lite

Supply/Procurement/Sales execution

Workforce Operations

Plugin/Connector/Device SDK

## 8.4 Vertical extensions

Livestock

Poultry

Greenhouse

Orchard/Berry/Vineyard

Other verticals via extension contract

## 8.5 External systems by design

Financial accounting/tax/payroll

Enterprise WMS/TMS optimisers and robotics

Government systems

Safety control systems

Marketplace/media ecosystems

# 9. Release boundary

| Release | Scope | Principle |
| --- | --- | --- |
| MVP | MASTER rows explicitly tagged MVP plus platform essentials | Core, fields, agronomy execution, MES baseline, analytics, notifications, offline/security. No mandatory hardware. |
| V1 | Operational enterprise baseline | Warehouse/materials, planning, scouting, fleet/mobile executor, fuel, weighing, quality baseline, 1С robust sync. |
| V1.5 | Differentiation modules | Precision farming, harvest reconciliation, grain/elevator core, Yard/WMS/TMS-lite, deeper costing/quality. |
| V2 | Advanced enterprise/automation | Advanced WMS/Yard, S&OP-lite, plugin ecosystem, device adapters, richer OEM/ISOBUS/RTK, CAPA/HACCP-lite. |
| FUTURE | Verticals and hardware control candidates | Livestock/greenhouse implementations, robotics/control plane only after separate safety design. |

# 10. Market Delta / Functional Gap Register

Реестр нормализует функции, обнаруженные у коммерческих продуктов. Master Ref показывает, имеется ли уже базовая функция. Пустой/«-» означает новый capability, который должен быть реализован отдельной сущностью/контрактом или осознанно оставлен вне core.

| ID | Domain | Capability | Reference products | Users | Implementation pattern | HW | Integrations | MASTER | Decision | Doc | Release |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MD-001 | Agronomy | SeasonPlan как отдельный versioned объект сезона | АгроСигнал.Управление; ExactFarming; SmartAGRO | главный агроном, экономист | План культур, операций, ресурсов и целевых KPI на FieldSeason | Нет | 1С/ERP, weather | 59-74 | ENHANCE | №34 | V1 |
| MD-002 | Agronomy | Шаблоны TechMap + версии + наследование | АгроСигнал.Планирование; ExactFarming | агроном, технолог | Template -> version -> применённая карта поля/культуры | Нет | 1С/ERP | 59-60 | ENHANCE | №34 | V1 |
| MD-003 | Agronomy | ResourceDemand по материалам, технике, людям | ExactFarming; SmartAGRO | агроном, снабжение, диспетчер | Расчёт потребности из норм и площади с резервами/дефицитом | Нет | Warehouse, Fleet, Workforce, 1С | 60,65,66 | ENHANCE | №34 | V1 |
| MD-004 | Agronomy | Лист потребностей и procurement handoff | ExactFarming | агроном, снабжение | Плановая потребность -> заявка на обеспечение, без бухгалтерской закупки | Нет | 1С, Procurement | 60,68 | ENHANCE | №34/№41 | V1 |
| MD-005 | Agronomy | Нормы оплаты и WorkNorm на агрооперацию | ExactFarming; АдептИС Нормировщик | экономист, диспетчер | Норма га/час, т/час, расценка, условия применения | Нет | 1С зарплата | 61,137 | ENHANCE | №35/№42 | V1 |
| MD-006 | Agronomy | Рекомендации по севообороту по предшественнику | ExactFarming | агроном | Rule-based allowed/recommended/prohibited crop matrix | Нет | Knowledge base | 62-63 | ENHANCE | №34 | V1.5 |
| MD-007 | Agronomy | Проверка конфликтов ресурсов по календарю | SmartAGRO; 1С ERP | агроном, диспетчер | Capacity calendar + conflicts + alternative windows | Нет | Fleet, Workforce | 65-67 | ENHANCE | №34 | V1 |
| MD-008 | Agronomy | Годовое/сезонное/оперативное планирование в одной модели | SmartAGRO | директор, агроном | Horizon-specific plans with linked revisions | Нет | Analytics, 1С | 59-74 | ENHANCE | №34/№40 | V1.5 |
| MD-009 | Agronomy | KPI сезона по культурам | SmartAGRO | директор, агроном | Target yield/cost/margin + execution dashboard | Нет | Analytics | 70-74 | ENHANCE | №40/№45 | V1 |
| MD-010 | Agronomy | Бизнес-план по культуре/полю | ExactFarming; SmartAGRO | директор, экономист | План прямых затрат, урожайности, выручки и маржи | Нет | 1С finance | 68-74 | ENHANCE | №40 | V1.5 |
| MD-011 | Scouting | Справочник болезней, вредителей, сорняков и мер борьбы | ExactFarming; Direct.Farm | агроном, скаут | Версионированная knowledge base + привязка к observation | Нет | AI/RAG optional | 83-85,90 | ENHANCE | №34 | V1 |
| MD-012 | Scouting | Биометрические показатели осмотра | ExactFarming | агроном, скаут | Configurable forms: плотность, фаза, повреждение, высота и т.п. | Нет | Mobile offline | 75-90 | ENHANCE | №34 | V1 |
| MD-013 | Scouting | Автомаршрут по anomaly/productivity zones | ExactFarming | агроном, скаут | Generate route from zones + offline navigation | Нет | GIS, Satellite | 75-88 | ENHANCE | №34 | V1.5 |
| MD-014 | Weather | GDD / сумма активных температур / накопленные осадки | ExactFarming | агроном | Derived weather metrics by crop/field/season | Опционально метеостанция | Weather API, meteo station | 94-97 | ENHANCE | №34 | V1 |
| MD-015 | Weather | Phenology forecast | ExactFarming | агроном | Weather + sowing date + biomass index -> forecast stage | Нет | Weather, Satellite, AI optional | 24,91-97 | ENHANCE | №34/№30 | V1.5 |
| MD-016 | Remote sensing | TrueColor + расширенный индексный каталог | ExactFarming; АссистАгро | агроном | Scene catalog, cloud mask, time series and comparison | Нет | Copernicus/UAV | 91-93 | ENHANCE | №34 | V1 |
| MD-017 | Remote sensing | Stable productivity zones across years | ExactFarming | агроном | Multi-season raster/statistical zoning | Нет | PostGIS, raster storage | 91-93,109 | ENHANCE | №34 | V1.5 |
| MD-018 | Remote sensing | UAV orthomosaic/GeoTIFF ingestion | ExactFarming; АссистАгро | агроном, GIS | Provider/import pipeline with CRS/metadata | БПЛА опционально | GeoTIFF/COG, UAV providers | 279 | ENHANCE | №34 | V1.5 |
| MD-019 | Agrochemistry | SamplingGrid presets and variable step | ExactFarming; АгроСигнал.Картирование | агрохимик, агроном | Generate points/grids with exclusions and field clipping | Нет | PostGIS | 98-103 | ENHANCE | №34 | V1 |
| MD-020 | Agrochemistry | SamplingRoute optimisation | ExactFarming | агрохимик | Order points into field route, offline mobile navigation | Нет | MapLibre/GPS | 98-103 | ENHANCE | №34 | V1 |
| MD-021 | Agrochemistry | Chain of custody образца | АгроСигнал.Картирование | агрохимик, лаборатория | QR sample -> collector -> lab -> result -> map | QR printer/scanner optional | Lab API | 103-107 | ENHANCE | №34/№39 | V1 |
| MD-022 | Agrochemistry | Расширяемые лабораторные показатели | ExactFarming | агроном, лаборатория | pH/N/P/K + configurable analytes/methods/units | Нет | LIMS/API/CSV | 106-109 | ENHANCE | №34/№39 | V1 |
| MD-023 | Precision farming | PrescriptionMap как canonical artifact | ExactFarming; АгроСигнал.Картирование | агроном, инженер | Zone/raster -> rate prescription + version + export | Нет | ISOBUS/OEM formats | 108-109 | ENHANCE | №34 | V1.5 |
| MD-024 | Precision farming | Variable-rate export profiles by machine vendor | ExactFarming | инженер, агроном | Adapter profiles instead of hardcoding one file format | Нет | ISOBUS/OEM | 279-281 | ENHANCE | №34/№44 | V1.5 |
| MD-025 | Precision farming | Terrain/relief model | ExactFarming | агроном, GIS | DEM/contours/slope/aspect layers | Нет | DEM providers/UAV | 98-109 | ENHANCE | №34 | V2 |
| MD-026 | Fleet | Machine + Implement composition | Ростсельмаш; ExactFarming | диспетчер, механизатор | Time-versioned tractor/implement/attachment binding | Optional identification tag | ISOBUS/OEM | 110-124 | ENHANCE | №35 | V1 |
| MD-027 | Fleet | OEM telemetry connector abstraction | Ростсельмаш Агротроник; ИНТЕК | инженер, диспетчер | Connector normalises vendor data to evidence | Терминал/OEM modem | OEM API | 110-124,281 | ENHANCE | №35/№44 | V1.5 |
| MD-028 | Fleet | CAN / J1939 read-only evidence | Ростсельмаш; ИНТЕК | инженер | Gateway signal profiles -> normalized telemetry | Gateway required | CAN/J1939 | 302-315 | FUTURE | №35/№31 | V2 |
| MD-029 | Fleet | ISOBUS task/implement context | Ростсельмаш | инженер, агроном | Read implement identity, task data and prescription execution | ISOBUS terminal | ISO 11783/ISOBUS | 112,117,279-281 | FUTURE | №35 | V2 |
| MD-030 | Fleet | RTK correction source registry | Ростсельмаш | инженер, механизатор | NTRIP/base station configuration and health | GNSS RTK required | NTRIP/RTCM | 113-117 | FUTURE | №35 | V2 |
| MD-031 | Fleet | Automatic work fact inference | ExactFarming Эксперт+; SmartAGRO | диспетчер, агроном | Track + implement + speed/state -> WorkFactCandidate | GPS/telemetry optional | GPS/OEM | 36-38,117-121 | ENHANCE | №35 | V1.5 |
| MD-032 | Fleet | Yield-map import | Ростсельмаш | агроном, инженер | Machine yield observations -> spatial yield layer | Yield monitor optional | OEM/ISOXML/files | 279-281 | ENHANCE | №35/№34 | V1.5 |
| MD-033 | Fleet | Machine process parameters and alarms | Ростсельмаш Агротроник | инженер, механик | RPM/temp/process/alarms as evidence, not facts | OEM/CAN optional | OEM/CAN | 110-124,302-315 | ENHANCE | №35 | V1.5 |
| MD-034 | Fuel | Fuel storage reconciliation by tank | АгроСигнал.АЗС; SmartAGRO | заправщик, инженер | Book balance + tank measurements + issue movements | Level sensor optional | АЗС controller/ДУТ | 141-151 | ENHANCE | №35 | V1 |
| MD-035 | Fuel | Fuel issue identity: vehicle + employee + task | АгроСигнал.АЗС | заправщик, диспетчер | Single FuelIssue fact linked to operational context | RFID/QR optional | АЗС/1С | 141-151 | ENHANCE | №35 | V1 |
| MD-036 | Fuel | Telemetry-vs-issued fuel reconciliation | АгроСигнал.АЗС; ИНТЕК | инженер, экономист | Compare issued, DУТ/CAN consumption, norms and anomalies | ДУТ/CAN optional | Telemetry, 1С | 146-151 | ENHANCE | №35 | V1.5 |
| MD-037 | Harvest | CombineUnload business evidence | SmartAGRO | агроном, диспетчер | Detected/manual unload from combine to transport | Telemetry optional | GPS/OEM | 36,121,152-170 | ENHANCE | №35 | V1 |
| MD-038 | Harvest | HarvestTransfer combine -> truck | SmartAGRO | диспетчер, механизатор | Transfer with source field, combine, truck, quantity estimate | Telemetry optional | Fleet/Weighing | 152-170 | OPTIONAL_MODULE | №35 | V1 |
| MD-039 | Harvest | HarvestTrip field -> receiver | SmartAGRO | диспетчер, водитель | Trip lifecycle, route, stops, ETA, destination | GPS optional | Fleet/Yard/Weighing | 152-170 | OPTIONAL_MODULE | №35/№37 | V1 |
| MD-040 | Harvest | Anti-loss harvest reconciliation | SmartAGRO; ИС Заготовка | директор, служба безопасности | Compare combine unload estimates, trips and weighbridge net | Telemetry optional | Fleet/Weighing/Grain | 152-170 | OPTIONAL_MODULE | №35/№36 | V1.5 |
| MD-041 | Labor | Piecework calculation preview | АгроСигнал.Механизатор; АдептИС Нормировщик | механизатор, экономист | Operational estimate from WorkNorm + approved fact; payroll stays 1С | Нет | 1С payroll | 61,134-137,265 | ENHANCE | №35/№42 | V1 |
| MD-042 | Weighing | Auto and rail weighbridge profiles | ИС Заготовка 36и6; АдептИС Элеватор | весовщик | Shared weighing domain with vehicle/rail context | Weight terminal required for automation | Serial/TCP/vendor protocol | 152-170 | OPTIONAL_MODULE | №36 | V1.5 |
| MD-043 | Weighing | Unregistered weighing journal | ИС Заготовка 36и6 | весовщик, безопасность | Raw reading/session not matched to authorised workflow | Weight terminal | Weighbridge | 163-167 | ENHANCE | №36 | V1 |
| MD-044 | Weighing | ALPR vehicle identification evidence | ИС Заготовка 36и6; AXELOT YMS | КПП, весовщик | Camera recognition -> candidate vehicle -> operator/rule confirmation | Camera required | ONVIF/vendor ALPR | 167,311 | OPTIONAL_MODULE | №37 | V1.5 |
| MD-045 | Yard | YardVisit lifecycle | AXELOT YMS; Solvo.YMS | КПП, логист, весовщик | Arrival -> gate -> lab -> weigh -> unload/load -> exit | Нет | WMS/TMS/Weighing | 152-170 | OPTIONAL_MODULE | №37 | V1.5 |
| MD-046 | Yard | Appointment / time slot | AXELOT YMS | логист, водитель | Scheduled arrival windows, capacity and lateness | Нет | TMS/ERP | - | OPTIONAL_MODULE | №37 | V1.5 |
| MD-047 | Yard | Electronic queue | AXELOT YMS; ИС Визит | КПП, водитель | Queue position, priority, call-forward, dwell time | Display/kiosk optional | SMS/Push | - | OPTIONAL_MODULE | №37 | V1.5 |
| MD-048 | Yard | Driver self check-in | AXELOT YMS; Solvo | водитель, КПП | Kiosk/mobile registration with QR/plate/appointment | Kiosk optional | YMS/TMS | - | OPTIONAL_MODULE | №37 | V2 |
| MD-049 | Yard | Gate / barrier / traffic-light integration | ИС Заготовка MWP; AXELOT YMS | КПП | Device evidence and authorised command through control adapter | Required for automation | I/O/Modbus/vendor | 309-311 | FUTURE | №37/№31 | V2 |
| MD-050 | Yard | Checkpoint timeline and dwell KPI | AXELOT YMS | логист, директор | Timestamp each yard stage and calculate dwell/bottlenecks | Нет | YMS/Analytics | 218-236 | OPTIONAL_MODULE | №37/№45 | V1.5 |
| MD-051 | Grain | GrainLot specialised profile over canonical Batch | ИС Заготовка; АдептИС Элеватор; Ютрит.Агро | элеватор, склад, лаборатория | Batch extension with crop, owner, quality, storage state | Нет | Weighing/Lab/MES | 54-55,161,210-213 | OPTIONAL_MODULE | №36 | V1 |
| MD-052 | Grain | Quantitative-quality accounting (ККУ) | ИС Заготовка; АдептИС Элеватор | элеватор, бухгалтер-оператор | Balance by quantity + quality + owner + storage unit | Нет | 1С/Weighing/Lab | - | OPTIONAL_MODULE | №36 | V1.5 |
| MD-053 | Grain | Configurable grain quality indicators | ИС Заготовка; АдептИС Элеватор | лаборатория | Quality schema by crop/class with methods and units | Lab devices optional | LIMS/API | - | OPTIONAL_MODULE | №36/№39 | V1 |
| MD-054 | Grain | Conditioned/credited weight calculation | ИС Заготовка | весовая, элеватор | Versioned deterministic formula from physical weight and quality | Нет | Formula Registry | 155-157 | OPTIONAL_MODULE | №36 | V1.5 |
| MD-055 | Grain | Owner / client account for grain | ИС Заготовка; 3PL WMS patterns | элеватор | Track ownership separately from physical storage | Нет | 1С contracts | - | OPTIONAL_MODULE | №36 | V1.5 |
| MD-056 | Grain | Tolling/raw-material owner model | ИС Заготовка | элеватор, производство | Customer-owned raw material and service processing genealogy | Нет | 1С/MES | - | OPTIONAL_MODULE | №36 | V1.5 |
| MD-057 | Grain | Silo/StorageCell model | ИС Заготовка; АдептИС Элеватор | элеватор | Capacity, current lots, compatibility, quality state | Level sensor optional | IoT optional | 52-55 | OPTIONAL_MODULE | №36 | V1 |
| MD-058 | Grain | Silo board visualisation | ИС Заготовка | элеватор, директор | Graphical fill and quality map with history | Optional sensors | Analytics/IoT | 214-237 | OPTIONAL_MODULE | №36/№45 | V1.5 |
| MD-059 | Grain | Drying operation | ИС Заготовка; АдептИС Элеватор | элеватор, оператор | Input lots -> drying -> moisture loss -> output lots | Dryer telemetry optional | MES/IoT | 185-213 | OPTIONAL_MODULE | №36 | V1.5 |
| MD-060 | Grain | Cleaning operation and grain waste | ИС Заготовка; АдептИС Элеватор | элеватор | Cleaning input/output, impurities, waste/KZP, mass balance | Equipment telemetry optional | MES/IoT | 199-201 | OPTIONAL_MODULE | №36 | V1.5 |
| MD-061 | Grain | Shrinkage / aspiration loss | ИС Заготовка | элеватор, экономист | Deterministic loss calculation with provenance | Нет | Formula Registry | 200-201 | OPTIONAL_MODULE | №36/№17 | V1.5 |
| MD-062 | Grain | Bunker scale evidence | ИС Заготовка | элеватор | Continuous/internal weight readings feed movements through domain workflow | Bunker scale required | Weight terminal | 309 | OPTIONAL_MODULE | №36/№25 | V2 |
| MD-063 | Grain | Average weighted quality after merge | АдептИС Элеватор | лаборатория, элеватор | Quality propagation rules for merge/split and processing | Нет | Quality/LIMS | 54-55 | OPTIONAL_MODULE | №36/№39 | V1.5 |
| MD-064 | Grain | Storage cleanup/closure (зачистка) | АдептИС Элеватор | элеватор | Close storage campaign, reconcile residue, losses and ownership | Нет | Inventory/1С | - | OPTIONAL_MODULE | №36 | V2 |
| MD-065 | Grain | Milling/feed production bridge | ИС Заготовка | производство, элеватор | Feed grain lot into MES recipe/run and return outputs/co-products | Нет | MES-lite | 185-213 | OPTIONAL_MODULE | №36/№26 | V1.5 |
| MD-066 | WMS-lite | Warehouse topology: zones/locations/bins | Solvo.WMS; 1С ERP WMS | кладовщик | Operational address storage model | Нет | ERP | 43-58 | OPTIONAL_MODULE | №37 | V1 |
| MD-067 | WMS-lite | Directed putaway | Solvo.WMS; 1С ERP | кладовщик | Rules by compatibility, capacity, lot, expiry and priority | ТСД optional | Mobile/TSД | 43-58 | OPTIONAL_MODULE | №37 | V1.5 |
| MD-068 | WMS-lite | Picking tasks | Solvo.WMS; AXELOT WOS/WMS | кладовщик | System-generated pick task with route/confirmation | ТСД optional | Mobile/TSД | 49-50,57 | OPTIONAL_MODULE | №37 | V1.5 |
| MD-069 | WMS-lite | Replenishment of picking zones | Solvo.WMS | кладовщик | Min/max or demand-based internal replenishment tasks | Нет | Inventory | 53 | OPTIONAL_MODULE | №37 | V2 |
| MD-070 | WMS-lite | Cycle count without full shutdown | Solvo.WMS; 1С ERP | кладовщик, ревизор | Count task, variance, approval/correction workflow | ТСД optional | Inventory/1С | 52 | OPTIONAL_MODULE | №37 | V1.5 |
| MD-071 | WMS-lite | HandlingUnit / pallet / container | Solvo.WMS | кладовщик | Nested logistic units with QR/RFID identity | QR/RFID optional | TSД/RFID | 54-57 | OPTIONAL_MODULE | №37 | V1.5 |
| MD-072 | WMS-lite | FEFO/FIFO allocation | Solvo.WMS | кладовщик | Policy per material/product; expiry/lot aware | Нет | Quality/Inventory | 54-55 | OPTIONAL_MODULE | №37 | V1.5 |
| MD-073 | WMS-lite | Staging/loading zone | Solvo.WMS | кладовщик, логист | Shipment staging and load confirmation | ТСД optional | TMS/Yard | - | OPTIONAL_MODULE | №37 | V1.5 |
| MD-074 | WMS-lite | Voice/pick-by-light adapter points | Solvo.WMS | кладовщик | Extension API only; not core dependency | Optional hardware | Plugin SDK | - | FUTURE | №44/№37 | V2 |
| MD-075 | TMS-lite | TransportRequest / ShipmentExecution | AXELOT TMS | логист | Operational request -> assignment -> pickup -> delivery | Нет | ERP/WMS/Yard | - | OPTIONAL_MODULE | №37 | V1.5 |
| MD-076 | TMS-lite | Carrier / own fleet assignment | AXELOT TMS | логист | Assign resource, driver, vehicle and carrier contract ref | Нет | 1С/Contracts | 110-124 | OPTIONAL_MODULE | №37 | V1.5 |
| MD-077 | TMS-lite | ETA and trip exception monitoring | AXELOT TMS | логист, диспетчер | GPS/route progress -> ETA and deviation events | GPS optional | Maps/Fleet | 113-124 | OPTIONAL_MODULE | №37 | V1.5 |
| MD-078 | TMS-lite | Proof of delivery / unloading evidence | AXELOT TMS | водитель, логист | Mobile photo/signature/QR/geolocation confirmation | Mobile | Mobile API | - | OPTIONAL_MODULE | №37 | V2 |
| MD-079 | Logistics | Full network optimisation / multimodal TMS | AXELOT TMS/SCAP | центральная логистика | Keep integration contract; do not reproduce enterprise optimiser in core | Нет | External TMS | - | INTEGRATION_ONLY | №37/№44 | FUTURE |
| MD-080 | Quality | ProductSpecification / MaterialSpecification | ИС Заготовка; MES/WMS patterns | технолог, quality | Versioned acceptance specs by product/material | Нет | MES/Warehouse | - | OPTIONAL_MODULE | №39 | V1 |
| MD-081 | Quality | SamplingPlan | ИС Заготовка; ПЛИНОР lab | quality, лаборатория | When/where/how many samples and tests are required | Нет | LIMS/MES/Grain | - | OPTIONAL_MODULE | №39 | V1 |
| MD-082 | Quality | LabOrder + TestMethod + Result | ИС Заготовка; ПЛИНОР lab | лаборатория | Generic LIMS-lite workflow reused by grain/agro/production | Lab devices optional | Lab API/files | 106-109 | OPTIONAL_MODULE | №39 | V1 |
| MD-083 | Quality | COA / quality certificate generation | WMS/LIMS patterns | quality, shipment | Generate certificate from approved test results | Нет | Documents/ERP | - | OPTIONAL_MODULE | №39 | V1.5 |
| MD-084 | Quality | Nonconformance + disposition | MES/ERP patterns | quality, технолог | Reject/quarantine/rework/conditional release with audit | Нет | MES/WMS | 199-213 | ENHANCE | №39 | V1 |
| MD-085 | Quality | CAPA-lite | Quality management patterns | quality, руководитель | Corrective/preventive action linked to deviation | Нет | Tasks/Notifications | - | OPTIONAL_MODULE | №39 | V2 |
| MD-086 | Quality | Calibration registry for measurement equipment | Grain lab / industrial quality patterns | метролог, quality | Calibration due dates/certificates/equipment validity | Нет | ТОиР/Devices | 171-184 | OPTIONAL_MODULE | №39 | V1.5 |
| MD-087 | Food safety | HACCP/CCP configurable checks | Food production systems | quality, технолог | Optional checklists/limits/events; not hardcoded food regulation engine | Sensors optional | MES/Quality | - | OPTIONAL_MODULE | №39 | V2 |
| MD-088 | Economics | Standard operational cost model | ExactFarming; SmartAGRO; 1С ERP | экономист | Normative cost components by operation/resource | Нет | 1С | 68-74,237 | ENHANCE | №40 | V1 |
| MD-089 | Economics | Actual operational cost allocation | 1С ERP; ExactFarming | экономист | Allocate material/labor/machine/service facts to field/run/batch | Нет | 1С cost data | 37-38,181,237,264 | ENHANCE | №40 | V1.5 |
| MD-090 | Economics | What-if scenario planning | SmartAGRO; 1С planning | директор, экономист | Clone plan assumptions and compare resource/cost/yield/margin | Нет | Analytics | 71-72 | ENHANCE | №40 | V1.5 |
| MD-091 | Economics | S&OP-lite capacity/material balance | AXELOT IBP; 1С ERP | директор, планирование | Demand/plan -> capacity/material constraints; not full optimiser | Нет | ERP/MES/Warehouse | - | OPTIONAL_MODULE | №40 | V2 |
| MD-092 | Supply | PurchaseRequest from operational demand | 1С ERP; WMS | снабжение | Request only; PO/accounting remain ERP | Нет | 1С | - | OPTIONAL_MODULE | №41 | V1.5 |
| MD-093 | Supply | ExpectedDelivery / inbound appointment | WMS/YMS | снабжение, склад | Expected materials, ETA, yard slot, acceptance | Нет | 1С/Yard | - | OPTIONAL_MODULE | №41/№37 | V1.5 |
| MD-094 | Sales | ShipmentOrder operational reference | ERP/TMS/WMS | логист, склад | Execution object linked to external customer order | Нет | 1С/TMS | - | OPTIONAL_MODULE | №41 | V1.5 |
| MD-095 | Contracts | ContractRef + validity for operational rules | ERP | юрист, снабжение, логист | Reference and dates only; legal/accounting document stays external | Нет | 1С/EDO | 20-21 | ENHANCE | №41 | V1 |
| MD-096 | Workforce | Crew and shift assignment cross-domain | 1С ERP; MES; farm mgmt | мастер, диспетчер | Shared crew/shift object for field, warehouse, production | Нет | 1С HR | 5,66,125-140,188 | ENHANCE | №42 | V1 |
| MD-097 | Workforce | Qualification / equipment authorisation | Industrial MES/WMS | руководитель, HSE | Qualification matrix constrains assignments | Нет | HR external | 6-7 | OPTIONAL_MODULE | №42 | V1.5 |
| MD-098 | Workforce | Digital work instructions + checklist | MES/WMS | исполнитель, мастер | Versioned instructions, acknowledgement, checklist results | Mobile | Documents | 11,125-140 | OPTIONAL_MODULE | №42 | V1.5 |
| MD-099 | Workforce | Operational attendance/time fact | ERP/MES | мастер, экономист | Shift/task work time fact; payroll remains 1С | Нет | 1С HR/payroll | 135,265 | ENHANCE | №42 | V1 |
| MD-100 | Platform | Customer onboarding wizard | Enterprise SaaS patterns | администратор внедрения | Organisation/sites/modules/dictionaries/import setup | Нет | Import/connectors | 1-12 | OPTIONAL_MODULE | №43 | V1 |
| MD-101 | Platform | Feature flags and module enablement | Modular platforms | администратор | Per-tenant/module configuration with dependencies | Нет | License/config service | 301 | ENHANCE | №43 | V1 |
| MD-102 | Platform | Configurable reason catalogs/forms/checklists | WMS/MES/Farm products | администратор | Metadata configuration without code fork | Нет | Plugin/config | 10-11 | ENHANCE | №43 | V1 |
| MD-103 | Platform | Migration mapping/reconciliation workbench | ERP implementations | внедрение, администратор | Import staging -> mapping -> validation -> canonical -> reconciliation | Нет | Excel/CSV/API/1С | 276-277 | OPTIONAL_MODULE | №43 | V1 |
| MD-104 | Extensibility | Integration Connector SDK | Enterprise integration platforms | интегратор | Manifest, auth, mapping, retry, webhook/event adapters | Нет | REST/Webhooks/queues | 274-281 | OPTIONAL_MODULE | №44 | V1.5 |
| MD-105 | Extensibility | Device/Protocol Adapter SDK | Industrial platforms | интегратор, embedded | Signal dictionary, driver lifecycle, certification tests | Hardware depends | IoT protocols | 302-315 | OPTIONAL_MODULE | №44/№31 | V2 |
| MD-106 | Extensibility | Business Plugin SDK | Modular enterprise platforms | партнёр/разработчик | Extension points for domain/UI without DB bypass | Нет | API/events | - | OPTIONAL_MODULE | №44 | V2 |
| MD-107 | Analytics | Cross-domain Control Tower | Farm/MES/WMS/SCM platforms | директор | Unified exceptions/KPI across field-fleet-grain-production-logistics | Нет | Read models | 214-237 | ENHANCE | №45 | V1 |
| MD-108 | Analytics | Evidence/data-quality indicator near KPI | Our architecture + industrial analytics | директор, аналитик | Show completeness/confidence/provenance beside KPI | Нет | Governance/IoT | 214-237 | ENHANCE | №45 | V1 |
| MD-109 | Analytics | Global search across entities/IDs/QR | Enterprise platforms | все роли | Search canonical entities with permission filtering | Нет | Postgres/search index optional | - | OPTIONAL_MODULE | №45 | V1 |
| MD-110 | UX | Role workspaces | Farm/MES/WMS products | все роли | Mobile-first role-specific home and critical actions | Mobile | Push/QR/NFC | 125-140,214-230 | ENHANCE | №46 | V1 |
| MD-111 | UX | Industrial large-button/glove mode | MES/WMS/field contexts | оператор, кладовщик, механизатор | Simplified touch targets, outdoor/industrial mode | Rugged device optional | Mobile | 125-140 | OPTIONAL_MODULE | №46 | V1.5 |
| MD-112 | Vertical: Livestock | Animal master / digital herd twin | МОЛОКО 2.0; СЕЛЭКС; М-комплекс; АРКА | зоотехник | Separate vertical aggregate linked to Enterprise/Site | RFID optional | Milking/RFID/ERP | - | VERTICAL_EXTENSION | №38 | FUTURE |
| MD-113 | Vertical: Livestock | Reproduction workflow | СЕЛЭКС; М-комплекс; АРКА | зоотехник | Heat/insemination/pregnancy/calving events | Optional sensors | Vertical integrations | - | VERTICAL_EXTENSION | №38 | FUTURE |
| MD-114 | Vertical: Livestock | Veterinary + medicine inventory | М-комплекс; ЕВА | ветврач | Disease/treatment/protocol/medicine withdrawal | RFID optional | Vet systems | - | VERTICAL_EXTENSION | №38 | FUTURE |
| MD-115 | Vertical: Livestock | Feeding/ration optimisation | ПЛИНОР Рационы; КОРАЛЛ; М-комплекс | кормленец | Ingredients, nutrition, ration, feed groups, cost | Scale/mixer optional | Feed equipment | - | VERTICAL_EXTENSION | №38 | FUTURE |
| MD-116 | Vertical: Livestock | Milking and individual yield | МОЛОКО 2.0; Диджитол+ | зоотехник | Milk events/yield linked to animal | Milking equipment required for automation | Milking systems | - | VERTICAL_EXTENSION | №38 | FUTURE |
| MD-117 | Vertical: Livestock | Computer vision health/lameness/BCS/feed-table | Диджитол+; ЕВА | ветврач, зоотехник | CV inference -> recommendation/evidence, never direct business fact | Cameras required | AI/CV | - | VERTICAL_EXTENSION | №38/№30 | FUTURE |
| MD-118 | Vertical: Greenhouse | Crop cycle + greenhouse zones | Gros.farm | агроном теплицы | Greenhouse/zone/cycle/tech-map/task model | Нет | Weather/IoT optional | - | VERTICAL_EXTENSION | №38 | FUTURE |
| MD-119 | Vertical: Greenhouse | Climate and irrigation target plan | Gros.farm | агроном теплицы | Tech-map stage -> climate/irrigation targets | Sensors optional | Local automation | - | VERTICAL_EXTENSION | №38 | FUTURE |
| MD-120 | Vertical: Greenhouse | Local autonomous execution fallback | Gros.farm | инженер | Local controller retains safe schedule without WAN | Controller required for control | RS485/LoRaWAN/PLC | - | VERTICAL_EXTENSION | №38/№31 | FUTURE |
| MD-121 | Vertical: Orchard | Row/block model for orchards/vineyards | АгроТех; АгроРитм; АдептИС Плоды и Ягоды | агроном сада | Perennial block/row/planting-cycle extension | Нет | GIS | - | VERTICAL_EXTENSION | №38 | FUTURE |
| MD-122 | Vertical: Horticulture | Harvest by worker/container/weight | АдептИС Плоды и Ягоды | бригадир, сборщик | Mobile/scale harvest collection and labor fact | Scale optional | Mobile/1С | - | VERTICAL_EXTENSION | №38 | FUTURE |
| MD-123 | Vertical: Poultry/Small farm | Flock/incubation cycles | MyChick; Моё Хозяйство 2 | технолог | Separate flock/incubation vertical | Optional sensors | Vertical IoT | - | VERTICAL_EXTENSION | №38 | FUTURE |
| MD-124 | Boundary | Financial accounting / GL / tax | 1С ERP/Бухгалтерия | бухгалтер | External SoT; consume/export operational facts only | Нет | 1С | 254-268 | INTEGRATION_ONLY | №13/№40 | ALL |
| MD-125 | Boundary | Payroll calculation | 1С ERP/HR | бухгалтер/HR | Platform sends labor/piecework facts; payroll external | Нет | 1С | 265 | INTEGRATION_ONLY | №42 | ALL |
| MD-126 | Boundary | Full enterprise procurement/sales accounting | 1С ERP | снабжение, продажи | Operational requests/execution here; legal/financial docs external | Нет | 1С | 257-264 | INTEGRATION_ONLY | №41 | ALL |
| MD-127 | Boundary | Full enterprise WMS automation/robot orchestration | Solvo.WMS; AXELOT WMS | склад | WMS-lite in platform; integrate advanced robotics/voice/ASRS solutions | Hardware often required | External WMS | - | INTEGRATION_ONLY | №37/№44 | ALL |
| MD-128 | Boundary | Full network TMS/SCAP optimiser | AXELOT TMS/SCAP | логистика | TMS-lite operational execution; advanced optimiser external | Нет | External TMS | - | INTEGRATION_ONLY | №37 | ALL |
| MD-129 | Boundary | Marketplace/e-commerce ecosystem | Своё Фермерство | коммерция | Not platform core; link/integrate if business case appears | Нет | External marketplace | - | REJECTED | №33 | - |
| MD-130 | Boundary | Media/social agronomic community | Direct.Farm; AgroBook | агроном | Use as optional knowledge source, not build social network | Нет | RAG/source links | - | INTEGRATION_ONLY | №30/№34 | FUTURE |
| MD-131 | Boundary | Safety PLC / E-stop / safety interlocks | Industrial control | инженер | Never replaced or bypassed by platform | Required local safety | PLC safety | - | REJECTED | №25/№31 | ALL |
| MD-132 | Boundary | Unsupervised AI mutation of canonical facts | AI products | все роли | AI may recommend/propose only; domain command required | Нет | AI Gateway | 282-287 | REJECTED | №30 | ALL |
| MD-133 | Boundary | Government system clone | ФГИС external contour | администратор | Connectors/status/reconciliation only; do not reproduce UI/domain unnecessarily | Нет | External APIs/files | 269-273 | INTEGRATION_ONLY | №13 | ALL |

# 11. Commercial Product Register (госсистемы исключены)

Продуктовый каталог построен по предоставленному обзору. Это benchmark register, а не рейтинг. Ключевые reference systems дополнительно проверены по официальным сайтам; остальные строки сохраняют содержание пользовательского обзора и его оговорки.

| Product | Category | For whom | Key functionality | Typical implementation | Hardware | Integrations | Our decision | Target | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АгроСигнал | Растениеводство / Farm Management | КФХ, средние и крупные растениеводческие хозяйства, агрохолдинги; агрономы, главные агрономы, диспетчеры, инженеры, экономисты и руководители. | Базовый контур цифрового управления растениеводством: учет полевых работ и агроопераций; сменные задания; расход семян, удобрений и СЗР; учет ГСМ; контроль выработки; мониторинг техники, маршрутов, простоев и моточасов; NDVI/NDWI и погода; агрономические заметки; кадастровый учет и земельный банк; отчеты и аналитика; мобильное приложение; экспорт данных в 1С. Расширенные функции подключаются модулями. | Обычно внедрение начинается с загрузки/оцифровки контуров полей и справочников, затем настраиваются культуры, севооборот и технологические карты. На втором этапе подключаются мобильные пользователи, GPS/телематика техники, погодные данные и спутниковая аналитика. Для крупных хозяйств дополнительн... | Optional / feature-dependent | 1С; GPS/ГЛОНАСС и датчики топлива; АЗС/весовые; спутниковые данные; мобильные приложения. | ENHANCE | №34/№35 | https://agrosignal.com/resheniya/moduli/agrosignal/ |
| АгроСигнал.Управление | Растениеводство / комплексное управление | КФХ, средние и крупные растениеводческие хозяйства, агрохолдинги; агрономы, главные агрономы, диспетчеры, инженеры, экономисты и руководители. | Расширенная версия платформы: базовый функционал АгроСигнала плюс планирование севооборота, технологические карты, бюджетирование, оперативный план, контроль исполнения, скаутинг и управление производственным сезоном в едином контуре. | Обычно внедрение начинается с загрузки/оцифровки контуров полей и справочников, затем настраиваются культуры, севооборот и технологические карты. На втором этапе подключаются мобильные пользователи, GPS/телематика техники, погодные данные и спутниковая аналитика. Для крупных хозяйств дополнительн... | Optional / feature-dependent | Интеграции базового АгроСигнала + плановые/финансовые контуры предприятия. | ENHANCE | №34/№35 | https://agrosignal.com/ |
| АгроСигнал.Планирование | Планирование растениеводства | КФХ, средние и крупные растениеводческие хозяйства, агрохолдинги; агрономы, главные агрономы, диспетчеры, инженеры, экономисты и руководители. | Планирование севооборота, технологических операций, ресурсов, материалов, техники, персонала и бюджета; план-факт контроль; формирование потребности в семенах, СЗР, удобрениях, ГСМ и трудовых ресурсах; сопровождение урожая по производственной цепочке. | Обычно внедрение начинается с загрузки/оцифровки контуров полей и справочников, затем настраиваются культуры, севооборот и технологические карты. На втором этапе подключаются мобильные пользователи, GPS/телематика техники, погодные данные и спутниковая аналитика. Для крупных хозяйств дополнительн... | Optional / feature-dependent | АгроСигнал, 1С/ERP, справочники материальных ресурсов. | ENHANCE | №34/№35 | https://agrosignal.com/ |
| АгроСигнал.Скаутинг | Агроскаутинг | КФХ, средние и крупные растениеводческие хозяйства, агрохолдинги; агрономы, главные агрономы, диспетчеры, инженеры, экономисты и руководители. | Полевые обследования через мобильное приложение; фиксация проблемных зон и фото; привязка наблюдений к координатам и полям; контроль состояния посевов; выявление негативных тенденций; постановка задач по результатам осмотра; история наблюдений. | Обычно внедрение начинается с загрузки/оцифровки контуров полей и справочников, затем настраиваются культуры, севооборот и технологические карты. На втором этапе подключаются мобильные пользователи, GPS/телематика техники, погодные данные и спутниковая аналитика. Для крупных хозяйств дополнительн... | Optional / feature-dependent | АгроСигнал, мобильное приложение, спутниковые индексы. | ENHANCE | №34/№35 | https://agrosignal.com/ |
| АгроСигнал.Картирование | Точное земледелие / картирование | КФХ, средние и крупные растениеводческие хозяйства, агрохолдинги; агрономы, главные агрономы, диспетчеры, инженеры, экономисты и руководители. | Сбор и обработка пространственных данных, агрохимическое картирование, работа с зонами неоднородности, подготовка карт для дифференцированного внесения и последующий анализ выполнения. | Обычно внедрение начинается с загрузки/оцифровки контуров полей и справочников, затем настраиваются культуры, севооборот и технологические карты. На втором этапе подключаются мобильные пользователи, GPS/телематика техники, погодные данные и спутниковая аналитика. Для крупных хозяйств дополнительн... | Optional / feature-dependent | GPS/ГНСС, агрохимические данные, техника точного земледелия. | ENHANCE | №34/№35 | https://agrosignal.com/ |
| АгроСигнал.Автоматическая весовая | Весовая / урожай | КФХ, средние и крупные растениеводческие хозяйства, агрохолдинги; агрономы, главные агрономы, диспетчеры, инженеры, экономисты и руководители. | Автоматизация взвешивания транспорта и движения урожая; идентификация рейсов, привязка к полю/культуре/машине, контроль массы брутто/тара/нетто, снижение ручного ввода и рисков искажения учета. | Внедрение требует подключения к весовому оборудованию, описания потоков въезда/выезда и настройки обмена с производственным учетом. | Required for advertised automation | Весовые терминалы, камеры/идентификация, АгроСигнал, учетные системы. | ENHANCE | №34/№35 | https://agrosignal.com/ |
| АгроСигнал.Механизатор | Мобильный контур для механизаторов | КФХ, средние и крупные растениеводческие хозяйства, агрохолдинги; агрономы, главные агрономы, диспетчеры, инженеры, экономисты и руководители. | Получение сменных заданий, фиксация начала/окончания работ, подтверждение операций, взаимодействие с диспетчером и агрономом, снижение бумажного документооборота и ручного ввода факта. | Настраиваются роли механизаторов, техника и сценарии выполнения заданий; используется как часть общей платформы. | None / software-only | АгроСигнал, телематика техники, мобильные устройства. | ENHANCE | №34/№35 | https://agrosignal.com/ |
| АгроСигнал.АЗС-Интегратор | ГСМ / АЗС | КФХ, средние и крупные растениеводческие хозяйства, агрохолдинги; агрономы, главные агрономы, диспетчеры, инженеры, экономисты и руководители. | Автоматический обмен данными с внутрихозяйственными АЗС: выдача топлива, остатки, заправки по технике и сотрудникам, сопоставление с телематическим расходом, контроль отклонений и предотвращение нецелевых списаний. | Подключение контроллеров/АЗС, нормализация идентификаторов техники и водителей, настройка обмена с учетом ГСМ. | Required for advertised automation | АЗС, датчики уровня топлива, телематика, 1С/ERP. | ENHANCE | №34/№35 | https://agrosignal.com/ |
| ExactFarming | Растениеводство / точное земледелие | КФХ, средние и крупные растениеводческие хозяйства, агрохолдинги; агрономы, главные агрономы, диспетчеры, инженеры, экономисты и руководители. | Цифровая карта полей; журнал севооборота; планирование сезона и технологические карты; учет фактических работ, затрат и запасов; прогноз и история погоды; справочник болезней и вредителей; полевые заметки; спутниковые индексы TrueColor/NDVI/EVI/MSAVI2; агрохимический анализ; карты отбора проб; рельеф; карты продуктивности; карты предписаний; калькулятор удобрений; скаутинг; загрузка БПЛА; телематика техники в стар... | Обычно внедрение начинается с загрузки/оцифровки контуров полей и справочников, затем настраиваются культуры, севооборот и технологические карты. На втором этапе подключаются мобильные пользователи, GPS/телематика техники, погодные данные и спутниковая аналитика. Для крупных хозяйств дополнительн... | Optional / feature-dependent | Метеостанции/датчики, БПЛА, телематика, импорт/экспорт геоданных. | ENHANCE | №34/№35 | https://exactfarming.com/rates |
| АссистАгро | Растениеводство / AI / Farm Management | КФХ, средние и крупные растениеводческие хозяйства, агрохолдинги; агрономы, главные агрономы, диспетчеры, инженеры, экономисты и руководители. | Современная платформа Геомира, в которую переносится проверенный функционал «Истории поля»: электронные карты и земельный банк, планирование и контроль операций, агрономический журнал, осмотры, спутниковые данные, БПЛА, мониторинг техники, агрохимия и точное земледелие. Ключевой вектор развития — применение ИИ для агрономических рекомендаций, распознавания проблем посевов, анализа факторов урожайности и поддержки ... | Обычно требуется загрузка земельного банка и истории полей, настройка ролей, подключение источников ДЗЗ/БПЛА/телематики и миграция данных из прежних систем. Для крупных агрохолдингов возможна проектная доработка и интеграция с государственными ИС. | Optional / feature-dependent | Телематика, ДЗЗ, БПЛА, 1С/ERP, государственные системы Минсельхоза. | ENHANCE | №34/№35 | https://assistagro.com/articles/upravlenie-proizvodstvom/tsifrovaya-platforma-dlya-apk/ |
| История поля | Растениеводство / Farm Management | КФХ, средние и крупные растениеводческие хозяйства, агрохолдинги; агрономы, главные агрономы, диспетчеры, инженеры, экономисты и руководители. | Планирование и контроль технологических операций; распределение техники, сотрудников и ресурсов; расчет закупок; мониторинг техники и автоматический расчет обработанной площади; погода; электронный журнал агронома; учетные листы; кадастровый учет; точное земледелие; осмотры полей; мобильное приложение с офлайн-работой. | Обычно внедрение начинается с загрузки/оцифровки контуров полей и справочников, затем настраиваются культуры, севооборот и технологические карты. На втором этапе подключаются мобильные пользователи, GPS/телематика техники, погодные данные и спутниковая аналитика. Для крупных хозяйств дополнительн... | Optional / feature-dependent | Автограф, Wialon, Fort Monitor и другие системы слежения; мобильное приложение; карты урожайности и агрохимия. | ENHANCE | №34/№35 | https://www.geomir.ru/catalog/programmy-dlya-selskogo-khozyaystva/istoriya-polya/ |
| Агроаналитика SmartAGRO | Растениеводство / IoT / аналитика | КФХ, средние и крупные растениеводческие хозяйства, агрохолдинги; агрономы, главные агрономы, диспетчеры, инженеры, экономисты и руководители. | Автоматизация планирования, контроля и анализа полевых работ; агрономический блок; накопление данных по почвам, культуре, семенам, погоде, вегетации, удобрениям, СЗР и технике; диспетчеризация и аналитика; IoT-контур для автоматического сбора производственных данных. | Проектное внедрение: описываются процессы, подключается телематика/IoT, создается карта полей и настраиваются аналитические отчеты. | None / software-only | IoT/телематика, карты, корпоративные системы. | ENHANCE | №34/№35 | https://smartagro.ru/functions |
| АгроМон | Растениеводство / Farm Management | КФХ, средние и крупные растениеводческие хозяйства, агрохолдинги; агрономы, главные агрономы, диспетчеры, инженеры, экономисты и руководители. | Планирование сезона; мониторинг посевов; управление полевыми работами; консультанты; агрономические справочники; аналитика; GPS-мониторинг техники; спутниковые снимки; погода; мобильные приложения Android/iOS с офлайн-работой. | Подключение выполняется через заявку; команда помогает оцифровать поля, загрузить актуальные и исторические данные, настроить GPS-трекинг и погодные станции, обучить пользователей. | Optional / feature-dependent | GPS-трекинг, погодные станции, мобильные приложения. | ENHANCE | №34/№35 | https://agromon.ru/ |
| SmartScout / СмартСкаут | Агроскаутинг | КФХ, средние и крупные растениеводческие хозяйства, агрохолдинги; агрономы, главные агрономы, диспетчеры, инженеры, экономисты и руководители. | Полевой осмотр посевов, точки наблюдения, фотофиксация, геопривязка, работа с индексами вегетации и формирование отчетов осмотра. В российском контексте название встречается у агроскаутинговых решений; важно не путать с одноименным зарубежным сервисом аналитики Amazon. | Как правило используется мобильными агрономами/скаутами поверх карт хозяйства и спутниковой аналитики. | None / software-only |  | ENHANCE | №34/№35 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| Агрокомпас | Точное земледелие / навигация | КФХ, средние и крупные растениеводческие хозяйства, агрохолдинги; агрономы, главные агрономы, диспетчеры, инженеры, экономисты и руководители. | Цифровые инструменты для точного земледелия, навигации и организации работ; состав функций зависит от конкретной поставки/оборудования. | Внедрение обычно связано с навигационным оборудованием, картами полей и обучением механизаторов. | Optional / feature-dependent |  | ENHANCE | №34/№35 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| Green Growth | GIS / агроаналитика | КФХ, средние и крупные растениеводческие хозяйства, агрохолдинги; агрономы, главные агрономы, диспетчеры, инженеры, экономисты и руководители. | Картирование сельхозугодий и анализ пространственных/вегетационных данных; может использоваться для оценки продуктивности и зон неоднородности. | Обычно внедрение начинается с загрузки/оцифровки контуров полей и справочников, затем настраиваются культуры, севооборот и технологические карты. На втором этапе подключаются мобильные пользователи, GPS/телематика техники, погодные данные и спутниковая аналитика. Для крупных хозяйств дополнительн... | Optional / feature-dependent |  | ENHANCE | №34/№35 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| Сервис цифрового агрохозяйства | GIS / цифровое хозяйство | КФХ, средние и крупные растениеводческие хозяйства, агрохолдинги; агрономы, главные агрономы, диспетчеры, инженеры, экономисты и руководители. | Контуринг полей, геоданные и цифровое представление хозяйства; базовый слой для последующего мониторинга и планирования. | Обычно внедрение начинается с загрузки/оцифровки контуров полей и справочников, затем настраиваются культуры, севооборот и технологические карты. На втором этапе подключаются мобильные пользователи, GPS/телематика техники, погодные данные и спутниковая аналитика. Для крупных хозяйств дополнительн... | Optional / feature-dependent |  | ENHANCE | №34/№35 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| Gros.farm | Теплицы / автоматизация выращивания | Тепличные хозяйства, фермеры, вертикальные фермы, производители в защищенном грунте. | Реестр объектов; культуры и циклы; технологические карты; задачи и заметки; ручные и автоматические показания датчиков; климат и полив; сценарии автоматизации; прогноз урожайности; API погодных сервисов; ИИ-консультант; контроль сотрудников; аналитика и хранение данных. | Старт возможен как SaaS без оборудования. Далее подключаются датчики и контроллеры, описываются зоны и исполнительные устройства, затем настраиваются формулы и сценарии управления. | Optional / feature-dependent | Датчики, контроллеры полива/климата, API метеосервисов, собственная автоматика. | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://gros.farm/ru-ru/tarify |
| АгроТех | Сады и виноградники / проектирование | Садоводческие и виноградарские хозяйства, проектировщики многолетних насаждений. | Цифровое проектирование размещения полей, садов и виноградников, пространственное планирование рядов и инфраструктуры; набор функций зависит от версии. | Требуются геоданные участка и технологические параметры будущих насаждений. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| АгроРитм | Садоводство / планирование работ | Садоводческие хозяйства, агрономические службы. | Планирование и контроль агротехнологических мероприятий в многолетних насаждениях, календарь операций и фиксация факта. | Настройка участков, культур, операций и ролей пользователей. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| Direct.Farm | Агроконсалтинг / база знаний | Агрономы, фермеры, руководители хозяйств, поставщики агроресурсов. | Профессиональная аграрная база знаний и сообщество: консультации, справочные материалы, обсуждения технологий, агрокалендарь и доступ к отраслевой экспертизе. Это не полноценная ERP/Farm Management, а информационно-консультационный цифровой сервис. | Используется как веб/мобильный сервис без сложного внедрения. | None / software-only |  | INTEGRATION_ONLY | №30/№41 | https://direct.farm/ |
| AgroBook | Агроконсалтинг / медиа | Агрономы, фермеры и участники агрорынка. | Информационная и экспертная платформа: отраслевые материалы, рекомендации, новости и профессиональное взаимодействие. Не заменяет производственный учет или ERP. | Веб-сервис; внедрение не требуется. | None / software-only |  | INTEGRATION_ONLY | №30/№41 | https://agrobook.ru/ |
| Своё Фермерство | Маркетплейс / экосистема АПК | Фермеры, КФХ, поставщики товаров и услуг для АПК, покупатели фермерской продукции. | Маркетплейс товаров и услуг, поиск поставщиков, агросервисы, финансовые предложения, информационные материалы и цифровые инструменты экосистемы Россельхозбанка. | Регистрация личного кабинета; для поставщиков — загрузка карточек товаров/услуг, регионов и цен. | None / software-only |  | INTEGRATION_ONLY | №30/№41 | https://svoefermerstvo.ru/promo/services |
| Своё: Кабинет Продавца | Продажи / маркетплейс | Фермеры и производители, продающие продукцию через экосистему Своё Фермерство. | Управление ассортиментом, карточками, заказами и предложениями продавца в экосистеме; публикация продукции и взаимодействие с покупателями. | Регистрация продавца, заполнение данных организации, создание каталога и настройка обработки заказов. | None / software-only |  | INTEGRATION_ONLY | №30/№41 | https://svoefermerstvo.ru/ |
| Дневник пчеловода | Пчеловодство | Пасеки, пчеловоды и небольшие фермерские хозяйства. | Учет пасек, ульев, семей, осмотров, обработок, кормления, медосбора и событий по сезонам; напоминания и история. | Мобильный/веб учет без сложного внедрения; первоначально заводится структура пасеки. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://svoefermerstvo.ru/ |
| Моё Хозяйство 2 + Инкубатор | Малые хозяйства / птицеводство | ЛПХ, КФХ, птицеводы и небольшие животноводческие хозяйства. | Учет доходов/расходов, запасов и операций хозяйства; отдельный контур для планирования и контроля инкубации, партий яиц и вывода молодняка. | Мобильное приложение; настройки начинаются с видов животных/птицы, складских позиций и циклов производства. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://svoefermerstvo.ru/ |
| АдептИС: Плоды и Ягоды 3.0 | Садоводство / учет сбора | Садоводческие и ягодоводческие хозяйства. | Оперативный учет сбора урожая и взвешиваний, мобильная работа через ТСД/смартфоны, привязка операций к работникам/участкам и передача данных в учетный контур. | Серверная часть + мобильные рабочие места; настраиваются ТСД/смартфоны и процедуры взвешивания. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://adeptis.ru/fruits-berries/ |
| GEOCLASS.Кадастр | GIS / земельный банк | Сельхозпредприятия, землевладельцы, юридические и земельные службы. | Онлайн-оценка состояния сельхозземель; ДЗЗ и ИИ; сопоставление фактических границ/состояния с ЕГРН; выявление неиспользования, зарастания и несоответствий; аналитика участков. | Передаются кадастровые номера/контуры, затем сервис формирует дистанционный анализ и отчет. | None / software-only |  | ENHANCE | №34 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| 1С:ERP Агропромышленный комплекс | ERP АПК | Средние и крупные агропредприятия, агрохолдинги, растениеводство, животноводство, переработка; финансовые, производственные и управленческие службы. | Полноценная ERP на платформе 1С: финансы и казначейство, бюджетирование, закупки, продажи, склад, производство, себестоимость, ремонты, персонал, бухгалтерский/налоговый учет; отраслевые подсистемы АПК для растениеводства, животноводства и аграрного производства; управленческая аналитика и KPI. | Проектное внедрение: обследование процессов, моделирование НСИ, перенос остатков и истории, настройка ролей, интеграций и отчетности; обычно требуется партнер 1С и отдельный бюджет на внедрение/сопровождение. | Optional / feature-dependent | 1С-экосистема, мобильный агромониторинг, внешние Farm Management, банковские/ЭДО/гос. сервисы, оборудование. | INTEGRATION_ONLY | №13/№40/№41 | https://solutions.1c.ru/catalog/erpapk/buy |
| 1С:Агропромышленный комплекс. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | Отраслевой модуль 1С | Компании, уже использующие 1С:ERP или 1С:Комплексную автоматизацию и желающие добавить аграрную отраслевую специфику. | Отраслевые функции АПК, устанавливаемые поверх базовой ERP/КА: производственный и аграрный учет, отраслевые справочники и документы, планирование и учет специфических операций. | Внедряется как расширение существующего контура 1С; требуется анализ совместимости доработок и регламент обновлений. | None / software-only |  | INTEGRATION_ONLY | №13/№40/№41 | https://solutions.1c.ru/catalog/erpapk-mod/buy |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | Бухгалтерский учет АПК | Сельхозорганизации и КФХ, которым нужен регламентированный учет с отраслевой спецификой. | Бухгалтерский и налоговый учет, отраслевые операции сельхозпроизводства, учет затрат и выпуска продукции, материалы, расчеты, отчетность и интеграция с другими продуктами 1С. | Типовое внедрение короче ERP: настройка организации, учетной политики, НСИ, перенос остатков, обучение бухгалтерии и подключение отчетности. | None / software-only |  | INTEGRATION_ONLY | №13/№40/№41 | https://solutions.1c.ru/ |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия КОРП | Бухгалтерский учет АПК / КОРП | Крупные сельхозорганизации и группы компаний с повышенными требованиями к учету и масштабированию. | Расширенный вариант отраслевой бухгалтерии: регламентированный учет и сельскохозяйственная специфика для более сложной организационной структуры и расширенного числа пользователей. | Проектная настройка и миграция; важны роли, права и интеграции с производственными системами. | None / software-only |  | INTEGRATION_ONLY | №13/№40/№41 | https://solutions.1c.ru/ |
| АдептИС: Агрокомплекс 3.0 | Учет и управление сельхозпредприятием | Малые и средние сельхозорганизации, КФХ и предприятия с учетным контуром на 1С. | Путевые и учетные листы; животноводство; земельные участки и взаиморасчеты с пайщиками; финансовые результаты; бюджетирование; элеватор; весовая; отраслевой учет производства. | Работает на платформе 1С; требуется базовая лицензия 1С. Возможна локальная или облачная эксплуатация. | Optional / feature-dependent |  | ENHANCE | №40 | https://adeptis.ru/agrocomplex/ |
| АдептИС: Сводное планирование в сельском хозяйстве | Планирование | Сельхозорганизации, планово-экономические службы. | Сводное агротехнологическое и экономическое планирование, консолидация планов по подразделениям, культурам и ресурсам. | Интегрируется с учетным контуром 1С/АдептИС; требуется настройка плановых моделей и НСИ. | None / software-only |  | ENHANCE | №40 | https://adeptis.ru/prices/ |
| АдептИС: Нормировщик | Нормирование сельхозработ | Экономисты по труду, производственные службы сельхозпредприятий. | Расчет и ведение норм выработки/расценок для сельскохозяйственных операций, использование нормативов при планировании и начислении. | Настройка справочников работ, техники, условий и нормативов; возможен обмен с 1С. | None / software-only |  | ENHANCE | №35/№42 | https://adeptis.ru/prices/ |
| Цифровое управление МТП ИНТЕК | МТП / телематика / 1С | Средние и крупные хозяйства с собственным машинно-тракторным парком. | ГЛОНАСС-мониторинг; автоматический сбор данных с техники; топливо, выработка, объем работ и материалы; ролевые интерфейсы диспетчера, агронома, механика, инженера и руководителя; консолидация данных в расширении 1С; путевые листы; данные с АЗС, весовых и комбайнов; отчетность для экономики и бухгалтерии. | Проект включает телематическое оборудование, настройку источников данных, расширение 1С, справочники техники/сотрудников и регламенты сверки факта. | Optional / feature-dependent | ГЛОНАСС, АЗС, весовые, комбайны, 1С. | ENHANCE | №35 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| МОЛОКО 2.0 | Управление молочным стадом | Молочные и мясные фермы КРС; зоотехники, ветеринарные врачи, селекционеры, специалисты по воспроизводству, кормлению и руководители. | Цифровой двойник стада; учет животных и событий; продуктивность; воспроизводство; здоровье; аналитика; прогноз производства молока; задачи и управленческие показатели; консолидация данных из разных источников фермы. | Старт с загрузки стада и истории, настройки структуры фермы и ролей. Далее подключаются доильные системы/датчики и правила рабочих списков. | Optional / feature-dependent | Доильные системы, датчики, продукты ПЛИНОР/СЕЛЭКС, возможные гос. контуры. | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| СЕЛЭКС. Молочный скот | Племенной и селекционный учет | Молочные и мясные фермы КРС; зоотехники, ветеринарные врачи, селекционеры, специалисты по воспроизводству, кормлению и руководители. | Ввод и хранение племенных и продуктивных данных; расчет племенной ценности; бонитировка; генетический анализ; планирование воспроизводства; экономическая оценка; карточки животных и отчетность; локальная и облачная версии; мобильные приложения и RFID-сценарии. | Миграция стада, настройка идентификации и справочников, обучение специалистов; при необходимости обмен с доильным оборудованием и государственными системами. | Optional / feature-dependent | Доильное оборудование, RFID, ФГИАС ПР, Хорриот через коннектор, мобильные приложения. | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://plinor.ru/selexdairycattle |
| СЕЛЭКС. Мясной скот | Племенной учет мясного КРС | Молочные и мясные фермы КРС; зоотехники, ветеринарные врачи, селекционеры, специалисты по воспроизводству, кормлению и руководители. | Племенной учет, происхождение, продуктивность и оценка животных мясных пород, бонитировка, отчетность и аналитика. | Загрузка поголовья и племенной истории, обучение пользователей, настройка отчетов и обменов. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://plinor.ru/knowledgebase |
| СЕЛЭКС. Цифровой регион | Региональное управление животноводством | Региональные органы управления АПК, племенные службы, крупные объединения хозяйств. | Консолидация данных животноводства на уровне региона, ежедневная/годовая отчетность, анализ племенного и товарного поголовья, централизованная аналитика. | Интеграционный проект с подключением хозяйств и нормализацией отчетных данных. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://plinor.ru/ |
| ПЛИНОР Рационы | Кормление КРС/МРС | Фермы КРС и МРС, зоотехники по кормлению и консультанты. | Расчет и оптимизация рационов КРС/МРС; анализ по зоотехническим и ценовым показателям; потребность в кормах; стоимость; справочник состава и питательности кормов; оптимизация по цене/нормам; адресные премиксы. | Устанавливаются нормы, вводятся корма и лабораторные показатели, цены и группы животных; далее формируются и сравниваются рационы. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://plinor.ru/rations |
| ПЛИНОР Молочная лаборатория | Лабораторная аналитика молока | Молочные хозяйства, племенные организации и лаборатории. | Цифровизация регистрации, обработки, хранения и анализа данных первичного учета продуктивности животных, включая племенных; централизованное накопление результатов лабораторных исследований. | Интеграция лабораторного контура с идентификаторами животных и племенной базой. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://plinor.ru/milklaboratory |
| Агрософт: Молочная ферма | Управление молочной фермой | Молочные и мясные фермы КРС; зоотехники, ветеринарные врачи, селекционеры, специалисты по воспроизводству, кормлению и руководители. | Зоотехнический и производственный учет, карточки животных, воспроизводство, молочная продуктивность и отчетность; точный состав зависит от редакции. | Миграция поголовья, настройка событий и отчетов. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| 1С:Цифровое животноводство. КРС | Оперативное управление фермой | Молочные и мясные фермы КРС; зоотехники, ветеринарные врачи, селекционеры, специалисты по воспроизводству, кормлению и руководители. | Оперативный учет и управление производством КРС в контуре 1С: животные, события, воспроизводство, здоровье, производственные показатели и интеграция с корпоративной 1С-инфраструктурой. | Проект на платформе 1С; перенос стада, настройка ролей, обменов с оборудованием и бухгалтерией/ERP. | Optional / feature-dependent |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://solutions.1c.ru/catalog/mes-krs/buy |
| М-комплекс | Управление молочными и мясными фермами | Молочные и мясные фермы КРС; зоотехники, ветеринарные врачи, селекционеры, специалисты по воспроизводству, кормлению и руководители. | Модульная система: зоотехния, воспроизводство, надои, движение молока, ветеринария, заболевания и протоколы лечения, ветеринарная аптека, кормление, рационы и ингредиенты, задачи, аналитика и регламентированная отчетность; мобильные приложения. | Можно внедрять по модулям. Настраиваются процессы фермы, переносится база животных, подключаются мобильные рабочие места и при необходимости обмены с СЕЛЭКС, Хорриот и 1С. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://m-complex.org/prices/app/ |
| RSdataset | ИИ-аналитика животноводства | Крупные животноводческие предприятия и агрохолдинги. | Виртуальный эксперт-консультант: автоматический сбор данных, консолидация показателей, визуализация, динамические прогнозы, поиск аномалий и причин, персонализированные рекомендации по животным/ферме/сотрудникам, оптимизация ресурсов. | Интеграционный проект вокруг существующих источников данных фермы; ценность растет при хорошем качестве первичных данных. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| ЕВА — Единый ветеринарный ассистент | Ветеринарный контроль / AI | Агрохолдинги, птицефабрики, свинокомплексы, молочные фермы, лаборатории и ветеринарные врачи. | Ветсанконтроль, мониторинг здоровья птицы, диагностика заболеваний на свиноферме, определение стельности коров, проверка кормов на плесень, мобильное рабочее место ветеринара, ИИ-рекомендации и интеграция с информационными системами предприятия. | Внедряется как специализированный ветеринарный цифровой контур с настройкой процессов и интеграций. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| КОНИ-3 | Племенной учет лошадей | Конные заводы, племенные хозяйства, ассоциации и специалисты по коневодству. | Централизованный племенной учет лошадей, происхождение, статистический анализ, паспорта, сертификаты происхождения, скаковые/экспортные сертификаты, бонитировочные ведомости, онлайн-публикация и мониторинг данных. | Используется как централизованная информационно-поисковая система; требуется регистрация и ввод/обмен племенными данными. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| MyChick | Птицеводство | Птицефабрики и фермерские птицеводческие хозяйства. | Учет производственных циклов птицеводства, партий/стада, продуктивности и технологических событий; точная спецификация зависит от версии. | Настраиваются площадки, корпуса, партии и технологические нормативы. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| АРКА | Управление стадом / AI | Молочные и мясные фермы КРС; зоотехники, ветеринарные врачи, селекционеры, специалисты по воспроизводству, кормлению и руководители. | Состояние поголовья и карточки животных; прогноз молока; воспроизводство; движение стада; ветеринария; задачи персоналу; отчеты; ИИ-прогнозы; интеграция с доильными залами и датчиками; облачный доступ с любого устройства. | Поставщик проводит аудит, формирует базу фермы, переносит данные из прежней системы, настраивает отчеты, обучает сотрудников и сопровождает первые недели эксплуатации. | Optional / feature-dependent |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://www.arka.dev/ |
| Бурёнка.Про | Управление молочным стадом | Молочные и мясные фермы КРС; зоотехники, ветеринарные врачи, селекционеры, специалисты по воспроизводству, кормлению и руководители. | Списки животных, гибкая фильтрация, рабочие списки по специализациям и датам, карточка животного, события, воспроизводство, ветеринария, показатели, собственные отчеты и графики, уведомления о нарушениях и процессах, обучение и поддержка. | Облачное внедрение с адаптацией под правила хозяйства, переносом данных и настройкой рабочих списков/отчетов. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://burenka.pro/ |
| Диджитол+ — индивидуальный учет надоя | Компьютерное зрение / молочная ферма | Молочные и мясные фермы КРС; зоотехники, ветеринарные врачи, селекционеры, специалисты по воспроизводству, кормлению и руководители. | Автоматизированный учет надоя по каждой корове при привязном содержании; данные в реальном времени, аналитика продуктивности и отклонений. | Проект включает камеры/датчики или специализированный прибор, привязку к идентификаторам животных, обучение модели/настройку аналитики и интеграцию с рабочими процессами фермы. | Required for advertised automation |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| Диджитол+ — оценка упитанности | Компьютерное зрение / молочная ферма | Молочные и мясные фермы КРС; зоотехники, ветеринарные врачи, селекционеры, специалисты по воспроизводству, кормлению и руководители. | Камеры и компьютерное зрение оценивают упитанность по 5-балльной шкале, отслеживают динамику и выделяют животных с отклонениями. | Проект включает камеры/датчики или специализированный прибор, привязку к идентификаторам животных, обучение модели/настройку аналитики и интеграцию с рабочими процессами фермы. | Required for advertised automation |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| Диджитол+ — контроль кормового стола | Компьютерное зрение / молочная ферма | Молочные и мясные фермы КРС; зоотехники, ветеринарные врачи, селекционеры, специалисты по воспроизводству, кормлению и руководители. | Круглосуточный видеоконтроль кормового стола, 3D-модель, контроль раздачи и подталкиваний, оценка поедаемости и уведомления. | Проект включает камеры/датчики или специализированный прибор, привязку к идентификаторам животных, обучение модели/настройку аналитики и интеграцию с рабочими процессами фермы. | Required for advertised automation |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| Диджитол+ — контроль доения | Компьютерное зрение / молочная ферма | Молочные и мясные фермы КРС; зоотехники, ветеринарные врачи, селекционеры, специалисты по воспроизводству, кормлению и руководители. | Видеоаналитика и ИИ контролируют этапы доения, выявляют нарушения регламента и формируют отчеты по сменам/сотрудникам. | Проект включает камеры/датчики или специализированный прибор, привязку к идентификаторам животных, обучение модели/настройку аналитики и интеграцию с рабочими процессами фермы. | Required for advertised automation |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| Диджитол+ — выявление хромоты | Компьютерное зрение / молочная ферма | Молочные и мясные фермы КРС; зоотехники, ветеринарные врачи, селекционеры, специалисты по воспроизводству, кормлению и руководители. | Компьютерное зрение анализирует походку коров на выходе из доильного зала, выявляет ранние признаки хромоты и уведомляет персонал. | Проект включает камеры/датчики или специализированный прибор, привязку к идентификаторам животных, обучение модели/настройку аналитики и интеграцию с рабочими процессами фермы. | Required for advertised automation |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| КОРАЛЛ — Кормление молочного скота | Животноводство / кормление | Молочные и мясные фермы КРС; зоотехники, ветеринарные врачи, селекционеры, специалисты по воспроизводству, кормлению и руководители. | Расчет и оптимизация рационов молочного КРС, анализ питательности и экономической эффективности. | Локальная программа/комплекс; хозяйство вводит собственные корма, цены, группы животных и нормативы. Модули могут использоваться отдельно или совместно. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://www.korall-agro.ru/price_rub.htm |
| КОРАЛЛ — Кормление выращиваемого скота | Животноводство / кормление | Молочные и мясные фермы КРС; зоотехники, ветеринарные врачи, селекционеры, специалисты по воспроизводству, кормлению и руководители. | Рационы молодняка и выращиваемого КРС с оптимизацией по питательности и стоимости. | Локальная программа/комплекс; хозяйство вводит собственные корма, цены, группы животных и нормативы. Модули могут использоваться отдельно или совместно. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://www.korall-agro.ru/price_rub.htm |
| КОРАЛЛ — Кормление свиней | Животноводство / кормление | Молочные и мясные фермы КРС; зоотехники, ветеринарные врачи, селекционеры, специалисты по воспроизводству, кормлению и руководители. | Расчет и анализ рационов и комбикормов для свиней. | Локальная программа/комплекс; хозяйство вводит собственные корма, цены, группы животных и нормативы. Модули могут использоваться отдельно или совместно. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://www.korall-agro.ru/price_rub.htm |
| КОРАЛЛ — Кормление птицы | Животноводство / кормление | Молочные и мясные фермы КРС; зоотехники, ветеринарные врачи, селекционеры, специалисты по воспроизводству, кормлению и руководители. | Рационы и комбикорма для птицы. | Локальная программа/комплекс; хозяйство вводит собственные корма, цены, группы животных и нормативы. Модули могут использоваться отдельно или совместно. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://www.korall-agro.ru/price_rub.htm |
| КОРАЛЛ — Кормление овец | Животноводство / кормление | Молочные и мясные фермы КРС; зоотехники, ветеринарные врачи, селекционеры, специалисты по воспроизводству, кормлению и руководители. | Рационы овец и оптимизация кормления. | Локальная программа/комплекс; хозяйство вводит собственные корма, цены, группы животных и нормативы. Модули могут использоваться отдельно или совместно. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://www.korall-agro.ru/price_rub.htm |
| КОРАЛЛ — Кормление коз | Животноводство / кормление | Молочные и мясные фермы КРС; зоотехники, ветеринарные врачи, селекционеры, специалисты по воспроизводству, кормлению и руководители. | Рационы коз и оптимизация кормления. | Локальная программа/комплекс; хозяйство вводит собственные корма, цены, группы животных и нормативы. Модули могут использоваться отдельно или совместно. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://www.korall-agro.ru/price_rub.htm |
| КОРАЛЛ — Кормовая база | Животноводство / кормление | Молочные и мясные фермы КРС; зоотехники, ветеринарные врачи, селекционеры, специалисты по воспроизводству, кормлению и руководители. | Планирование, учет и анализ запасов кормов и сырья. | Локальная программа/комплекс; хозяйство вводит собственные корма, цены, группы животных и нормативы. Модули могут использоваться отдельно или совместно. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://www.korall-agro.ru/price_rub.htm |
| КОРАЛЛ — Ферма КРС | Животноводство / кормление | Молочные и мясные фермы КРС; зоотехники, ветеринарные врачи, селекционеры, специалисты по воспроизводству, кормлению и руководители. | Управление эксплуатацией животных, стадом, производственными событиями и аналитикой фермы. | Локальная программа/комплекс; хозяйство вводит собственные корма, цены, группы животных и нормативы. Модули могут использоваться отдельно или совместно. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://www.korall-agro.ru/price_rub.htm |
| КОРАЛЛ — Козоферма | Животноводство / кормление | Молочные и мясные фермы КРС; зоотехники, ветеринарные врачи, селекционеры, специалисты по воспроизводству, кормлению и руководители. | Управление стадом коз и производственными событиями. | Локальная программа/комплекс; хозяйство вводит собственные корма, цены, группы животных и нормативы. Модули могут использоваться отдельно или совместно. | None / software-only |  | VERTICAL_EXTENSION | №38 | https://www.korall-agro.ru/price_rub.htm |
| Ютрит.Агро | Элеваторы / логистика / переработка | Элеваторы, мельницы, маслоэкстракционные заводы, зернохранилища и переработчики. | Сквозной учет движения сырья; регистрация и сопровождение поставки; взвешивания; лабораторные показатели; учет состояния зерна; остатки и загрузка мощностей; планирование и контроль отгрузки по складам/партиям; фактические объемы транспорта; аналитика процессов. | Проектно подключаются весовые, лаборатория, склады/силосы, транспортные процессы и учетная система. | Optional / feature-dependent |  | OPTIONAL_MODULE | №36 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| ИС Заготовка 36и6 | Элеватор / зерноучет | Элеваторы, ХПП, мельницы, комбикормовые предприятия и зернохранилища. | Оперативный и количественно-качественный учет; лаборатория; автомобильная и железнодорожная весовая; силосная доска; бункерные весы; мукомольное/крупяное и комбикормовое производство; распознавание госномеров; управление оборудованием весовой; интеграция с 1С. | Локальная установка; настраиваются культуры, качественные показатели, места хранения, весовое оборудование и лабораторные процессы. | Optional / feature-dependent |  | OPTIONAL_MODULE | №36 | https://www.inform-service.ru/catalog/iszm/ |
| АдептИС: Элеватор и Весовая 3.0 | Элеватор / весовая | ХПП, КХП, элеваторы, мукомольные и комбикормовые предприятия. | Приемка, отгрузка и внутреннее перемещение зерна; реестр прихода; приказы на отгрузку; переоформление; акт-расчет; подработка; производство/помол/комбикорма/упаковка; зачистка мест хранения; обмен с бухгалтерским учетом. | Самостоятельная конфигурация 1С; подключается весовое оборудование, настраиваются места хранения и обмен с Агрокомплексом/бухгалтерией. | Optional / feature-dependent |  | OPTIONAL_MODULE | №36 | https://adeptis.ru/elevator/ |
| 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода | Учет зернопереработки | Элеваторы и комбикормовые предприятия, бухгалтерия и экономические службы. | Регламентированный учет с отраслевой спецификой хранения, переработки зерна и комбикормового производства. | Внедрение на платформе 1С, интеграция с весовой/лабораторией и производственным учетом. | Optional / feature-dependent |  | OPTIONAL_MODULE | №36 | https://solutions.1c.ru/ |
| Умный элеватор / Smart Elevator | Элеватор / MES / ERP | Крупные элеваторы и зерноперерабатывающие предприятия. | Комплексная автоматизация производственных и логистических процессов элеватора, связка АСУ ТП/MES/учетного контура, диспетчеризация, оборудование и управление потоками. | Проектное внедрение с интеграцией технологического оборудования, датчиков, весовых и корпоративных систем. | Optional / feature-dependent |  | OPTIONAL_MODULE | №36 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| КИАС «Иванов Автоматика. Элеватор» | Элеватор / АСУ ТП / MES / ERP | Элеваторы и зернохранилища, включая новые и модернизируемые объекты. | Типовое комплексное решение, объединяющее АСУ ТП, MES, АСУП/ERP и PLM-подходы; автоматизация технологических линий, диспетчеризация, управление оборудованием и производственными процессами. | Инженерный проект: обследование оборудования, разработка схем автоматизации, шкафы/ПЛК/SCADA, интеграция с верхним уровнем и пусконаладка. | Required for advertised automation |  | OPTIONAL_MODULE | №36 | https://www.ivanov-automatic.com/rus/ts_grainelevator.php |
| AXELOT YMS | Управление двором и транспортом | Крупные агропредприятия, склады, элеваторы, переработчики с интенсивным транспортным потоком. | Планирование посещений, управление воротами, очередями и движением транспорта по территории, снижение заторов и простоев. | Интеграция с пропускной системой, расписаниями, складами/WMS/TMS и при необходимости весовыми. | Optional / feature-dependent |  | OPTIONAL_MODULE | №37 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| AXELOT TMS | Управление перевозками | Агрохолдинги, переработчики, дистрибьюторы и логистические подразделения. | Планирование перевозок и маршрутов, заказы, транспорт, контроль исполнения, затраты, мониторинг и аналитика перевозок. | Настраиваются справочники транспорта/перевозчиков, правила маршрутизации, интеграция с ERP/WMS и мобильными пользователями. | None / software-only |  | OPTIONAL_MODULE | №37 | https://www.axelot.ru/product/axelot-tms/price-and-licensing-policy/ |
| AXELOT WMS | Управление складом | Склады агропредприятий, переработчики, дистрибьюторы и производственные комплексы. | Приемка, размещение, хранение, комплектация, отгрузка, партийность, управление заданиями и персоналом, оборудование и онлайн-контроль складских операций. | Проектное внедрение: обследование склада, топология, стратегии размещения/отбора, терминалы сбора данных, интеграция с ERP и оборудованием. | Optional / feature-dependent |  | OPTIONAL_MODULE | №37 | https://www.axelot.ru/product/axelot-wms-x5/price-and-licensing-policy/ |
| AXELOT WOS | Оперативный учет малых складов | Малые склады, производственные кладовые, хабы и небольшие объекты хранения. | Упрощенный оперативный складской учет для объектов, которым не нужен полный WMS-контур; базовый контроль операций, остатков и движения. | Быстрее внедряется, чем полноценная WMS; интегрируется с учетной системой. | None / software-only |  | OPTIONAL_MODULE | №37 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| AXELOT SCAP | Оптимизация цепей поставок | Крупные агрохолдинги и переработчики с распределенной логистической сетью. | Моделирование и оптимизация логистических схем с учетом затрат, сроков, мощностей и ограничений; сценарный анализ цепи поставок. | Нужна качественная модель сети: заводы, склады, поставщики, клиенты, тарифы, ограничения и спрос. | None / software-only |  | OPTIONAL_MODULE | №37 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| AXELOT IBP | Интегрированное бизнес-планирование | Крупные предприятия и группы компаний. | Согласование спроса, поставок, запасов и производственных планов в едином процессе IBP/S&OP; сценарное планирование и балансировка ограничений. | Проектное внедрение с интеграцией ERP, складов, продаж и производственного планирования. | None / software-only |  | OPTIONAL_MODULE | №40 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| Solvo.WMS | Управление складом промышленного уровня | Крупные склады и распределительные центры, включая АПК и пищевую промышленность. | Приемка, размещение, отбор, отгрузка, топология, персонал, маркировка, оборудование/роботизация, интеграция ERP/MES и онлайн-остатки. | Проектное внедрение с адаптацией под процессы склада, интерфейсами к оборудованию и корпоративным системам. | Optional / feature-dependent |  | OPTIONAL_MODULE | №37 | https://www.solvo.ru/products/solvo-wms/ |
| 1С:WMS Логистика. Управление складом | WMS | Склады агрохолдингов, пищевых и перерабатывающих предприятий. | Управление технологическими процессами грузообработки в реальном времени: размещение, хранение, приемка, отбор, перемещение, отгрузка, остатки и контроль персонала. | Внедрение на платформе 1С с ТСД и интеграцией с ERP/учетными системами. | None / software-only |  | OPTIONAL_MODULE | №37 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| Отраслевая онлайн-платформа организации логистики в сельском хозяйстве | Агрологистика | Сельхозпроизводители, перевозчики и логистические операторы. | Организация перевозок сельхозгрузов, взаимодействие участников, планирование и контроль исполнения перевозок; точный состав зависит от конкретной реализации. | SaaS/интеграционный сценарий; требуется подключение грузовладельцев и перевозчиков. | None / software-only |  | OPTIONAL_MODULE | №37 | https://reestr.digital.gov.ru/ |
| Система RFID-маркировки продукции | RFID / склад / активы | Склады, переработчики, агрохолдинги и производственные предприятия. | RFID-маркировка, автоматическая идентификация и инвентаризация, контроль перемещений и учет активов, интеграция с учетными системами. | Проект включает метки, считыватели/антенны, зоны контроля, интеграцию с ERP/WMS и настройку бизнес-правил. | Required for advertised automation |  | ENHANCE | №37 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| Tengri Data Platform | Data Platform / BI | Крупные агрохолдинги, переработчики и предприятия с разрозненными данными. | Сбор и консолидация данных из учета, производства, складов, техники и логистики; хранение, транзакции, аналитика и подготовка единого слоя данных для BI/управления. | Проект интеграции источников, моделирования хранилища, качества данных и аналитических витрин. | None / software-only |  | INTEGRATION_ONLY | №44/№45 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| Postgres Pro AXE | Аналитическая СУБД | Крупные АПК-предприятия с большими массивами данных и сложной отчетностью. | Высокопроизводительное хранение и обработка данных, аналитические запросы, транзакции, целостность, резервное копирование и восстановление. | Используется как инфраструктурный компонент; требуется архитектурное проектирование и миграция/интеграция приложений. | None / software-only |  | INTEGRATION_ONLY | №44/№45 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| Полевод |  |  | Учет полевых работ, производственных заданий, персонала и факта выполнения; цифровизация полевой отчетности и контроль производственной дисциплины. Публичная техническая информация о текущей версии ограничена. Реализация Обычно внедрение начинается с загрузки/оцифровки контуров полей и справочников, затем настраиваются культуры, севооборот и технологические карты. На втором этапе подключаются мобильные пользовател... |  | Optional / feature-dependent |  | ENHANCE | №30/№34 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| Прогноз урожая |  |  | Прогноз урожайности на основе производственных, погодных, агрономических и/или дистанционных данных; сценарный анализ и раннее выявление отклонений. Реализация Качество внедрения зависит от полноты исторических данных и модели для конкретной культуры/региона. Цена Цена по запросу. Комментарий: На рынке встречаются несколько решений с близким названием; перед закупкой требуется уточнить поставщика. |  | None / software-only |  | ENHANCE | №30/№34 | https://agroport-it.ru/marketplace/ |
| Цифровой Агроном |  |  | Контроль параметров выращивания и технологических операций, поддержка решений агронома, фиксация наблюдений и производственных показателей; точный состав зависит от поставщика/версии. Реализация Подключаются объекты выращивания, культуры, технологические карты и при наличии — датчики климата/полива. Цена Цена по запросу. Комментарий: Рекомендуется подтверждать текущего правообладателя и коммерческую конфигурацию. |  | Optional / feature-dependent |  | ENHANCE | №30/№34 | https://svoefermerstvo.ru/ |
| 1С:Отчетность АПК |  |  | Подготовка отраслевой отчетности АПК по регламентированным формам, контроль заполнения и формирование пакетов данных для ведомственной отчетности. Реализация Устанавливается в контуре 1С, настраиваются реквизиты организации и источники данных. Цена Цена зависит от поставки/сопровождения; актуальный прайс следует подтверждать у 1С или партнера. |  | None / software-only |  | INTEGRATION_ONLY | №13 | https://adeptis.ru/prices/ |
| АдептИС: Агрокомплекс 3.0 КОРП |  |  | Расширенная корпоративная версия Агрокомплекса для более сложной структуры предприятия, отраслевых операций, производственного и управленческого учета. Реализация Внедрение на базе 1С с проектной настройкой НСИ, прав, обменов и отчетов. Цена 264 000 ₽ на 1 юридическое лицо; апгрейд с Агрокомплекс 3.0 — 132 000 ₽. Для 3+ юрлиц заявляется индивидуальная скидка. |  | None / software-only |  | ENHANCE | №40 | https://adeptis.ru/agrocomplex-corp/ |

# 12. MASTER-001..315 Scope Mapping

Ниже исходный master-функционал представлен как immutable scope index. Детальные колонки «как реализуем», стек, offline, IoT и источники остаются в исходной XLSX; здесь фиксируются ID, назначение, приоритет, этап и документ-владелец.

| MASTER ID | Block | Subblock | Function | Priority | Original stage | Normalized | Scope | Owner docs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MASTER-001 | CORE | Организация | Организации и юрлица | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №1–23, №43, №46 |
| MASTER-002 | CORE | Организация | Филиалы и подразделения | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №1–23, №43, №46 |
| MASTER-003 | CORE | Организация | Производственные площадки | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №1–23, №43, №46 |
| MASTER-004 | CORE | Пользователи | Пользователи | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №1–23, №43, №46 |
| MASTER-005 | CORE | Пользователи | Сотрудники | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №1–23, №43, №46 |
| MASTER-006 | CORE | Пользователи | Роли | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №1–23, №43, №46 |
| MASTER-007 | CORE | Пользователи | Права доступа | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №1–23, №43, №46 |
| MASTER-008 | CORE | Пользователи | Аудит действий | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №1–23, №43, №46 |
| MASTER-009 | CORE | Пользователи | История входов | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №1–23, №43, №46 |
| MASTER-010 | CORE | Настройки | Справочники | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №1–23, №43, №46 |
| MASTER-011 | CORE | Настройки | Шаблоны | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №1–23, №43, №46 |
| MASTER-012 | CORE | Настройки | Мультиязычность | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №1–23, №43, №46 |
| MASTER-013 | Поля и земельный банк | Поля | Реестр полей | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-014 | Поля и земельный банк | Поля | Карточка поля | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-015 | Поля и земельный банк | Поля | Контур поля | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-016 | Поля и земельный банк | Поля | Рисование контура | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-017 | Поля и земельный банк | Поля | Импорт контуров | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-018 | Поля и земельный банк | Поля | Экспорт контуров | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-019 | Поля и земельный банк | Земельный банк | Кадастровый номер | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-020 | Поля и земельный банк | Земельный банк | Договоры | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-021 | Поля и земельный банк | Земельный банк | Напоминание по договорам | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-022 | Поля и земельный банк | Земельный банк | Сравнение границ | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-023 | Поля и земельный банк | Земельный банк | Пересечения | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-024 | Поля и земельный банк | Сезоны | Культура сезона | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-025 | Поля и земельный банк | Сезоны | История культур | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-026 | Поля и земельный банк | Сезоны | История поля | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-027 | Агрооперации | Задания | Справочник агроопераций | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №34 |
| MASTER-028 | Агрооперации | Задания | Создание работы | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №34 |
| MASTER-029 | Агрооперации | Задания | Ежедневный план | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №34 |
| MASTER-030 | Агрооперации | Задания | Сменное задание | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №34 |
| MASTER-031 | Агрооперации | Задания | Групповое назначение | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №34 |
| MASTER-032 | Агрооперации | Задания | Статусы | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №34 |
| MASTER-033 | Агрооперации | Задания | Начать работу | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №34 |
| MASTER-034 | Агрооперации | Задания | Завершить работу | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №34 |
| MASTER-035 | Агрооперации | Задания | Отмена/перенос | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №34 |
| MASTER-036 | Агрооперации | Факт | Фактическая выработка | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №34 |
| MASTER-037 | Агрооперации | Факт | Фактический расход | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №34 |
| MASTER-038 | Агрооперации | Факт | Фактическое время | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №34 |
| MASTER-039 | Агрооперации | План-факт | План против факта | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №34 |
| MASTER-040 | Агрооперации | План-факт | Просрочки | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №34 |
| MASTER-041 | Агрооперации | План-факт | Отклонение от нормы | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №34 |
| MASTER-042 | Агрооперации | План-факт | Причина отклонения | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №34 |
| MASTER-043 | Склад и ТМЦ | ТМЦ | Справочник семян | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №37 |
| MASTER-044 | Склад и ТМЦ | ТМЦ | Справочник удобрений | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №37 |
| MASTER-045 | Склад и ТМЦ | ТМЦ | Справочник СЗР | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №37 |
| MASTER-046 | Склад и ТМЦ | ТМЦ | Упаковочные материалы | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №37 |
| MASTER-047 | Склад и ТМЦ | ТМЦ | Запчасти | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №37 |
| MASTER-048 | Склад и ТМЦ | Склад | Приход | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №37 |
| MASTER-049 | Склад и ТМЦ | Склад | Расход | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №37 |
| MASTER-050 | Склад и ТМЦ | Склад | Перемещение | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №37 |
| MASTER-051 | Склад и ТМЦ | Склад | Возврат | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №37 |
| MASTER-052 | Склад и ТМЦ | Склад | Остатки | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №37 |
| MASTER-053 | Склад и ТМЦ | Склад | Минимальный остаток | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №37 |
| MASTER-054 | Склад и ТМЦ | Партии | Партии материалов | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №37 |
| MASTER-055 | Склад и ТМЦ | Партии | Прослеживаемость партии | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №37 |
| MASTER-056 | Склад и ТМЦ | QR | QR маркировка | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №37 |
| MASTER-057 | Склад и ТМЦ | QR | Сканирование QR | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №37 |
| MASTER-058 | Склад и ТМЦ | QR | Передача ТМЦ | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №37 |
| MASTER-059 | Планирование | Техкарты | Технологические карты | Средний | Этап 3 | V1.5 | COMMITTED | №34, №40 |
| MASTER-060 | Планирование | Техкарты | Нормы ресурсов | Средний | Этап 3 | V1.5 | COMMITTED | №34, №40 |
| MASTER-061 | Планирование | Техкарты | Тарифы | Средний | Этап 3 | V1.5 | COMMITTED | №34, №40 |
| MASTER-062 | Планирование | Севооборот | План культур по годам | Средний | Этап 3 | V1.5 | COMMITTED | №34, №40 |
| MASTER-063 | Планирование | Севооборот | Проверка севооборота | Средний | Этап 3 | V1.5 | COMMITTED | №34, №40 |
| MASTER-064 | Планирование | Календарь | Агросроки | Средний | Этап 3 | V1.5 | COMMITTED | №34, №40 |
| MASTER-065 | Планирование | Ресурсы | Загрузка техники | Средний | Этап 3 | V1.5 | COMMITTED | №34, №40 |
| MASTER-066 | Планирование | Ресурсы | Загрузка персонала | Средний | Этап 3 | V1.5 | COMMITTED | №34, №40 |
| MASTER-067 | Планирование | Ресурсы | Конфликты | Средний | Этап 3 | V1.5 | COMMITTED | №34, №40 |
| MASTER-068 | Планирование | Бюджет | Бюджет сезона | Средний | Этап 3 | V1.5 | COMMITTED | №34, №40 |
| MASTER-069 | Планирование | Бюджет | Себестоимость | Средний | Этап 3 | V1.5 | COMMITTED | №34, №40 |
| MASTER-070 | Планирование | Бюджет | Маржинальность | Средний | Этап 3 | V1.5 | COMMITTED | №34, №40 |
| MASTER-071 | Планирование | Бюджет | Сценарии | Средний | Этап 3 | V1.5 | COMMITTED | №34, №40 |
| MASTER-072 | Планирование | Бюджет | Прогноз прибыли | Средний | Этап 3 | V1.5 | COMMITTED | №34, №40 |
| MASTER-073 | Планирование | План-факт | План-факт бюджета | Средний | Этап 3 | V1.5 | COMMITTED | №34, №40 |
| MASTER-074 | Планирование | План-факт | План-факт урожайности | Средний | Этап 3 | V1.5 | COMMITTED | №34, №40 |
| MASTER-075 | Скаутинг и агроном | Скаутинг | Задание на обследование | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №34 |
| MASTER-076 | Скаутинг и агроном | Скаутинг | Офлайн-обследование | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №34 |
| MASTER-077 | Скаутинг и агроном | Скаутинг | GPS-точка | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №34 |
| MASTER-078 | Скаутинг и агроном | Скаутинг | Фото | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №34 |
| MASTER-079 | Скаутинг и агроном | Скаутинг | Комментарий | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №34 |
| MASTER-080 | Скаутинг и агроном | Скаутинг | Голосовая заметка | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №34 |
| MASTER-081 | Скаутинг и агроном | Наблюдения | Состояние почвы | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №34 |
| MASTER-082 | Скаутинг и агроном | Наблюдения | Всхожесть | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №34 |
| MASTER-083 | Скаутинг и агроном | Наблюдения | Сорняки | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №34 |
| MASTER-084 | Скаутинг и агроном | Наблюдения | Вредители | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №34 |
| MASTER-085 | Скаутинг и агроном | Наблюдения | Болезни | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №34 |
| MASTER-086 | Скаутинг и агроном | Наблюдения | История осмотров | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №34 |
| MASTER-087 | Скаутинг и агроном | Наблюдения | Карта проблем | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №34 |
| MASTER-088 | Скаутинг и агроном | Наблюдения | Создать работу из проблемы | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №34 |
| MASTER-089 | Скаутинг и агроном | Агрономия | Расчёт удобрений | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №34 |
| MASTER-090 | Скаутинг и агроном | Агрономия | Защитные мероприятия | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №34 |
| MASTER-091 | Погода и спутник | Спутник | NDVI | Средний | Этап 3/4 | V1.5 -> V2 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-092 | Погода и спутник | Спутник | NDWI | Средний | Этап 3/4 | V1.5 -> V2 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-093 | Погода и спутник | Спутник | История индексов | Средний | Этап 3/4 | V1.5 -> V2 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-094 | Погода и спутник | Погода | Текущая погода | Средний | Этап 3/4 | V1.5 -> V2 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-095 | Погода и спутник | Погода | Прогноз | Средний | Этап 3/4 | V1.5 -> V2 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-096 | Погода и спутник | Погода | История погоды | Средний | Этап 3/4 | V1.5 -> V2 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-097 | Погода и спутник | Погода | Погодные риски | Средний | Этап 3/4 | V1.5 -> V2 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-098 | Картирование | Агрохимия | Проект обследования | Низкий/средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-099 | Картирование | Агрохимия | Сетка отбора | Низкий/средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-100 | Картирование | Агрохимия | Размер ячейки | Низкий/средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-101 | Картирование | Агрохимия | GPS-навигация | Низкий/средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-102 | Картирование | Агрохимия | Точка отбора | Низкий/средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-103 | Картирование | Агрохимия | Маркировка образца | Низкий/средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-104 | Картирование | Агрохимия | Фото образца | Низкий/средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-105 | Картирование | Лаборатория | Импорт Excel/CSV | Низкий/средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-106 | Картирование | Лаборатория | API лаборатории | Низкий/средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-107 | Картирование | Лаборатория | pH/N/P/K | Низкий/средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-108 | Картирование | Карты | Агрохимические карты | Низкий/средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-109 | Картирование | Карты | Сравнение обследований | Низкий/средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №24, №34 |
| MASTER-110 | Техника и телематика | Реестр | Реестр техники | Высокий | Этап 2/4 | V1 -> V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-111 | Техника и телематика | Реестр | Карточка техники | Высокий | Этап 2/4 | V1 -> V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-112 | Техника и телематика | Реестр | Навесное оборудование | Высокий | Этап 2/4 | V1 -> V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-113 | Техника и телематика | Телематика | Местоположение | Высокий | Этап 2/4 | V1 -> V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-114 | Техника и телематика | Телематика | История треков | Высокий | Этап 2/4 | V1 -> V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-115 | Техника и телематика | Телематика | Скорость | Высокий | Этап 2/4 | V1 -> V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-116 | Техника и телематика | Телематика | Геозоны | Высокий | Этап 2/4 | V1 -> V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-117 | Техника и телематика | Телематика | Площадь обработки | Высокий | Этап 2/4 | V1 -> V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-118 | Техника и телематика | Эксплуатация | Моточасы | Высокий | Этап 2/4 | V1 -> V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-119 | Техника и телематика | Эксплуатация | Простои | Высокий | Этап 2/4 | V1 -> V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-120 | Техника и телематика | Эксплуатация | Причины простоев | Высокий | Этап 2/4 | V1 -> V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-121 | Техника и телематика | Эксплуатация | Выработка | Высокий | Этап 2/4 | V1 -> V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-122 | Техника и телематика | Контроль | Отклонение от задания | Высокий | Этап 2/4 | V1 -> V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-123 | Техника и телематика | Контроль | Нарушение геозоны | Высокий | Этап 2/4 | V1 -> V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-124 | Техника и телематика | Контроль | Уведомления | Высокий | Этап 2/4 | V1 -> V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-125 | Мобильный исполнитель | Задания | Мои задания | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №35, №42, №46 |
| MASTER-126 | Мобильный исполнитель | Задания | Карточка задания | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №35, №42, №46 |
| MASTER-127 | Мобильный исполнитель | Задания | Карта задания | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №35, №42, №46 |
| MASTER-128 | Мобильный исполнитель | Задания | Принять задание | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №35, №42, №46 |
| MASTER-129 | Мобильный исполнитель | Задания | Начать/завершить | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №35, №42, №46 |
| MASTER-130 | Мобильный исполнитель | Простои | Зафиксировать простой | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №35, №42, №46 |
| MASTER-131 | Мобильный исполнитель | Простои | Сообщить о поломке | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №35, №42, №46 |
| MASTER-132 | Мобильный исполнитель | ТМЦ | QR получение | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №35, №42, №46 |
| MASTER-133 | Мобильный исполнитель | ТМЦ | QR передача | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №35, №42, №46 |
| MASTER-134 | Мобильный исполнитель | KPI | Личная выработка | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №35, №42, №46 |
| MASTER-135 | Мобильный исполнитель | KPI | Время работы | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №35, №42, №46 |
| MASTER-136 | Мобильный исполнитель | KPI | Простои | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №35, №42, №46 |
| MASTER-137 | Мобильный исполнитель | KPI | Расчётная оплата | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №35, №42, №46 |
| MASTER-138 | Мобильный исполнитель | ТО | Фиксация ТО | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №35, №42, №46 |
| MASTER-139 | Мобильный исполнитель | ТО | Фиксация ремонта | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №35, №42, №46 |
| MASTER-140 | Мобильный исполнитель | Offline | Полная офлайн-работа | Высокий | Этап 2 | V1 | COMMITTED | №35, №42, №46 |
| MASTER-141 | ГСМ и АЗС | ГСМ | Справочник топлива | Средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-142 | ГСМ и АЗС | ГСМ | Топливные склады | Средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-143 | ГСМ и АЗС | ГСМ | Приход топлива | Средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-144 | ГСМ и АЗС | ГСМ | Выдача топлива | Средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-145 | ГСМ и АЗС | ГСМ | Остаток | Средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-146 | ГСМ и АЗС | ГСМ | Расход | Средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-147 | ГСМ и АЗС | ГСМ | Сливы | Средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-148 | ГСМ и АЗС | ГСМ | Заправки | Средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-149 | ГСМ и АЗС | АЗС | Импорт из ПО АЗС | Средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-150 | ГСМ и АЗС | АЗС | Сверка | Средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-151 | ГСМ и АЗС | АЗС | Аномалии | Средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №35 |
| MASTER-152 | Весовая | Весовая | Реестр транспорта | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №35, №36, №37 |
| MASTER-153 | Весовая | Весовая | Реестр грузов | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №35, №36, №37 |
| MASTER-154 | Весовая | Весовая | Создать взвешивание | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №35, №36, №37 |
| MASTER-155 | Весовая | Весовая | Брутто | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №35, №36, №37 |
| MASTER-156 | Весовая | Весовая | Тара | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №35, №36, №37 |
| MASTER-157 | Весовая | Весовая | Нетто | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №35, №36, №37 |
| MASTER-158 | Весовая | Весовая | Поле происхождения | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №35, №36, №37 |
| MASTER-159 | Весовая | Весовая | Пункт загрузки | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №35, №36, №37 |
| MASTER-160 | Весовая | Весовая | Пункт выгрузки | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №35, №36, №37 |
| MASTER-161 | Весовая | Весовая | Партия | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №35, №36, №37 |
| MASTER-162 | Весовая | Весовая | Документ | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №35, №36, №37 |
| MASTER-163 | Весовая | Весовая | История | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №35, №36, №37 |
| MASTER-164 | Весовая | Весовая | Корректировка | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №35, №36, №37 |
| MASTER-165 | Весовая | Весовая | Аудит | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №35, №36, №37 |
| MASTER-166 | Весовая | Весовая | Фотофиксация | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №35, №36, №37 |
| MASTER-167 | Весовая | Весовая | Несанкционированный транспорт | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №35, №36, №37 |
| MASTER-168 | Весовая | Весовая | Складской оборот | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №35, №36, №37 |
| MASTER-169 | Весовая | Весовая | Экспорт 1С | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №35, №36, №37 |
| MASTER-170 | Весовая | Весовая | Работа без интернета | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №35, №36, №37 |
| MASTER-171 | ТОиР | Оборудование | Реестр оборудования | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №26, №35 |
| MASTER-172 | ТОиР | Оборудование | Карточка оборудования | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №26, №35 |
| MASTER-173 | ТОиР | ТОиР | Регламент ТО | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №26, №35 |
| MASTER-174 | ТОиР | ТОиР | Следующее ТО | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №26, №35 |
| MASTER-175 | ТОиР | ТОиР | Напоминания | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №26, №35 |
| MASTER-176 | ТОиР | ТОиР | Заявка на ремонт | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №26, №35 |
| MASTER-177 | ТОиР | ТОиР | Фото/комментарий | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №26, №35 |
| MASTER-178 | ТОиР | ТОиР | Исполнитель | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №26, №35 |
| MASTER-179 | ТОиР | ТОиР | Начало/окончание ремонта | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №26, №35 |
| MASTER-180 | ТОиР | ТОиР | Запчасти | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №26, №35 |
| MASTER-181 | ТОиР | ТОиР | Стоимость ремонта | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №26, №35 |
| MASTER-182 | ТОиР | ТОиР | История ремонтов | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №26, №35 |
| MASTER-183 | ТОиР | ТОиР | Простой из-за ремонта | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №26, №35 |
| MASTER-184 | ТОиР | ТОиР | Стоимость владения | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №26, №35 |
| MASTER-185 | Производство (наше расширение) | Структура | Реестр заводов/цехов | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-186 | Производство (наше расширение) | Структура | Производственные линии | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-187 | Производство (наше расширение) | Структура | Оборудование линии | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-188 | Производство (наше расширение) | Смены | Производственные смены | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-189 | Производство (наше расширение) | Смены | Сменное задание | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-190 | Производство (наше расширение) | Выпуск | План выпуска | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-191 | Производство (наше расширение) | Выпуск | Фактический выпуск | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-192 | Производство (наше расширение) | Выпуск | Производительность | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-193 | Производство (наше расширение) | Состояние | RUN | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-194 | Производство (наше расширение) | Состояние | STOP | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-195 | Производство (наше расширение) | Состояние | IDLE | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-196 | Производство (наше расширение) | Простои | Простой | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-197 | Производство (наше расширение) | Простои | Причина простоя | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-198 | Производство (наше расширение) | Простои | Микропростои | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-199 | Производство (наше расширение) | Качество | Брак | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-200 | Производство (наше расширение) | Качество | Потери | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-201 | Производство (наше расширение) | Качество | Yield | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-202 | Производство (наше расширение) | OEE | Availability | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-203 | Производство (наше расширение) | OEE | Performance | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-204 | Производство (наше расширение) | OEE | Quality | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-205 | Производство (наше расширение) | OEE | OEE | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-206 | Производство (наше расширение) | Аналитика | Bottleneck | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-207 | Производство (наше расширение) | Аналитика | Сравнение смен | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-208 | Производство (наше расширение) | Аналитика | Сравнение линий | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-209 | Производство (наше расширение) | Traceability | Поле происхождения | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-210 | Производство (наше расширение) | Traceability | Партия сырья | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-211 | Производство (наше расширение) | Traceability | Производственная партия | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-212 | Производство (наше расширение) | Traceability | Партия готовой продукции | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-213 | Производство (наше расширение) | Traceability | Сквозная прослеживаемость | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №26, №39, №40 |
| MASTER-214 | Аналитика и отчёты | Дашборды | Главный экран руководителя | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-215 | Аналитика и отчёты | Дашборды | Экран поля | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-216 | Аналитика и отчёты | Дашборды | Экран техники | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-217 | Аналитика и отчёты | Дашборды | Экран производства | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-218 | Аналитика и отчёты | Отчёты | За смену | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-219 | Аналитика и отчёты | Отчёты | За день | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-220 | Аналитика и отчёты | Отчёты | За неделю | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-221 | Аналитика и отчёты | Отчёты | За месяц | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-222 | Аналитика и отчёты | Отчёты | За сезон | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-223 | Аналитика и отчёты | Отчёты | По полю | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-224 | Аналитика и отчёты | Отчёты | По культуре | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-225 | Аналитика и отчёты | Отчёты | По сотруднику | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-226 | Аналитика и отчёты | Отчёты | По технике | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-227 | Аналитика и отчёты | Отчёты | По складу | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-228 | Аналитика и отчёты | Отчёты | По весовой | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-229 | Аналитика и отчёты | Отчёты | По производству | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-230 | Аналитика и отчёты | Отчёты | По ТОиР | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-231 | Аналитика и отчёты | Экспорт | Excel | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-232 | Аналитика и отчёты | Экспорт | CSV | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-233 | Аналитика и отчёты | Экспорт | PDF | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-234 | Аналитика и отчёты | Автоотчёты | Расписание | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-235 | Аналитика и отчёты | Аналитика | План-факт | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-236 | Аналитика и отчёты | Аналитика | Сравнение периодов | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-237 | Аналитика и отчёты | Аналитика | Себестоимость | Высокий | MVP/Этап 3 | MVP -> V1.5 | COMMITTED | №45 |
| MASTER-238 | Уведомления | События | Просрочено задание | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №16, №45 |
| MASTER-239 | Уведомления | События | Не начата работа | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №16, №45 |
| MASTER-240 | Уведомления | События | Простой техники | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №16, №45 |
| MASTER-241 | Уведомления | События | Поломка | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №16, №45 |
| MASTER-242 | Уведомления | События | Низкий остаток ТМЦ | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №16, №45 |
| MASTER-243 | Уведомления | События | Заканчивается договор | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №16, №45 |
| MASTER-244 | Уведомления | События | Скоро ТО | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №16, №45 |
| MASTER-245 | Уведомления | События | План выпуска отстаёт | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №16, №45 |
| MASTER-246 | Уведомления | События | Линия остановлена | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №16, №45 |
| MASTER-247 | Уведомления | События | Проблема поля | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №16, №45 |
| MASTER-248 | Уведомления | События | Ошибка синхронизации 1С | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №16, №45 |
| MASTER-249 | Уведомления | События | Ошибка ФГИС | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №16, №45 |
| MASTER-250 | Уведомления | Каналы | In-app | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №16, №45 |
| MASTER-251 | Уведомления | Каналы | Push | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №16, №45 |
| MASTER-252 | Уведомления | Каналы | E-mail | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №16, №45 |
| MASTER-253 | Уведомления | Каналы | Telegram/SMS | Высокий | MVP/Этап 2 | MVP -> V1 | COMMITTED | №16, №45 |
| MASTER-254 | Интеграция 1С | 1С | Организации | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №40, №41 |
| MASTER-255 | Интеграция 1С | 1С | Подразделения | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №40, №41 |
| MASTER-256 | Интеграция 1С | 1С | Сотрудники | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №40, №41 |
| MASTER-257 | Интеграция 1С | 1С | Контрагенты | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №40, №41 |
| MASTER-258 | Интеграция 1С | 1С | Номенклатура | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №40, №41 |
| MASTER-259 | Интеграция 1С | 1С | Склады | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №40, №41 |
| MASTER-260 | Интеграция 1С | 1С | Техника/ОС | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №40, №41 |
| MASTER-261 | Интеграция 1С | 1С | Приход/расход | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №40, №41 |
| MASTER-262 | Интеграция 1С | 1С | Весовая | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №40, №41 |
| MASTER-263 | Интеграция 1С | 1С | Производство | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №40, №41 |
| MASTER-264 | Интеграция 1С | 1С | Затраты | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №40, №41 |
| MASTER-265 | Интеграция 1С | 1С | Зарплата | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №40, №41 |
| MASTER-266 | Интеграция 1С | 1С | Двусторонний sync | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №40, №41 |
| MASTER-267 | Интеграция 1С | 1С | Очередь обмена | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №40, №41 |
| MASTER-268 | Интеграция 1С | 1С | Журнал ошибок | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №40, №41 |
| MASTER-269 | ФГИС и внешние интеграции | ФГИС | Коннектор ФГИС | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №44 |
| MASTER-270 | ФГИС и внешние интеграции | ФГИС | Валидация | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №44 |
| MASTER-271 | ФГИС и внешние интеграции | ФГИС | Очередь отправки | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №44 |
| MASTER-272 | ФГИС и внешние интеграции | ФГИС | Статус документа | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №44 |
| MASTER-273 | ФГИС и внешние интеграции | ФГИС | Журнал ошибок | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №44 |
| MASTER-274 | ФГИС и внешние интеграции | Интеграции | REST API | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №44 |
| MASTER-275 | ФГИС и внешние интеграции | Интеграции | Webhooks | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №44 |
| MASTER-276 | ФГИС и внешние интеграции | Интеграции | Импорт Excel | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №44 |
| MASTER-277 | ФГИС и внешние интеграции | Интеграции | Экспорт Excel | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №44 |
| MASTER-278 | ФГИС и внешние интеграции | Интеграции | Лаборатории | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №44 |
| MASTER-279 | ФГИС и внешние интеграции | Интеграции | Агродроны | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №44 |
| MASTER-280 | ФГИС и внешние интеграции | Интеграции | Геосервисы | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №44 |
| MASTER-281 | ФГИС и внешние интеграции | Интеграции | GPS-провайдеры | Высокий | Этап 2/3 | V1 -> V1.5 | COMMITTED | №13, №44 |
| MASTER-282 | AI-помощник | AI | Вопросы обычным языком | Низкий/средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №30 |
| MASTER-283 | AI-помощник | AI | Автопоиск данных | Низкий/средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №30 |
| MASTER-284 | AI-помощник | AI | Контекст диалога | Низкий/средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №30 |
| MASTER-285 | AI-помощник | AI | Ежедневная сводка | Низкий/средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №30 |
| MASTER-286 | AI-помощник | AI | Поиск причин отклонений | Низкий/средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №30 |
| MASTER-287 | AI-помощник | AI | Рекомендации | Низкий/средний | Этап 4 | V2 | COMMITTED | №30 |
| MASTER-288 | Offline / безопасность / DevOps | Offline | Локальный сервер | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №12, №19, №20, №22, №28 |
| MASTER-289 | Offline / безопасность / DevOps | Offline | Mobile local DB | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №12, №19, №20, №22, №28 |
| MASTER-290 | Offline / безопасность / DevOps | Offline | Очередь изменений | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №12, №19, №20, №22, №28 |
| MASTER-291 | Offline / безопасность / DevOps | Offline | Разрешение конфликтов | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №12, №19, №20, №22, №28 |
| MASTER-292 | Offline / безопасность / DevOps | Offline | Кэш карт | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №12, №19, №20, №22, №28 |
| MASTER-293 | Offline / безопасность / DevOps | Безопасность | HTTPS/TLS | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №12, №19, №20, №22, №28 |
| MASTER-294 | Offline / безопасность / DevOps | Безопасность | JWT/OAuth2 | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №12, №19, №20, №22, №28 |
| MASTER-295 | Offline / безопасность / DevOps | Безопасность | 2FA | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №12, №19, №20, №22, №28 |
| MASTER-296 | Offline / безопасность / DevOps | Безопасность | Резервные копии | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №12, №19, №20, №22, №28 |
| MASTER-297 | Offline / безопасность / DevOps | Безопасность | Восстановление | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №12, №19, №20, №22, №28 |
| MASTER-298 | Offline / безопасность / DevOps | Система | Логи | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №12, №19, №20, №22, №28 |
| MASTER-299 | Offline / безопасность / DevOps | Система | Мониторинг | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №12, №19, №20, №22, №28 |
| MASTER-300 | Offline / безопасность / DevOps | Система | Обновления | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №12, №19, №20, №22, №28 |
| MASTER-301 | Offline / безопасность / DevOps | Система | Мультитенантность | Высокий | MVP | MVP | COMMITTED | №12, №19, №20, №22, №28 |
| MASTER-302 | IoT — после приложения | IoT | Единый Device API | После ПО | Этап 5 | FUTURE / IoT | COMMITTED | №25, №31, №35, №36 |
| MASTER-303 | IoT — после приложения | IoT | MQTT ingestion | После ПО | Этап 5 | FUTURE / IoT | COMMITTED | №25, №31, №35, №36 |
| MASTER-304 | IoT — после приложения | IoT | Device registry | После ПО | Этап 5 | FUTURE / IoT | COMMITTED | №25, №31, №35, №36 |
| MASTER-305 | IoT — после приложения | IoT | Health/heartbeat | После ПО | Этап 5 | FUTURE / IoT | COMMITTED | №25, №31, №35, №36 |
| MASTER-306 | IoT — после приложения | IoT | GPS-трекеры | После ПО | Этап 5 | FUTURE / IoT | COMMITTED | №25, №31, №35, №36 |
| MASTER-307 | IoT — после приложения | IoT | LoRa/LoRaWAN | После ПО | Этап 5 | FUTURE / IoT | COMMITTED | №25, №31, №35, №36 |
| MASTER-308 | IoT — после приложения | IoT | RetrofitNode | После ПО | Этап 5 | FUTURE / IoT | COMMITTED | №25, №31, №35, №36 |
| MASTER-309 | IoT — после приложения | IoT | Весовой терминал | После ПО | Этап 5 | FUTURE / IoT | COMMITTED | №25, №31, №35, №36 |
| MASTER-310 | IoT — после приложения | IoT | RFID | После ПО | Этап 5 | FUTURE / IoT | COMMITTED | №25, №31, №35, №36 |
| MASTER-311 | IoT — после приложения | IoT | Камеры | После ПО | Этап 5 | FUTURE / IoT | COMMITTED | №25, №31, №35, №36 |
| MASTER-312 | IoT — после приложения | IoT | Счётчик продукции | После ПО | Этап 5 | FUTURE / IoT | COMMITTED | №25, №31, №35, №36 |
| MASTER-313 | IoT — после приложения | IoT | Ток/RPM | После ПО | Этап 5 | FUTURE / IoT | COMMITTED | №25, №31, №35, №36 |
| MASTER-314 | IoT — после приложения | IoT | Уровень/температура | После ПО | Этап 5 | FUTURE / IoT | COMMITTED | №25, №31, №35, №36 |
| MASTER-315 | IoT — после приложения | IoT | Почва/погода | После ПО | Этап 5 | FUTURE / IoT | COMMITTED | №25, №31, №35, №36 |

# 13. Domain boundaries accepted by №33

| Boundary | Decision |
| --- | --- |
| Field/Agronomy vs ERP | Агрономический operational plan/fact — platform. Финансовый/регламентированный учёт — 1С. |
| Warehouse vs Grain | Общий Warehouse управляет местами/движениями/партиями. Grain module расширяет Batch качеством, владельцем и технологическими операциями. |
| Weighing vs Grain/Yard | WeightReading/WeighingTransaction — общий domain. Grain/Yard связывают его со своим workflow, не дублируют весовую. |
| Fleet vs IoT | Fleet хранит business context машины. IoT хранит measurements/evidence. CAN/OEM/GPS никогда напрямую не закрывают агроработу. |
| MES vs PLC | ProductionRun — business fact. PLC/sensors — evidence; derived machine state отдельный слой. |
| Quality/LIMS | Один generic quality domain используется агрономией, зерном, производством и складом. |
| Yard/WMS/TMS | Yard — движение по территории; WMS — внутри склада; TMS — перевозка между точками. Сущности связаны, но не сливаются. |
| Verticals | Animal/Greenhouse/Orchard models подключаются через extension boundary и переиспользуют Organization/Site/Tasks/Quality/IoT/Analytics. |

# 14. Explicit No-Go / Do-Not-Duplicate Register

Не строить параллельный бухгалтерский, налоговый и payroll контур вместо 1С.

Не позволять внешней ERP напрямую обновлять canonical operational facts без mapping/reconciliation.

Не создавать отдельные Batch/Material/Equipment таблицы внутри каждого модуля.

Не превращать IoT measurements в warehouse/production/field facts без domain workflow.

Не делать hardware prerequisite для mobile/agronomy/production workflows.

Не строить safety PLC/E-stop/interlock управление из бизнес-приложения.

Не давать AI прямой uncontrolled write в business tables.

Не пытаться в V1 воспроизвести весь enterprise WMS/TMS/SCAP/robot orchestration.

Не смешивать livestock/greenhouse entities с core field/production entities.

Не использовать scraping государственного портала как единственный production integration path.

# 15. Final remaining document plan №34–50

| № | Document | Purpose |
| --- | --- | --- |
| 34 | Agronomy Operations / Tech Maps / Agrochemistry / Weather / UAV / Precision Farming | SeasonPlan, TechMap, demand, norms, scouting, phenology, weather/GDD, agrochem, UAV, prescription maps. |
| 35 | MTP / Fleet / Fuel / Harvest Control / ISOBUS / RTK / Labor | Fleet/implements, OEM/CAN/J1939/ISOBUS/RTK, fuel, WorkNorm, harvest transfer/reconciliation. |
| 36 | Grain / Elevator / Quantitative-Quality Accounting / Lab / Storage | ККУ, lab, credited weight, owner/tolling, silo board, drying/cleaning/losses, bunker scales, MES bridge. |
| 37 | Operational Logistics / Yard / WMS-lite / TMS-lite | Queue, gate/ALPR/RFID, yard visits, warehouse topology/tasks, transport execution/ETA. |
| 38 | Vertical Extensions Architecture | Livestock, poultry, greenhouse, orchard/berry/vineyard extension boundaries. |
| 39 | Quality Management / LIMS / Product Specifications / Food Safety | Generic cross-domain sampling/lab/specification/NCR/CAPA-lite/calibration/HACCP extension. |
| 40 | Operational Economics / Costing / Norms / Budget / S&OP-lite | Operational costing, scenario planning, capacity/material balance; no accounting duplication. |
| 41 | Supply / Procurement / Sales / Contracts / Order Fulfillment | Operational demand, inbound/outbound execution, contract refs and ERP handoff. |
| 42 | Workforce Operations / Labor / Shift / Qualification / Digital Work Instructions | Crew/shift, WorkNorm/LaborFact, qualifications, instructions/checklists, 1С payroll handoff. |
| 43 | Platform Configuration / Customer Onboarding / Migration / Implementation | Feature flags, tenant configuration, migration/reconciliation, pilot/cutover/rollback. |
| 44 | Extensibility / Plugin SDK / Integration SDK / Device Driver SDK | Business plugins, connectors, device adapters, versioning, permissions and certification. |
| 45 | Enterprise Control Tower / Analytics / Search / Reporting v2 | Cross-domain command center, search, drill-down, DQ/evidence quality, report scheduling. |
| 46 | Customer / Operator UX System v2 / Mobile Role Workspaces | Role workspaces, QR/NFC/voice/photo, offline/conflict UX, rugged/industrial UI. |
| 47 | Existing Documents Revision / Architecture Reconciliation Pack | Controlled delta-update of affected documents №1–32. |
| 48 | Requirements Traceability Matrix / Cross-Document Consistency / Scope Freeze | Every MASTER/MD -> entity/rule/workflow/API/event/permission/offline/integration/KPI/test/demo/Codex slice. |
| 49 | Codex Build Graph / Implementation Work Packages | Dependency graph and vertical work packages with allowed changes and Definition of Done. |
| 50 | Final TZ + Codex Implementation Pack / Release Baseline | Frozen specs, OpenAPI, DB, events, workflows, tests, deployment and Codex instructions. |

# 16. Traceability contract for future documents

MASTER/MD Requirement
  -> Domain Entity / Attribute SoT
  -> Business Rule
  -> Workflow / State Machine
  -> Permission
  -> Command / Query / OpenAPI
  -> Event / Outbox
  -> Offline behavior
  -> Integration mapping
  -> KPI / Audit / Provenance
  -> Acceptance test
  -> Demo scenario
  -> Codex Work Package

К моменту №48 допускается 0 строк со статусом UNMAPPED. №50 формируется только после scope freeze.

# 17. Codex implications

Codex не получает задачу «сделать агроплатформу» или «реализовать 315 функций».

Каждый Work Package реализует один bounded vertical slice с явными зависимостями.

Нельзя обращаться к таблицам другого bounded context напрямую вместо service/API/event contract.

Каждый slice обязан включать DB migration, commands/queries, API, events, permissions, audit, offline (если применимо), tests и demo fixture.

Business facts создаются только domain service. Import/IoT/AI адаптеры формируют commands/candidates/evidence.

Definition of Done: DB state + events + audit + permissions + offline + integrations + negative paths + acceptance tests.

# 18. Acceptance Criteria №33

| ID | Acceptance |
| --- | --- |
| AT33-001 | Все 315 MASTER ID присутствуют в scope index и имеют COMMITTED. |
| AT33-002 | Ни один исходный MASTER ID не переименован и не переиспользован для market delta. |
| AT33-003 | Все коммерческие продукты обзора, кроме государственных систем, присутствуют в Product Register. |
| AT33-004 | Для каждого коммерческого продукта указаны пользователи, функции, реализация, hardware dependency, интеграции и наше scope-решение. |
| AT33-005 | Каждая market-derived capability имеет уникальный MD-ID. |
| AT33-006 | Каждый MD-ID имеет decision и target document. |
| AT33-007 | COMMITTED/ENHANCE/OPTIONAL_MODULE/Vertical/Integration/Future/Rejected определены формально. |
| AT33-008 | Grain/Elevator принят как отдельный модуль и не дублирует canonical Batch/Weighing/MES. |
| AT33-009 | Yard/WMS-lite/TMS-lite разделены по bounded contexts. |
| AT33-010 | Livestock/Greenhouse не входят напрямую в core domain. |
| AT33-011 | Accounting/payroll остаются external SoT. |
| AT33-012 | Hardware optional остаётся архитектурным инвариантом. |
| AT33-013 | CAN/J1939/ISOBUS/OEM telemetry трактуются как evidence sources. |
| AT33-014 | AI не получает direct business-table write authority. |
| AT33-015 | Safety control не входит в business platform authority. |
| AT33-016 | План документов №34–50 покрывает все принятые delta modules. |
| AT33-017 | Normalized release не изменяет исходный master stage. |
| AT33-018 | Для каждого master block указан specification owner. |
| AT33-019 | Scope допускает отключение optional modules без изменения core identity model. |
| AT33-020 | Документ может быть использован как вход для №34–50 и №48 traceability matrix. |

# 19. Sources / Verification Registry

| ID | Source | URL/File | Used for |
| --- | --- | --- | --- |
| SRC-01 | Master functional workbook | Мастер_функционал_агроплатформы_сравнение_АгроСигнал.xlsx | Primary product scope |
| SRC-02 | Russian APK software market review | Обзор_ПО_для_АПК_России_2026.docx | Commercial landscape; government section excluded as competitor |
| SRC-03 | АгроСигнал | https://agrosignal.com/resheniya/moduli/agrosignal/ | Farm management/module structure |
| SRC-04 | ExactFarming | https://exactfarming.com/allfunctionsef | Tech maps, scouting, weather/GDD, agrochem, UAV, productivity zones |
| SRC-05 | SmartAGRO | https://smartagro.ru/functions | Planning/KPI/telemetry/harvest-control patterns |
| SRC-06 | Ростсельмаш Агротроник | https://rostselmash.com/electronic-systems/agrotronik-i-agronomicheskie-servisy/agrotronik/ | OEM telemetry/ISOBUS/RTK/yield-map context |
| SRC-07 | ИС Заготовка 36и6 | https://www.inform-service.ru/catalog/iszm/ | Grain quantitative-quality accounting, lab, weighbridge, silo/bunker modules |
| SRC-08 | АдептИС Элеватор | https://adeptis.ru/agroelevator/ | Elevator full-cycle grain accounting benchmark |
| SRC-09 | 1С:ERP Production | https://v8.1c.ru/erp/production/ | ERP/MES boundary, work centers, production planning |
| SRC-10 | 1С:ERP Warehouse | https://v8.1c.ru/erp/warehouse/ | Address storage, inventory, stock strategies |
| SRC-11 | 1С:ERP Repairs | https://v8.1c.ru/erp/repairs/ | Maintenance management boundary |
| SRC-12 | AXELOT TMS | https://www.axelot.ru/product/axelot-tms/functionality/ | Transport management integration patterns |
| SRC-13 | AXELOT YMS | https://www.axelot.ru/news/axelot-yms-polnoczennaya-komponenta-axelot-scm-itogi-vebinara/ | Yard as separate bounded component |
| SRC-14 | Solvo.WMS | https://www.solvo.ru/products/solvo-wms/ | WMS topology, tasks, personnel/equipment, open API, advanced automation |
| SRC-15 | Gros.farm | https://gros.farm/ru-ru/teplichnye-hozyaystva | Greenhouse vertical and local controller autonomy |
| SRC-16 | M-комплекс | https://m-complex.org/ | Livestock vertical: zootechny/veterinary/feeding |

# 20. Definition of Done №33

№33 завершён, когда master scope сохранён полностью, market delta классифицирован, boundaries зафиксированы, новые modules распределены по №34–46, а №47–50 имеют однозначную роль в консолидации и реализации.

MASTER 315 preserved
+ commercial products inventoried
+ market capabilities normalized
+ scope decisions explicit
+ no-go boundaries explicit
+ documents 34–50 locked
= Product Scope Baseline v1.0